

**О внесении изменений в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы**

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п, в соответствии с Уставом Чайковского городского округа, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 23 мая 2019 г. № 1001/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 05.11.2019 №1780/1, от 03.03.2020 №224, от 27.03.2020 №331, от 03.08.2020 г. № 685), изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Глава городского округа -

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрацииЧайковского городского округаот №  |

**Муниципальная адресная программа**

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям  |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел реализации жилищных программ Управления земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители программы | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры, отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Участники программы | Собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Чайковского городского округа, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| Цели Программы | 1.Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), признанных аварийными и подлежащими сносу.2. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. |
| Основные задачи Программы | 1. Формирование механизма для переселения граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными и подлежащими сносу.2. Приобретение необходимого количества жилых помещений для переселения у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиком. 3. Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения.4. Создание условий для развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим сносу.5. Предоставление в бессрочное владение и пользование жилых помещений из состава жилищного фонда социального использования, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чайковский городской округ» при наличии данных помещений в жилищном фонде Чайковского городского округа.  |
| Целевые показатели Программы | 1. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 г., ед.2. Количество переселенных граждан из многоквартирных аварийных жилых домов, чел.3. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда, ед.4. Количество расселенной площади аварийного жилищного фонда, кв. м. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019-2025 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 1 368 528 789,99 рублей, в том числе за счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 1 280 690 137,86 рублей, средств Пермского края в сумме 81 966 863,31 рублей, средств местного бюджета в сумме 5 871 788,80 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Переселение из 63 аварийных жилых домов 2 087 человек.Проведение переселения граждан из 776 аварийных жилых помещений площадью 29 286,50 кв. м. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

* 1. Более 60% многоквартирных домов Чайковского городского округа было построено до 1980 года, т.е. имеет срок службы более 30 лет. Аварийный жилищный фонд Чайковского городского округа, признанный аварийным до 1 января 2017 г. по состоянию на 1 мая 2019 г. составляет – 32 747,80 кв. м. Это 2-этажные многоквартирные дома барачного типа, построенные для временного проживания.

Капитальный ремонт данного жилищного фонда не проводился.

Характеристика конструктивных элементов: стены - брус, фундамент бутовый ленточный, кровля шиферная.

Даты постройки аварийных 2-этажных многоквартирных домов и реквизиты заключения о признании их аварийными и подлежащими сносу приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного аварийного дома | Дата постройки | Реквизиты постановления о признании МКД аварийным и подлежащим сносу |
| 1 | г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1 | 1977 | 28.03.2013, № 829 |
| 2 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 13 | 1977 | 19.06.2013, № 1428 |
| 3 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 | 1973 | 19.06.2013, № 1428 |
| 4 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 9 | 1957 | 19.06.2013, № 1428 |
| 5 | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3 | 1957 | 19.06.2013, № 1428 |
| 6 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 7 | 1957 | 26.09.2013, № 1926 |
| 7 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 1 | 1957 | 11.07.2014, № 775 |
| 8 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 27 | 1956 | 11.07.2014, № 775 |
| 9 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 2 | 1985 | 11.07.2014, № 775 |
| 10 | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д.16 | 1958 | 11.07.2014, № 775 |
| 11 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 31 | 1957 | 27.03.2015, № 416 |
| 12 | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 6 | 1989 | 08.06.2015, № 902 |
| 13 | г. Чайковский, пер. Колхозный, д. 4/1 | 1989 | 08.06.2015, № 902 |
| 14 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 6 | 1957 | 08.06.2015, № 902 |
| 15 | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 10 | 1957 | 08.06.2015, № 902 |
| 16 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29 | 1956 | 08.06.2015, № 902 |
| 17 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 18 | 1983 | 08.06.2015, № 902 |
| 18 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 | 1979 | 08.06.2015, № 902 |
| 19 | г. Чайковский, с. Фоки ул. Заводская, д. 89  | 1895 | 05.05.2015, № 87 |
| 20 | г. Чайковский, с. Фоки ул. Кирова, д. 30 | 1915 | 05.05.2015, № 87 |
| 21 | г. Чайковский, с. Фоки ул. Кирова, д. 34 | 1915 | 05.05.2015, № 87 |
| 22 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 10 | 1957 | 21.07.2015, № 1220 |
| 23 | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 17 | 1963 | 21.07.2015, № 1220 |
| 24 | г. Чайковский, ул. Горького, д. 12 | 1959 | 21.07.2015, № 1220 |
| 25 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 3 | 1956 | 21.07.2015, № 1220 |
| 26 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 | 1957 | 31.08.2015, № 1505 |
| 27 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 | 1957 | 20.11.2015, № 2162 |
| 28 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 10 | 1961 | 20.11.2015, № 2162 |
| 29 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 7 | 1956 | 20.11.2015, № 2162 |
| 30 | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 5 | 1957 | 20.11.2015, № 2162 |
| 31 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 12 | 1960 | 20.11.2015, № 2162 |
| 32 | г. Чайковский, ул. Шоссейная, д. 4 | 1957 | 05.02.2016, № 202 |
| 33 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29а | 1957 | 05.02.2016, № 202 |
| 34 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 14 | 1955 | 05.02.2016, № 202 |
| 35 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 11 | 1984 | 07.06.2017, № 980 |
| 36 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 35 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 37 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 37 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 38 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 41 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 39 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 43 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 40 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 47 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 41 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 49 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 42 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 4 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 43 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 8 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 44 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 10 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 45 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 14 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 46 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 16 | 1958 | 31.08.2015, № 1505 |
| 47 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 18 | 1958 | 31.08.2015, № 1505 |
| 48 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 28 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 49 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 34 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 50 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 36 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 51 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 38 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 52 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 40 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 53 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 3 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 54 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 5 | 1970 | 31.08.2015, № 1505 |
| 55 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 9 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 56 | г. Чайковский, ул. Мира, д.11 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 57 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 13 | 1958 | 31.08.2015, № 1505 |
| 58 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 15 | 1958 | 31.08.2015, № 1505 |
| 59 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 17 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 60 | г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 42 | 1942 | 06.05.2016, № 228 |
| 61 | г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 61 | 1955 | 06.05.2016, № 228 |
| 62 | г. Чайковский, с. Фоки, ул. Советская, д. 20 | 1939 | 06.05.2016, № 228 |
| 63 | г. Чайковский, с. Фоки ул. Красная, д. 10 | 1955 | 06.05.2016, № 228 |

В указанных домах проживает 1 981 человек, 771 семья.

Проживание граждан в ветхом (аварийном) жилищном фонде постоянно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, такие строения ухудшают внешний облик и благоустройство округа, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекательность округа.

1.2. Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения. Количество жилых помещений, освобождающихся в муниципальном жилищном фонде, крайне недостаточно для переселения граждан из аварийных домов.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Чайковский городской округ» не позволяет самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийных домов. Резервный фонд жилья на территории Чайковского городского округа отсутствует.

**2. Основные цели и задачи Программы**

2.1. Цели Программы:

1) обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу;

2) ликвидация до 1 января 2025 г. 29 286,50 кв. м. аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

2.2. Основные задачи Программы:

1) разработка механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ);

2) приобретение жилых помещений для переселения граждан;

3) выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения;

4) создание условий для развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом;

5) предоставление в бессрочное владение и пользование жилых помещений из состава жилищного фонда социального использования, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чайковский городской округ» при наличии данных помещений в жилищном фонде Чайковского городского округа.

**3. Перечень мероприятий по реализации Программы**

Достижение поставленных целей и задач обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

1) определение перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 г., подлежащих сносу в 2019-2025 годах;

2) определение списка граждан и их семей, проживающих в аварийных домах;

3) определение перечня жилых помещений, приобретаемых у застройщиков, а также у лиц, не являющихся застройщиками, на территории Чайковского городского округа, необходимого для переселения граждан;

4) проведение работы с собственниками и нанимателями помещений в аварийных многоквартирных домах, выявление выбранного каждым из собственников способа переселения;

5) переселение граждан из многоквартирных аварийных домов;

6) снос аварийного жилья.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется с привлечением средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Пермского края и средств местного бюджета.

Информация по ресурсному обеспечению представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источник финансирования** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 104 440 275,43 | 75 039476,85 | 333 488 799,18 | 72 265 924,45 | 164 878 246,39 | 530 577 418,57 |
| 2 | Бюджет Пермского края | 569 070,36 | 3 949 446,15 | 17 552 042,06 | 3 803 469,55 | 8 677 802,44 | 47 415 032,76 |
| 3 | Местный бюджет | 5 871 788,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **110 881 134,59** | **78 988 923,00** | **351 040 841,24** | **76 069 391,00** | **173 556 048,83** | **577 992 451,33** |

**5. Социально-экономическая эффективность Программы**

Успешная реализация Программы позволит:

1) обеспечить благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в 63 аварийных многоквартирных домах;

2) ликвидировать до 1 января 2025 г. 29 286,50 кв. м. аварийного жилищного фонда;

2) снизить социальную напряженность в обществе;

3) улучшить внешний вид территории Чайковского городского округа за счет ликвидации аварийного жилищного фонда.

**6. Механизм реализации Программы**

Перечень мероприятий Программы:

| **№****п/п** | **Наименование мероприятий**  | **Период**  | **Ответственные исполнители**  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование аварийного жилищного фонда в установленном порядке и принятие решения о сроках его расселения  | 2019 год  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта |
| 2 | Установление очередности переселения граждан и очередности сноса аварийного жилищного фонда  | 2019 год  | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры |
| 3 | Определение объема финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда  | в течении 2019-2024 годов | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры |
|  4 | Формирование заявки на получение финансовой поддержки в установленном законодательством порядке | 2019-2024 годы | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры |
| 5 | Определение адресного перечня распределения жилых помещений для переселяемых граждан, формирование списка по выкупу жилых помещений | в течении каждого этапа программы | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры Управление земельно-имущественных отношений |
| 6 | Расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы  | в течение 2019-2024 годов | Управление земельно-имущественных отношений |
| 7 | Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения взамен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата выкупной цены взамен изъятого жилого помещения. | в течение 2019-2024 годов | Управление земельно-имущественных отношений |
| 8 | Формирование отчетности о расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию Программы  | ежемесячно, ежеквартально | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры,Управление земельно-имущественных отношений |
| 9 | Мониторинг реализации Программы, предоставление отчетности в Министерство строительства Пермского края  | еженедельно, ежемесячно, ежеквартально | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры,Управление земельно-имущественных отношений |
| 10 | Снос аварийного жилищного фонда | в течение 2019-2025 годов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, Управление земельно-имущественных отношений |

В рамках реализации Программы осуществляется снос многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, согласно перечню (приложение 1,3 к Программе).

Объем финансирования мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда определяется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

1. доля Фонда содействия реформированию ЖКХ:

в 2019 году - не менее 94%;

в 2020 году - не менее 95%;

в 2021 году - не менее 95%;

в 2022 году - не менее 95%;

в 2023 году - не менее 95%;

в 2024 году - не менее 95%;

1. доля краевого бюджета:

в 2019 году - не менее 1 %;

в 2020 году - не менее 5 %;

в 2021 году - не менее 5 %;

в 2022 году - не менее 5 %;

в 2023 году - не менее 5 %;

в 2024 году - не менее 5 %;

1. доля местного бюджета:

в 2019 году - не менее 5%;

в 2020 году - 0,00%;

в 2021 году - 0,00%;

в 2022 году - 0,00%;

в 2023 году - 0,00%;

в 2024 году - 0,00%.

Объем средств на расселение граждан из конкретного многоквартирного дома рассчитывается исходя из размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, которая не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую постановлением Правительства Пермского края:

- расчет стоимости переселения граждан из 5 аварийных домов 2019 года, расположенных по адресам: г. Чайковский, пер. Школьный, д. 1, пер. Школьный, д. 3, пер. Школьный, д. 7 и ул. Алексея Кирьянова, д. 16, ул. Уральская, 11, произведен исходя из средней расчетной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в размере 41 736 рублей, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 12 апреля 2018 г. № 190-п «Об утверждении на II квартал 2018 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений» и площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах у собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и площади, ранее занимаемых жилых помещений нанимателями согласно статье 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- расчет стоимости переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в 2020-2021 годах произведен, исходя из средней расчетной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в размере 44 551 рубль, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений».

- расчет стоимости переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в 2022-2024 годах произведен, исходя из средней расчетной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в размере 48 421 рубль, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2020 г. № 910-п «Об утверждении на I квартал 2021 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений».

Стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда будет уточняться, в том числе и на основании отчетов об оценке рыночной стоимости жилых помещений граждан-собственников, соответствующие изменения ежегодно будут вноситься в Программу.

В случае предоставления гражданам-нанимателям жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения, дополнительное финансирование из средств местного бюджета рассчитывается как сумма разниц общей площади каждого предоставляемого жилого помещения и общей площади изымаемого жилого помещения, умноженной на стоимость одного квадратного метра, утвержденной постановлением Правительства Пермского края.

 В случае предоставления гражданам-нанимателям жилых помещений стоимостью, превышающей стоимость, утвержденную по мероприятиям на соответствующий год, дополнительное финансирование из средств местного бюджета рассчитывается исходя из общей площади изымаемого жилого помещения, умноженной на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра, установленной на момент начала реализации мероприятий по переселению в соответствующем году.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда может осуществляться следующими способами (Приложение 2 к Программе):

предоставление гражданину-собственнику жилого помещения путем заключения договора мены взамен изымаемого жилого помещения, в соответствии с частями 8, 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также с учетом дополнительных мер поддержки, установленных постановлением Правительства Пермского края;

предоставление выселяемому из жилого помещения гражданину-нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма;

выплата возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставление в бессрочное владение и пользование жилых помещений из состава жилищного фонда социального использования, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чайковский городской округ» при наличии данных помещений в жилищном фонде Чайковского городского округа.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Стоимость изымаемого жилого помещения определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения, составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Для граждан-нанимателей, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными, в муниципальную собственность муниципального образования «Чайковский городской округ» будут переданы жилые помещения, которые должны быть благоустроенными применительно к условиям Чайковского городского округа, равнозначными по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте Чайковского городского округа. Для собственников с его согласия в письменной форме могут приобретаться жилые помещения в границах другого населенного пункта Пермского края.

**7. Показатели выполнения Программы**

Планируемые показатели выполнения Программы переселения приведены в приложении 4 к Программе.

Приложение 1

к муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования

«Чайковский городской округ»

на 2019-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |
| площадь земельного участка  | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| год  | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата  | кв. м. | кв. м.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 1 | 1957 | 2014 | 749,80 | 51 | 31.12.2019 | 474,00 | 847,50 | 59:12:0010250:24 | сформирован, не уточнен |
| 2 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 3 | 1956 | 2015 | 388,40 | 25 | 31.12.2019 | 345,60  | 452,90 | 59:12:0010250:25 | сформирован, не уточнен |
| 3 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 7 | 1956 | 2015 | 392,70 | 28 | 31.12.2019 | 232,14  | 443,00 | 59:12:0010250:27 | сформирован, не уточнен |
| 4 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 16 | 1958 | 2014 | 393,50 | 34 | 31.12.2019 | 231,00  | 439,90 | 59:12:0010250:8 | сформирован, не уточнен |
| 5 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 11 | 1957 | 2016 | 749,80 | 53 | 31.12.2019 | 518,75  | 850,00 | 59:12:0010250:34 | сформирован, не уточнен |
| 6 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1 | 1977 | 2013 | 398,30 | 28 | 31.12.2020 | 119,89  | 6645,00 | 59:12:0010250:54 | сформирован |
| 7 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 9 | 1957 | 2013 | 486,80 | 34 | 31.12.2020 | 273,90  | 526,90 | 59:12:0010250:33 | сформирован, не уточнен |
| 8 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 7 | 1957 | 2013 | 744,4 | 43 | 31.12.2020 | 572,50  | 750,60 | 59:12:0010250:32 | сформирован, не уточнен |
| 9 | Чайковский городской округ | с. Фоки, ул. Заводская, д. 89  | 1895 | 2015 | 161,80 | 19 | 31.12.2020 | 127,90  | 300,00 | 59:12:0390003:15 | сформирован, не уточнен |
| 10 | Чайковский городской округ | с.Фоки ул. Кирова, д. 30 | 1915 | 2015 | 191,60 | 24 | 31.12.2021 | 203,00  | 500,00 | 59:12:0390009:105 | сформирован, не уточнен |
| 11 | Чайковский городской округ | с. Фоки ул. Кирова, д. 34 | 1915 | 2015 | 250,70 | 26 | 31.12.2021 | 155,40  | 500,00 | 59:12:0390009:103 | сформирован, не уточнен |
| 12 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 17 | 1963 | 2015 | 326,10 | 27 | 31.12.2021 | 194,22  | 1454,80 | 59:12:0010523:25 | сформирован, не уточнен |
| 13 | Чайковский городской округ | с. Фоки ул. Красная, д. 10 | 1955 | 2016 | 75,10 | 7 | 31.12.2021 | 90,00  | 900,00 | 59:12:0390001:130 | сформирован, не уточнен |
| 14 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 | 1979 | 2015 | 342,50 | 23 | 31.12.2021 | 222,72  | 719,60 | 59:12:0010515:16 | сформирован, не уточнен |
| 15 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 6 | 1957 | 2015 | 484,50 | 34 | 31.12.2021 | 266,43  | 587,00 | 59:12:0010250:21 | сформирован, не уточнен |
| 16 | Чайковский городской округ | с. Фоки ул.Советская, д. 20 | 1939 | 2016 | 140,50 | 7 | 31.12.2021 | 113,40  | 700,00 | 59:12:0390004:285 | сформирован, не уточнен |
| 17 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 10 | 1957 | 2015 | 728,40 | 35 | 31.12.2021 | 653,10  | 823,70 | 59:12:0010250:23 | сформирован, не уточнен |
| 18 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 | 1957 | 2015 | 744,30 | 48 | 31.12.2021 | 510,00  | 756,50 | 59:12:0010250:19 | сформирован, не уточнен |
| 19 | Чайковский городской округ | с. Фоки ул. Ленина, д. 42 | 1942 | 2016 | 120,70 | 6 | 31.12.2021 | 105,50  | 1600,00 | 59:12:0390004:343 | сформирован, не уточнен |
| 20 | Чайковский городской округ | с.Фоки ул. Ленина, д. 61 | 1955 | 2016 | 117,50 | 11 | 31.12.2021 | 97,90  | 300,00 | 59:12:0390004:251 | сформирован, не уточнен |
| 21 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира, 3 | 1959 | 2015 | 505,20 | 40 | 31.12.2022 | 368,20  | 653,20 | 59:12:0010316:34 | сформирован, не уточнен |
| 22 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира,5 | 1970 | 2015 | 499,20 | 43 | 31.12.2022 | 288,90  | 1518,80 | 59:12:0010316:36 | сформирован, не уточнен |
| 23 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира, 9 | 1959 | 2015 | 490,00 | 31 | 31.12.2022 | 280,00  | 1346,60 | 59:12:0010316:32 | сформирован, не уточнен |
| 24 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира, 11 | 1959 | 2015 | 490,20 | 34 | 31.12.2022 | 311,30  | 1069,40 | 59:12:0010316:33 | сформирован, не уточнен |
| 25 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира, 13 | 1958 | 2015 | 497,50 | 31 | 31.12.2022 | 352,80  | 783,30 | 59:12:0010316:29 | сформирован, не уточнен |
| 26 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира, 15 | 1958 | 2015 | 481,90 | 34 | 31.12.2022 | 309,00  | 1512,00 | 59:12:0010316:35 | сформирован, не уточнен |
| 27 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира, 17 | 1959 | 2015 | 507,10 | 30 | 31.12.2022 | 249,00  | 769,20 | 59:12:0010316:30 | сформирован, не уточнен |
| 28 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 38 | 1959 | 2015 | 405,60 | 27 | 31.12.2022 | 257,50  | 800,60 | 59:12:0010316:41 | сформирован, не уточнен |
| 29 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 36 | 1959 | 2015 | 409,80 | 18 | 31.12.2022 | 261,00  | 857,80 | 59:12:0010316:42 | сформирован, не уточнен |
| 30 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 34 | 1959 | 2015 | 409,00 | 38 | 31.12.2022 | 266,20  | 919,50 | 59:12:0010316:43 | сформирован, не уточнен |
| 31 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 40 | 1959 | 2013 | 482,50 | 42 | 31.12.2022 | 291,20  | 904,40 | 59:12:0010316:37 | сформирован, не уточнен |
| 32 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, Приморский бульвар, 41 | 1959 | 2015 | 494,30 | 50 | 31.12.2022 | 314,20  | 1209,60 | 59:12:0010316:23 | сформирован, не уточнен |
| 33 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, Приморский бульвар, 43 | 1959 | 2015 | 493,70 | 31 | 31.12.2022 | 345,30  | 1153,80 | 59:12:0010316:26 | сформирован, не уточнен |
| 34 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, Приморский бульвар, 47 | 1959 | 2015 | 493,00 | 36 | 31.12.2023 | 370,00  | 1229,80 | 59:12:0010316:27 | сформирован, не уточнен |
| 35 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, Приморский бульвар, 49 | 1959 | 2015 | 488,00 | 42 | 31.12.2023 | 391,00  | 1 287,80  | 59:12:0010316:24 | сформирован, не уточнен |
| 36 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, Приморский бульвар, 35 | 1959 | 2015 | 491,30 | 43 | 31.12.2023 | 291,90  | 620,00 | 59:12:0010316:49 | сформирован, не уточнен |
| 37 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, Приморский бульвар, 37 | 1959 | 2015 | 493,20 | 26 | 31.12.2023 | 281,80  | 1097,00 | 59:12:0010316:28 | сформирован, не уточнен |
| 38 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Ленина, 4 | 1959 | 2015 | 491,50 | 28 | 31.12.2023 | 311,00  | 726,70 | 59:12:0010316:17 | сформирован, не уточнен |
| 39 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Ленина, 8 | 1959 | 2015 | 497,30 | 29 | 31.12.2023 | 325,40  | 620,50 | 59:12:0010316:11 | сформирован, не уточнен |
| 40 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Ленина, 10 | 1959 | 2015 | 498,80 | 38 | 31.12.2023 | 322,60  | 826,00 | 59:12:0010316:13 | сформирован, не уточнен |
| 41 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Ленина, 14 | 1959 | 2015 | 503,40 | 42 | 31.12.2023 | 318,00  | 692,70 | 59:12:0010316:15 | сформирован, не уточнен |
| 42 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Ленина, 16 | 1958 | 2015 | 498,10 | 37 | 31.12.2023 | 260,00  | 735,10 | 59:12:0010316:40 | сформирован, не уточнен |
| 43 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Ленина, 18 | 1958 | 2015 | 501,20 | 29 | 31.12.2023 | 270,00  | 771,77 | 59:12:0010316:16 | сформирован, не уточнен |
| 44 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 28 | 1959 | 2015 | 499,30 | 34 | 31.12.2023 | 331,80  | 735,20 | 59:12:0010316:45 | сформирован, не уточнен |
| 45 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 13 | 1977 | 2013 | 309,90 | 31 | 31.12.2023 | 187,50  | 1074,20 | 59:12:0010515:15 | сформирован, не уточнен |
| 46 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 | 1973 | 2013 | 481,90 | 60 | 31.12.2023 | 202,10  | 1724,10 | 59:12:0010514:18 | сформирован, не уточнен |
| 47 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 2 | 1985 | 2014 | 328,20 | 20 | 31.12.2023 | 182,90  | 888,10 | 59:12:0010515:17 | сформирован, не уточнен |
| 48 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 18 | 1983 | 2015 | 329,80 | 26 | 31.12.2023 | 225,30  | 1563,70 | 59:12:0010515:23 | сформирован, не уточнен |
| 49 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 6 | 1989 | 2015 | 339,20 | 24 | 31.12.2023 | 219,70  | 0,00 | нет | не сформирован |
| 50 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 | 1957 | 2015 | 480,50 | 24 | 31.12.2023 | 282,00  | 483,50 | 59:12:0010250:31 | сформирован, не уточнен |
| 51 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 12 | 1960 | 2015 | 485,00 | 30 | 31.12.2024 | 310,90  | 581,20 | 59:12:0010253:9 | сформирован, не уточнен |
| 52 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Горького, д. 12 | 1959 | 2015 | 546,60 | 56 | 31.12.2024 | 264,60  | 609,30 | 59:12:0010332:16 | сформирован, не уточнен |
| 53 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Камская, д. 14 | 1955 | 2016 | 410,10 | 27 | 31.12.2024 | 190,00  | 515,70 | 59:12:0010245:13 | сформирован, не уточнен |
| 54 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 10 | 1957 | 2015 | 482,70 | 37 | 31.12.2024 | 331,30  | 533,80 | 59:12:0010250:11 | сформирован, не уточнен |
| 55 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 27 | 1956 | 2014 | 737,10 | 46 | 31.12.2024 | 428,00  | 788,80 | 59:12:0010250:14 | сформирован, не уточнен |
| 56 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 31 | 1957 | 2015 | 736,50 | 47 | 31.12.2024 | 429,00  | 804,20 | 59:12:0010250:18 | сформирован, не уточнен |
| 57 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29 | 1956 | 2015 | 479,30 | 21 | 31.12.2024 | 286,00  | 594,30 | 59:12:0010250:16 | сформирован, не уточнен |
| 58 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д.29а | 1957 | 2016 | 483,30 | 29 | 31.12.2024 | 292,30  | 505,20 | 59:12:0010250:17 | сформирован, не уточнен |
| 59 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3 | 1957 | 2013 | 394,80 | 32 | 31.12.2024 | 186,50  | 420,00 | 59:12:0010253:11 | сформирован, не уточнен |
| 60 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 5 | 1957 | 2015 | 393,30 | 27 | 31.12.2024 | 219,00  | 414,40 | 59:12:0010253:12 | сформирован, не уточнен |
| 61 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 10 | 1961 | 2015 | 741,10 | 43 | 31.12.2024 | 475,00  | 855,30 | 59:12:0010253:8 | сформирован, не уточнен |
| 62 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Шоссейная, д. 4 | 1957 | 2016 | 754,70 | 56 | 31.12.2024 | 471,50  | 853,20 | 59:12:0010253:15 | сформирован, не уточнен |
| 63 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Колхозный, д. 4/1 | 1989 | 2015 | 764,00 | 55 | 31.12.2024 | 484,20  | 3051,00 | 59:12:0010450:97 | сформирован |
|   | **Итого по Чайковскому городскому округу:** |   | **-** | **-** | **29286,50** | **2087,00** |  | **18543,25** | **59198,17** | **-** | **-** |

Приложение 2

к муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования

«Чайковский городской округ»

на 2019-2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения** |  |
|  |  |
| № | Наименование муниципального образования  | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по расселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |
| всего | в том числе | всего | в том числе | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |
| выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | договоры о комплексном и устойчивом развитии территорий | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
| в строящихся домах | в домах, введеных в эксплуатацию |
|   |   | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитиии территорий | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
| кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб.  | кв. м | руб.  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб.  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Чайковский городской округ | **29 286,50** | **1 368 528 789,99** | **15 426,98** | **15 426,98** | **619 837,83** | **717 907 008,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **683,10** | **13 859,52** | **650 621 782,55** | **0,00** | **0,00** | **12 409,55** | **586 762 866,71** | **0,00** | **0,00** | **1 449,97** | **63 860 167,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | **Всего по этапу 2019 года** | **2 674,20**  | **110 881 134,59** | **2 412,23** | **2 412,23** | **207 268,83** | **99 948 806,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **261,97** | **10 932 327,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **261,97** | **10 933 579,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Школьный, д.1 | 749,80  | 31 028 590,76 | 626,39 | 626,39 | 41 313 | 25 877 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,41 | 5 150 639,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,41 | 5 150 639,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Школьный, д.3 | 388,40  | 16 124 599,48 | 370,22 | 370,22 | 41 505 | 15 365 839,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 758 760,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 758 760,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Школьный, д.7 | 392,70  | 16 310 503,19 | 359,38 | 359,38 | 41 519 | 14 921 111,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,32 | 1 389 391,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,32 | 1 390 643,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 16 | 393,50  | 16 339 198,72 | 377,48 | 377,48 | 41 514 | 15 670 588,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 668 610,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 668 610,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Уральская, д. 11 | 749,80  | 31 078 242,44 | 678,76 | 678,76 | 41 419 | 28 113 317,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,04 | 2 964 925,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,04 | 2 964 925,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Всего по этапу 2020 года** | **1 837,70**  | **78 988 923,00**  | **1 154,60**  | **1 154,60**  | **222 755,00**  | **48 556 135,90**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **683,10**  | **683,10**  | **30 432 788,10**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **683,10**  | **30 432 788,10**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1 | 398,30  | 17 388 278,60 | 115,70 | 115,70 | 44 551 | 4798166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,60 | 282,60 | 12 590 112,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,60 | 12 590 112,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Уральская, д. 9 | 486,80  | 20 665 597,10 | 416,20 | 416,20 | 44 551 | 17 726 842,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,60 | 70,60 | 2 877 950,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,60 | 2 877 950,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Уральская, д. 7 | 744,40  | 31 659 529,10 | 576,30 | 576,30 | 44 551 | 24 170 506,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,10 | 168,10 | 7 489 023,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,1 | 7 489 023,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Фоки, ул. Заводская, д. 89  | 161,80  | 7 208 351,80 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,80 | 161,80 | 7 208 351,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,8 | 7 208 351,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 | 46,40  | 2 067 166,40 | 46,40 | 46,40 | 44 551 | 2 067 166,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Всего по этапу 2021 года** | **7 879,60**  | **351 040 841,24**  | **1 259,70**  | **1 259,70**  | **44 551,00**  | **56 117 676,34**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **6 619,90**  | **294 923 164,90**  | **0,00**  | **0,00**  | **6 115,00**  | **272 429 365,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **504,90**  | **22 493 799,90**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| с.Фоки ул. Кирова, д. 30 | 191,60  | 8 535 971,60 | 30,60 | 30,60 | 44 551,00 | 1 363 260,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 7 172 711,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 7 172 711,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Фоки ул. Кирова, д. 34 | 250,70  | 11 168 935,70 | 217,00 | 217,00 | 44 551,00 | 9 667 567,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 1 501 368,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 1 501 368,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 17 | 326,10  | 14 528 081,10 | 287,00 | 287,00 | 44 551,00 | 12 786 137,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 1 741 944,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 1 741 944,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Фоки ул. Красная 10 | 75,10  | 3 345 780,10 | 37,00 | 37,00 | 44 551,00 | 1 648 387,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,10 | 1 697 393,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,10 | 1 697 393,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 | 296,10  | 13 191 551,10 | 256,70 | 256,70 | 44 551,00 | 11 436 241,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 1 755 309,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 1 755 309,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Школьный, д. 6 | 484,50  | 21 584 959,50 | 290,90 | 290,90 | 44 551,00 | 12 959 885,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,60 | 8 625 073,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,60 | 8 625 073,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Фоки ул.Советская, д. 20 | 140,50  | 6 259 415,50 | 140,50 | 140,50 | 44 551,00 | 6 259 415,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 3 | 353,10  | 15 730 958,10 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,10 | 15 730 958,10  | 0,00 | 0,00 | 353,10 | 15730958,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира,5 | 427,50  | 19 045 552,50 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,50 | 19 045 552,50  | 0,00 | 0,00 | 427,50 | 19045552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 9 | 240,10  | 10 696 695,10 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,10 | 10 696 695,10  | 0,00 | 0,00 | 240,10 | 10696695,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 11 | 429,60  | 19 139 109,60 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,60 | 19 139 109,60  | 0,00 | 0,00 | 429,60 | 19139109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 13 | 328,60  | 14 639 458,60 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,60 | 14 639 458,60  | 0,00 | 0,00 | 328,60 | 14639458,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 15 | 287,50  | 12 808 412,50 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,50 | 12 808 412,50  | 0,00 | 0,00 | 287,50 | 12808412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 17 | 414,90  | 18 484 209,90 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,90 | 18 484 209,90  | 0,00 | 0,00 | 414,90 | 18484209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 43 | 297,00  | 13 231 647,00 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 13 231 647,00  | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 13231647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 49 | 266,50  | 11 872 841,50 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,50 | 11 872 841,50  | 0,00 | 0,00 | 266,50 | 11872841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 37 | 431,20  | 19 210 391,20 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,20 | 19 210 391,20  | 0,00 | 0,00 | 431,20 | 19210391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 4 | 244,70  | 10 901 629,70 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,70 | 10 901 629,70  | 0,00 | 0,00 | 244,70 | 10901629,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 8 | 152,00  | 6 771 752,00 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 6 771 752,00  | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 6771752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 10 | 339,10  | 15 107 244,10 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,10 | 15 107 244,10  | 0,00 | 0,00 | 339,10 | 15107244,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 14 | 397,70  | 17 717 932,70 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,70 | 17 717 932,70  | 0,00 | 0,00 | 397,70 | 17717932,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 13 | 309,90  | 13 806 354,90 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,90 | 13 806 354,90  | 0,00 | 0,00 | 309,90 | 13806354,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 | 457,10  | 20 364 262,10 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,10 | 20 364 262,10  | 0,00 | 0,00 | 457,10 | 20364262,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 2 | 328,20  | 14 621 638,20 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,20 | 14 621 638,20  | 0,00 | 0,00 | 328,20 | 14621638,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 6 | 339,20  | 15 111 699,20 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,20 | 15 111 699,20  | 0,00 | 0,00 | 339,20 | 15111699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 | 71,10  | 3 167 576,10 | 0,00 | 0,00 | 44 551,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 | 3 167 576,10  | 0,00 | 0,00 | 71,10 | 3167576,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **Всего по этапу 2022 года** | **1 571,00**  | **76 069 391,00**  | **204,63**  | **204,63**  | **48 421,00**  | **9 908 389,23**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **1 366,37**  | **66 161 001,77**  | **0,00**  | **0,00**  | **1 366,37**  | **66 161 001,77**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 34 | 62,10  | 0,00 | 62,10 | 62,10 | 48 421,00 | 3 006 944,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 43 | 36,20  | 0,00 | 36,20 | 36,20 | 48 421,00 | 1 752 840,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Школьный, д. 10 | 728,40  | 30 121 251,47 | 106,33 | 106,33 | 48 421,00 | 5 148 604,93  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,07 | 30 121 251,47  | 0,00 | 0,00 | 622,07 | 30121251,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 | 744,30  | 36 039 750,30 | 0,00 | 0,00 | 48 421,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,30 | 36 039 750,30  | 0,00 | 0,00 | 744,30 | 36039750,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Всего по этапу 2023 года** | **3 489,50**  | **173 556 048,83**  | **1 119,16**  | **1 119,16**  | **48 421,00** | **54 190 846,36**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **2 370,34**  | **119 365 202,47**  | **0,00**  | **0,00**  | **2 370,34**  | **119 365 202,47**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 | 24,80  | 1 200 840,80 | 24,80 | 24,80 | 48 421,00 | 1 200 840,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 38 | 264,10  | 12 615 607,34 | 0,00 | 0,00 | 48 421,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,10 | 12 615 607,34  | 0,00 | 0,00 | 260,54 | 12615607,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 40 | 405,70  | 19 644 399,70 | 0,00 | 0,00 | 48 421,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,70 | 19 644 399,70  | 0,00 | 0,00 | 405,70 | 19644399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 41 | 468,00  | 22 661 028,00 | 0,00 | 0,00 | 48 421,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 22 661 028,00  | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 22661028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 47 | 496,56  | 24 043 931,76 | 221,76 | 221,76 | 48 421,00 | 10 737 840,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,80 | 13 306 090,80  | 0,00 | 0,00 | 274,80 | 13306090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 10 | 159,70  | 7 732 833,70 | 159,70 | 159,70 | 48 421,00 | 7 732 833,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 16 | 462,20  | 22 380 186,20 | 60,70 | 60,70 | 48 421,00 | 2 939 154,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,50 | 19 441 031,50  | 0,00 | 0,00 | 401,50 | 19441031,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 28 | 472,80  | 22 893 448,80 | 242,80 | 242,80 | 48 421,00 | 11 756 618,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 11 136 830,00  | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 11136830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 18 | 329,80  | 15 969 245,80 | 0,00 | 0,00 | 48 421,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,80 | 15 969 245,80  | 0,00 | 0,00 | 329,80 | 15969245,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 | 409,40  | 19 823 557,40 | 409,40 | 409,40 | 48 421,00 | 19 823 557,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Всего по этапу 2024 года** | **11 834,50**  | **577 992 451,33**  | **9 276,66**  | **9 276,66**  | **48 421,00**  | **449 185 153,86**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **2 557,84**  | **128 807 297,47**  | **0,00**  | **0,00**  | **2 557,84**  | **128 807 297,47**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 49 | 221,50  | 10 725 251,50 | 221,50 | 221,50 | 48 421,00 | 10 725 251,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 37 | 62,00  | 3 002 102,00 | 62,00 | 62,00 | 48 421,00 | 3 002 102,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 4 | 246,80  | 11 950 302,80 | 246,80 | 246,80 | 48 421,00 | 11 950 302,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 8 | 345,30  | 16 719 771,30 | 345,30 | 345,30 | 48 421,00 | 16 719 771,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 14 | 105,70  | 5 118 099,70 | 105,70  | 105,70  | 48 421,00  | 5 118 099,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 16 | 35,90  | 1 738 313,90 | 35,90  | 35,90  | 48 421,00  | 1 738 313,90  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 28 | 26,50  | 1 283 156,50 | 26,50  | 26,50  | 48 421,00  | 1 283 156,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 34 | 346,90  | 16 797 244,90 | 346,90 | 346,90 | 48 421,00 | 16 797 244,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 18 | 501,20  | 24 268 605,20 | 501,20 | 501,20 | 48 421,00 | 24 268 605,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 3 | 152,10  | 7 364 834,10 | 152,10 | 152,10 | 48 421,00 | 7 364 834,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира,5 | 71,70  | 3 471 785,70 | 71,70 | 71,70 | 48 421,00 | 3 471 785,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 9 | 249,90  | 12 100 407,90 | 249,90 | 249,90 | 48 421,00 | 12 100 407,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 11 | 60,60  | 2 934 312,60 | 60,60 | 60,60 | 48 421,00 | 2 934 312,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 13 | 168,90  | 8 178 306,90 | 168,90 | 168,90 | 48 421,00 | 8 178 306,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 15 | 194,40  | 9 413 042,40 | 194,40 | 194,40 | 48 421,00 | 9 413 042,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 17 | 92,20  | 4 464 416,20 | 92,20 | 92,20 | 48 421,00 | 4 464 416,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 38 | 141,50  | 6 851 571,50 | 141,50 | 141,50 | 48 421,00 | 6 851 571,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 36 | 409,80  | 19 842 925,80 | 409,80 | 409,80 | 48 421,00 | 19 842 925,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 40 | 76,80  | 3 718 732,80 | 76,80 | 76,80 | 48 421,00 | 3 718 732,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 41 | 26,30  | 1 273 472,30 | 26,30 | 26,30 | 48 421,00 | 1 273 472,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 43 | 160,50  | 7 771 570,50 | 160,50 | 160,50 | 48 421,00 | 7 771 570,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Фоки ул. Ленина, д. 42 | 120,70  | 5 844 414,70 | 120,70 | 120,70 | 48 421,00 | 5 844 414,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с.Фоки ул.Ленина, д. 61 | 117,50  | 5 689 467,50 | 117,50 | 117,50 | 48 421,00 | 5 689 467,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 35 | 491,30  | 23 789 237,30 | 491,30 | 491,30 | 48 421,00 | 23 789 237,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Уральская, д. 12 | 485,00  | 23 484 185,00 | 444,25 | 444,25 | 48 421,00 | 21 511 029,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,75 | 1 973 155,75  | 0,00 | 0,00 | 40,75 | 1973155,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Горького, д. 12 | 546,60  | 26 466 918,60 | 423,70 | 423,7 | 48 421,00 | 20 515 977,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,90 | 5 950 940,90  | 0,00 | 0,00 | 122,90 | 5950940,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Камская, д. 14 | 410,10  | 19 857 452,10 | 316,60 | 316,6 | 48 421,00 | 15 330 088,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 4 527 363,50  | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 4527363,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 10 | 482,70  | 23 372 816,70 | 144,10 | 144,1 | 48 421,00 | 6 977 466,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,60 | 16 395 350,60  | 0,00 | 0,00 | 338,60 | 16395350,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 27 | 737,10  | 35 691 119,10 | 442,49 | 442,49 | 48 421,00 | 21 425 808,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,61 | 14 265 310,81  | 0,00 | 0,00 | 294,61 | 14265310,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 31 | 736,50  | 35 662 066,50 | 642,40 | 642,4 | 48 421,00 | 31 105 650,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 4 556 416,10  | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 4556416,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29 | 479,30  | 23 208 185,30 | 220,05 | 220,05 | 48 421,00 | 10 655 041,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,25 | 12 553 144,25  | 0,00 | 0,00 | 259,25 | 12553144,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д.29а | 483,30  | 23 401 869,30 | 349,02 | 349,02 | 48 421,00 | 16 899 897,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,28 | 6 501 971,88  | 0,00 | 0,00 | 134,28 | 6501971,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3 | 394,80  | 19 116 610,80 | 260,42 | 260,42 | 48 421,00 | 12 609 796,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,38 | 6 506 813,98  | 0,00 | 0,00 | 134,38 | 6506813,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 5 | 393,30  | 19 043 979,30 | 242,70 | 242,7 | 48 421,00 | 11 751 776,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,60 | 7 292 202,60  | 0,00 | 0,00 | 150,60 | 7292202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Уральская, д. 10 | 741,10  | 35 884 803,10 | 557,12 | 557,12 | 48 421,00 | 26 976 307,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,98 | 8 908 495,58  | 0,00 | 0,00 | 183,98 | 8908495,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Шоссейная, д. 4 | 754,70  | 36 543 328,70 | 514,61 | 514,61 | 48 421,00 | 24 917 930,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,09 | 11 625 397,89  | 0,00 | 0,00 | 240,09 | 11625397,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Колхозный, д. 4/1 | 764,00  | 36 993 644,00 | 293,20 | 293,2 | 48 421,00 | 14 197 037,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,80 | 22 796 606,80  | 0,00 | 0,00 | 470,80 | 22796606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования

«Чайковский городской округ»

на 2019-2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,** **признанного таковым до 1 января 2017 года** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая жилая площадь | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| Всего | в том числе | Всего |  в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств переселения граждан по договору о развитиии застроленной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный | за счет средств собственников жилья | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 2087 | 776 | 541 | 235 | 29 286,50  | 21 105,53  | 8 180,97  | 1 368 528 789,99  | 1 280 690 137,86  | 81 966 863,31 | 5 871 788,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Всего по Чайковскому городскому округу по этапу 2019 года | 191 | 65 | 57 | 8 | 2 674,20  | 2 421,88 | 252,32 | 110 881 134,59 | 104 440 275,43 | 569 070,36 | 5 871 788,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 125 | 41 | 24 | 17 | 1 837,70  | 1 154,60 | 683,10 | 78 988 923,00 | 75 039 476,85 | 3 949 446,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3  | Всего по этапу 2021 года | 612 | 234 | 187 | 47 | 7 879,60  | 5 807,60 | 2072,00 | 351 040 841,24 | 333 488 799,18 | 17 552 042,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 108 | 41 | 5 | 36 | 1 571,00  | 614,53 | 956,47 | 76 069 391,00 | 72 265 921,45 | 3 803 469,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 240 | 90 | 29 | 61 | 3 489,50  | 1 830,26 | 1 659,24 | 173 556 048,83 | 164 878 246,39 | 8 677 802,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 811 | 305 | 239 | 66 | 11 834,50  | 9 276,66 | 2 557,84 | 577 992 451,33 | 530 577 418,57 | 47 415 032,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования

«Чайковский городской округ»

на 2019-2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,** **признанного таковым до 1 января 2017 года** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Чайковский городской округ | 2 674,20  | 1 837,70  | 7 879,60  | 1 571,00  | 3 489,50  | 11 834,50  | 0,00  | 29 286,50  | 191  | 125  | 612  | 108  | 240  | 811  | 0  | 2 087  |