┌                                                                                             ┐

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», постановлением Правительства Пермского края от 29 января 2016 года № 38-п «Об утверждении программы Пермского края, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы», Уставом Чайковского муниципального района и в целях обеспечения создания в Чайковском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу Чайковского муниципального района, направленную на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы (далее – Программа).

2. Управлению общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района осуществлять мониторинг и контроль реализации Программы.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

И.о. главы муниципального района –

главы администрации

Чайковского муниципального района				А.А.Новиков

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Чайковского муниципального района от_ |
| --- | --- |

Программа

Чайковского муниципального района,

направленная на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения,

на 2016-2025 годы

Паспорт

| Ответственный исполнитель Программы | Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района |
| --- | --- |
| Участники Программы | Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района, Администрация Чайковского муниципального района, Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района, Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Чайковское УКС» |
| Цель Программы | Обеспечение создания в Чайковском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Задача программы | Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация I этапа Программы (2016-2020 годы) позволит: к 2021 году перейти на обучение в одну смену обучающимся 1-4 классов и 10-11 классов в общеобразовательных организациях; утвердить существующий односменный режим обучения. Реализация II этапа Программы (2021-2025 годы) позволит: к 2026 году перейти на обучение в одну смену обучающимся 5-9 классов в общеобразовательных организациях; удержать существующий односменный режим обучения. По итогам реализации Программы: все обучающиеся в общеобразовательных организациях смогут обучаться в одну смену. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2016-2025 годы. Первый этап: 2016-2020 годы. Второй этап: 2021-2025 годы. |
| Целевые показатели Программы | № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  | I этап |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
|  | 1 | Число новых мест в общеобразовательных организациях Чайковского муниципального района | ед. | 408 | 1155 | 0 | 450 | 0 |
|  | 1.1 | в том числе введенных путем строительства объектов общего образования (приобретение (выкуп)) | ед. |  | 900 |  |  |  |
|  | 2 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе по программам: | % | 81,6 | 91,3 | 88,6 | 90,3 | 88,9 |
|  | 2.1 | Начального общего образования | % | 71,0 | 72,4 | 80,7 | 89,9 | 100 |
|  | 2.2 | Среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | II этап |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
|  | 1 | Число новых мест в общеобразовательных организациях Чайковского муниципального района | ед. | 350 | 0 | 0 | 1400 | 0 |
|  | 1.1 | В том числе введение путем строительства объектов общего образования (приобретение (выкуп)) | ед. | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 |
|  | 2 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 91,3 | 90,0 | 89,3 | 100 | 100 |

- Характеристика проблемы,  на решение которой  направлена Программа

Настоящая Программа разработана в рамках реализации Поручений Президента Российской Федерации  от 05 декабря 2014 года,  в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября  2015 года  № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», постановлением Правительства Пермского края от 29 января 2016 года № 38-п «Об утверждении программы  Пермского края, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы».

Для обеспечения высокого качества общего образования требуется в том числе совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Для повышения доступности и качества общего образования должна быть обеспечена возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

- обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);

- создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

- организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 год  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года  № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения культурных центров: детских библиотек, музеев, театров, выставок, а также занятий спортом, художественным и музыкальным творчеством и так далее. Кроме того, у образовательных организаций появляется возможность развивать общественную, проектную деятельность, реализовывать воспитательный потенциал образования, в том числе совместно с родителями, социальными партнерами, общественными организациями.

Между тем из  11  общеобразовательных школ города Чайковского (кроме СКШ № 5, СОШОТ) двухсменное обучение организовано в 6 школах -  СОШ № 2, СОШ № 4, СОШ № 7, СОШ № 10, СОШ № 11, ООШ № 12.

Численность обучающихся в общеобразовательных школах города Чайковского на 01.01.2016 год составляет 9 302 человека, из них обучаются в первую смену – 7 393 человека, во вторую смену – 1 909 человек, т.е.  каждый пятый учащийся обучается во вторую смену (20,5 %).

Обеспеченность ученическими местами в общеобразовательных учреждениях в разрезе микрорайонов города  по состоянию на 01.01.2016 год выглядит следующим образом:

| Микрорайон города | Перечень учреждений | Численность обучающихся, чел., % | Характеристика ситуации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них обучаются: |  |
|  |  |  | В I смену | во II смену |  |
| Основной | СОШ № 4,10,11, НОЦ | 4 316 | 2 989 69,3 % | 1 327 30,7 % | Критическая ситуация, во II смену обучается каждый третий ученик |
| Уральская | СОШ № 1, 2, ООШ №12, лицей «Синтон» | 2 583 | 2 215 85,8 % | 368 14,2 % | Средняя перегруженность, во II смену обучается каждый седьмой ученик |
| Заря | СОШ № 8, ООШ № 13 | 1 289 | 1 289 100 % | 0 0,0 % | Отсутствует перегруженность, все учащиеся обучаются в I смену |
| Завокзальный | СОШ 7 | 1 114 | 900 80,8 % | 214 19,2 % | Повышенная перегруженность, во II смену обучается каждый пятый ученик |
| Всего | X | 9 302 | 7 393 79,5 % | 1 909 20,5 % | Повышенная перегруженность, во II смену обучается каждый пятый ученик |

Согласно демографическому прогнозу к 2025 году численность обучающихся в школах города Чайковского увеличится на 1 773 человека (20115 год – 9 332 человека, 2025 год – 11 105 человек).

С учетом демографического прогноза при существующей инфраструктуре будет увеличиваться количество обучающихся во вторую смену в школах города и к 2025-2026 учебному году достигнет 3 712 обучающихся.

Все школы города Чайковского были построены в период 1957-1989 годов и срок эксплуатации составляет 27-57 лет.

На приведение  зданий образовательных организаций Чайковского муниципального района в нормативное состояние  в 2009-2015 годах направлено более 390 000, тыс. рублей, что значительно снизило количество зданий с высокой степенью износа имущественных комплексов.

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

- Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение создания в Чайковском муниципальном районе новых мест в школах в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Программы будет решена задача по обеспечению односменного режима обучения в 1-11 классах школ.

Целевые показатели (индикаторы) Программы на 2016-2025 годы по Чайковскому муниципальному району представлены в приложении 1 к настоящей Программе, поадресное наименование объектов по Чайковскому муниципальному району по годам ввода – в приложении 2 к настоящей Программе.

Программа реализуется в два этапа:

первый этап: 2016-2020 годы;

второй этап: 2021-2025 годы.

При реализации I этапа Программы предполагается, что к 2021 году обучающиеся 1-4 классов и 10-11 классов перейдут на обучение в одну смену, будет утвержден существующий  односменный режим обучения.

При реализации II этапа Программы к 2025 году в одну смену смогут учиться обучающиеся 5-9 классов, будет удержан существующий односменный режим обучения.

По итогам реализации Программы все обучающиеся в школах смогут обучаться в одну смену. За период реализации Программы планируется создать 3 763 мест.

- Мероприятия Программы

В целях реализации задачи Программы в 2016-2025 годах предусматриваются следующие мероприятия:

3.1.1. приобретение (выкуп) школ, построенных с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности (г.Чайковский, микрорайон «Сайгатский» - 900 мест, г.Чайковский, Центральный планировочный район – 1400 мест);

3.1.2. возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению (здание бывшего профессионального училища ПУ № 60 «Речное училище», г.Чайковский, ул. Вокзальная, 1/3 – 450 мест);

3.1.3. оптимизация загруженности образовательных организаций:

3.1.3.1. эффективное использование имеющихся площадей в действующих общеобразовательных организациях – 408 мест;

3.1.3.2. эффективное использование помещений учреждений дополнительного образования (МАОУ ДОД СДЮТЭ, г.Чайковский, ул.Горького, 22 – 350  мест);

3.1.3.3. эффективное использование площадей дошкольных образовательных организаций – 255 мест.

- Финансовое обеспечение Программы

4.1. Источниками финансирования реализации мероприятий являются:

4.1.1. средства федерального бюджета;

4.1.2. средства бюджета Пермского края;

4.1.3. средства местного бюджета;

4.1.4. внебюджетные  источники.

4.2. Объемы финансирования Программы будут определены в соответствии с правилами формирования и распределения субсидий из федерального и краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств при обеспечении создания новых мест в общеобразовательных организациях.

4.3.Финансовое обеспечение мероприятий Программы  осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района».

V. Механизм реализации Программы

Для обеспечения взаимодействия по реализации Программы между Правительством Пермского края и администрацией Чайковского муниципального района заключается соглашение о совместной деятельности по  созданию новых мест в общеобразовательных организациях, направленной на организацию односменного режима обучения.

Администрация Чайковского муниципального района представляет в Министерство образования и науки Пермского  края отчет о ходе и результатах реализации Программы в сроки и по форме, установленные Соглашением.

Управление  общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района:

- осуществляет мониторинг и контроль реализации Программы;

- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- вносит в администрацию Чайковского муниципального района предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;

- разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий Программы.

VI. Эффективность Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения с планируемыми значениями фактически  достигнутых значений следующих целевых показателей (индикаторов):

к 2021 году обучающиеся 1-4 классов и 10-11 классов смогут обучаться  в одну смену;

к 2025 году в одну смену смогут обучаться учащиеся 5-9 классов.

|  | Приложение 1 к Программе Чайковского муниципального района, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 голы |
| --- | --- |

Целевые показатели (индикаторы) Программы

на 2016-2025 годы

| Наименование показателя (индикатора), ед.изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Итого (число мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Число новых мест в общеобразовательных организациях Чайковского муниципального района (всего), в том числе введенных путем (ед.): | 408 | 1155 | 0 | 450 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 3 763 |
| 1.1.приобретения (выкупа) школы, г.Чайковский, микрорайон «Сайгатский», ед. |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 1.2.приобретения (выкупа) школы, г.Чайковский, Центральный планировочный район, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  | 1 400 |
| 1.3.возврата в систему общего образования здания бывшего профессионального училища ПУ № 60 «Речное училище», г.Чайковский, ул.Вокзальная, 1/3 , ед. |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |
| 1.4.эффективного использования имеющихся площадей в действующих общеобразовательных организациях (СОШ № 4-147 мест, СОШ № 7 – 50 мест, СОШ № 8 – 71 место, НОЦ – 115 мест, СОШ № 11- 25 мест), ед. | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |
| 1.5. эффективного использования помещений учреждений дополнительного образования (МАОУ ДОД СДЮТЭ, г.Чайковский, ул.Горького, 22), ед. |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 350 |
| 1.6. эффективного использования площадей дошкольных образовательных организаций (ДОУ № 4 – 20 мест, ДОУ № 14-20 мест, ДОУ № 17 – 125 мест, ДОУ № 27 – 40 мест, Гимназия – 50 мест), ед. |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 2.Удельный вес численности обучающихся в одну смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), в том числе (%): | 81,6% | 91,3% | 88,6% | 90,3% | 88,9% | 91,3% | 90,0% | 89,3% | 100% | 100% | X |  |
| 2.1.обучающихся по образовательным программам начального общего образования, % | 71,0% | 72,4% | 80,7% | 89,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | X |  |
| 2.2.обучающихся по образовательным программам основного общего образования, % | 69,8% | 85,7% | 79,9% | 80,9% | 76,3% | 81,9% | 79,8% | 78,6% | 100,0% | 100,0% | X |  |
| 2.3.обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | X |  |

|  | Приложение 2 к Программе Чайковского муниципального района, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 голы |
| --- | --- |

Количество новых мест в общеобразовательных организациях

Чайковского муниципального района, вводимых путем модернизации

существующей инфраструктуры общего образования

| N п/п | Мероприятие | Адрес объекта | Мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Приобретение (выкуп) | г. Чайковский, микрорайон Сайгатский | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение (выкуп) | г. Чайковский, Центральный планировочный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 |
| 3 | Возврат в систему | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 1/3 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Чайковскому муниципальному району: | 0 | 900 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2750 |

# Text boxes

Об утверждении программы Чайковского муниципального района, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы