

14/1

21.01.2019

*(в редакции постановлений от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 26.06.2020 № 603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 №1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 29.11.2021 № 1234, от 27.12.2021 № 1385, от 25.01.2022 № 85, от 28.02.2022 № 217, от 05.05.2022 № 488, от 21.06.2022 №663, от 15.08.2022 №880, от 18.10.2022 №1119, от 21.11.2022 №1254, от 09.01.2023 №3, от 17.02.2023 №138, от 27.04.2023 №399, от 07.06.2023 №557, от 28.06.2023 №626, от 29.09.2023 №954, от 24.11.2023 №1123,от 20.02.2024 №164, от 22.04.2024 №381 )*

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Территориальное развитие Чайковского городского округа».

2. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального района в соответствии с перечнем, согласно приложению.

3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям Герасимова И.Ф.

Глава города Чайковского –

глава администрации

города Чайковского Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Чайковского

от 21.01.2019 № 14/1

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Территориальное развитие Чайковского городского округа»**

*(в редакции постановлений от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 26.06.2020 № 603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 №1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 29.11.2021 № 1234, от 27.12.2021 № 1385, от 25.01.2022 № 85, от 28.02.2022 № 217, от 05.05.2022 № 488, от 21.06.2022 №663, от 15.08.2022 №880, от 18.10.2022 №1119, от 21.11.2022 №1254, от 09.01.2023 №3, от 17.02.2023 №138, от 27.04.2023 №399, 07.06.2023 №557 , 28.06.2023 №626, от 29.09.2023 №954, от 24.11.2023 №1123, от 20.02.2024 №164, от 22.04.2024 №381)*

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА администрации Чайковского городского округа) |
| Соисполнители программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа (далее – УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа);  Администрация Чайковского городского округа (далее - Администрация Чайковского ГО) |
| Участники программы | УСИА администрации Чайковского городского округа;  УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;  Администрация Чайковского ГО |
| Подпрограммы программы | 1. «Развитие системы газификации». 2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения». 3. «Развитие системы теплоснабжения». 4. «Развитие системы электроснабжения». 5. «Градостроительная документация». 6. «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов». 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Цели программы | Создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского городского округа |
| Задачи программы | 1. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории округа.  2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | | | 2021год (факт) | | 2022 год (факт) | | 2023год (план) | | 2024 год (план) | | 2025 год (план) | | 2026 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,81607 | | 0,0000 | | 1,1521 | | 0,0000 |
| 2 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | | | 10,565 | | 6,3497 | | 16,2064 | | 11,9085 | | 2,165 | | 13,266 |
| 3 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы, % | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы.  Программа не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | | 2023 год (план) | | 2024 год (план) | | 2025 год (план) | | 2026 год (план) | | Итого | |
| Всего, в том числе: | | 126 782,  41067 | 204 927,23280 | | 570 280,  16900 | | 254 063,  67400 | | 148 935,  33900 | | 70 401,  77600 | | 1 375 390,60147 | |
| Местный бюджет | | 81 731, 99462 | 86 329,  37945 | | 128 322,  40900 | | 117 403,  54200 | | 90 890,  93100 | | 56 800,  07600 | | 561 478,33207 | |
| Краевой бюджет | | 45 050,  41605 | 118 597,  85335 | | 378 082,  76000 | | 120 549,  55200 | | 58 044,  40800 | | 13 601,  70000 | | 733 926,68940 | |
| Средства фонда | | 0,00000 | 0,00000 | | 63 875, 00000 | | 16 110,  58000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 79 985,58000 | |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 26,90502 км сетей газопровода.  Выполнить строительство, ремонт 64,3276 км сетей водоснабжения и водоотведения.  Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %. | | | | | | | | | | | | | | |

1. **Общая характеристика текущего состояния**

Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (далее – Программа) направлена на создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского городского округа.

* 1. **Жилищное строительство**

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья.

На протяжении последних лет район сохраняет положительные темпы роста жилищного строительства. По итогам 2022 года на территории Чайковского городского округа введено в эксплуатацию 48, 223 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений.

Развитие жилищного строительства происходит благодаря активному участию муниципального образования в федеральных и региональных программах: «Молодая семья», «Жилище», реализация Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Так же развитие жилищного строительства происходит из-за потребности рынка в новом жилье, т.е. население способно вкладывать средства в приобретение и строительство жилья.

Одним из направлений в повышении инвестиционной привлекательности, развития территории, строительства жилья - является выполнение мероприятий по обеспечению разработки документов территориального планирования.

* 1. **Территориальное развитие и градостроительство**

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Документами территориального планирования являются:

* генеральный план.

Градостроительное зонирование направлено на:

- создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территорий муниципального образования;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Документами градостроительного зонирования являются Правила землепользования и застройки.

В рамках мероприятий по разработке градостроительной документации, Программой предусмотрено:

- разработка генерального плана;

- разработка правил землепользования и застройки;

- разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки;

- разработка градостроительных планов на топографической основе.

* 1. **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Жилищно-коммунальный комплекс на территории муниципального образования включает в себя жилищный фонд, котельные, тепло-, водо- и газопроводные сети.

В округе имеются населенные пункты, в которых из-за неудовлетворительного состояния внутридомовых сетей население не получает качественные коммунальные услуги.

Недостаток финансирования не позволяет в полном объеме выполнять мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых, водопроводных и канализационных сетей, по замене оборудования, по ремонту зданий и сооружений. Необходимо обновление имеющихся основных фондов коммунального хозяйства Чайковского городского округа за счет внедрения современных, более эффективных и экономичных видов энергетического оборудования, изоляционных материалов, систем и технологий. Остается проблемным вопросом строительство очистных сооружений для МУП «Чайковский водоканал».

Анализ сложившейся ситуации выявил следующие наиболее актуальные проблемы, негативно влияющие на состояние отрасли:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- хроническое отставание развития коммунальной отрасли от развития промышленности и строительства жилья вследствие недостаточного финансирования;

- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

- физическое и конструктивное несоответствие объектов коммунальной инфраструктуры современным требованиям;

-неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- усиление тенденции загрязнения окружающей среды от деятельности объектов коммунальной инфраструктуры;

-высокий процент бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры;

-низкая эффективность системы управления в коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.

Городской округ ведет планомерную работу по выявлению бесхозных объектов инженерного обеспечения в целях оформления правоустанавливающих документов, что в свою очередь позволит упорядочить тарифную систему, а также предусматривать в бюджете средства на ремонт и содержание инженерных сетей и систем.

Исходя из вышеизложенного, основной целью развития коммунального хозяйства на ближайшую перспективу, следует считать гарантированное обеспечение потребности населения и народного хозяйства в дешевых коммунальных ресурсах.

**2. Теплоснабжение**

В Чайковском городском округе насчитывается 16 муниципальных отопительных котельных.

Несмотря на то, что за последние годы была проделана огромная работа по реконструкции котельных, что привело к стабилизации состояния в области производства тепла, достигнутый эффект оказался менее ожидаемого, так как произведенное тепло теряется на пути к потребителям.

Угрожающих размеров достигло количество ветхих тепловых сетей. Ветхое состояние сетей приводит к значительным потерям производственного тепла на пути к потребителю, значительным утечкам теплоносителя из систем, и как следствие, значительному росту затрат, недополучению тепла потребителями, а значит, росту социальной напряженности. Протяженность муниципальных тепловых сетей, выполненных в двухтрубном исполнении, составляет 189,007 км, из них 143,578 км ветхие.

В целях приведения системы теплоснабжения в нормативное состояние, разработаны и утверждены «Схемы теплоснабжения», предусматривающие строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих сетей.

Документом также предусмотрены мероприятия по разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на оптимизацию и энергосбережение тепловых систем с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

**3. Водоснабжение и водоотведение**

Чайковский городской округ имеет достаточные водные запасы для обеспечения всех потребителей доброкачественной питьевой водой в необходимом количестве. Проблема состоит в том, что существующие водопроводно - канализационные сооружения не в состоянии обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение потребителей из-за недостаточной их мощности и конструктивного несовершенства, а также значительного физического износа.

К этому следует добавить загрязнения самих источников водоснабжения, происходящие в результате человеческой деятельности (сброс неочищенных стоков, аварийные выбросы загрязняющих веществ в водоемы).

Протяженность муниципальных водопроводных сетей 519,83 км., канализационных трубопроводов 323,45 км., сети канализации 196,38 км. (38%).

На территории округа насчитывается 64 источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, 25 насосных станций водопровода. На сегодняшний день часть артезианских скважин и водопроводных сетей поставлены на баланс, но остались скважины и водопроводы, подающие воду населению, регистрация права на которые не оформлена.

За прошедший период в ряде населенных пунктов были проведены работы по ремонту сетей, по промывке скважин, заменена и отремонтирована часть насосного оборудования.

Необходимо отметить, что в последние годы фактически не велось строительство новых и реконструкция действующих водозаборов.

В целях приведения системы водоснабжения и водоотведения в нормативное состояние, разработаны и утверждены «Схемы водоснабжения и водоотведения», предусматривающие строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих сетей.

Документом также предусмотрены мероприятия по разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

**4. Электроснабжение**

Рост бытовых нагрузок, особенно в микрорайонах индивидуального строительства (коттеджи), приобретение населением сложной бытовой техники, установка энергоемкого оборудования (электроотопление) привел к ухудшению качества электроэнергии (низкое напряжение в конце электрической линии).

Общая протяженность линий электропередач 651,085 км, из них в ветхом состоянии находятся 190,09 км (29%).

Большинство сетей кабель ных, подходящих к жилым домам, оказались брошенными. Есть случаи разворовывания бесхозных электрических сетей, особенно в сельской местности.

В последние годы фактически не велось строительство новых и реконструкция действующих линий электропередач.

**5. Газоснабжение**

Для газификации квартир и жилых домов используется природный и сжиженный газ. На территории городского округа находится 16 котельных, 7 из которых газовые. Протяженность газопроводов составляет 385,986 км.

По состоянию на 01 января 2022 года остаются не газифицированными 25 населенных пунктов.

В целях обеспечения территорий Чайковского городского округа газом, предусмотрены мероприятия по строительству распределительных газопроводов в населенных пунктах, необеспеченных или обеспеченных не в полном объеме газовым топливом.

Приложение 1

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 1. «Развитие системы газификации»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  Администрация Чайковского ГО |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа;  УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;  Администрация Чайковского ГО |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Строительство распределительных газопроводов;  2.Проведение работ по содержанию инженерных систем газоснабжения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименова-ние показателя | | 2021  год  (факт) | | 2022  год (факт) | 2023  год (план) | 2024 год (план) | 2025  год (план) | 2026  год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | | 0,0000 | | 0,0000 | 1,81607 | 0,0000 | 1,1521 | 0,0000 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирова  ния | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | |
| 2021 год (факт) | | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | | 11 356,  51555 | | 3 660,  08904 | 14 163,  58900 | 2 370, 57700 | 8 761, 42700 | 2 370,  577000 | 42 682,  77459 |
| Местный бюджет | | 10 961,  31218 | | 3 660,  08904 | 9 106,  67700 | 2 370, 57700 | 8 761, 42700 | 2 370,  577000 | 37 230, 65922 |
| Краевой бюджет | | 395,  20337 | | 0,00000 | 5 056,  91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 452, 11537 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство 26,90502 км. сетей газопровода. | | | | | | | | | |

Приложение 2

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа;  УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;  2.Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | 2021  год (факт) | | 2022  год  (факт) | | 2023  год (план) | | 2024 год (план) | 2025  год (план) | 2026  год (план) |
| 1 | Количество построен  ных, отремонти-  рованных сетей водоснабжения и водоотведе-  ния, км | | 10,565 | | 6,3497 | | 16,2064 | | 11,9085 | 2,165 | 13,266 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирова-ния | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | |
| 2021 год (факт) | | 2022 год (факт) | | 2023 год (план) | | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | | 51 225,  68197 | | 54 061,  63190 | | 211 895,  46600 | | 124 433,50400 | 26 481,  59700 | 10 177,  76000 | 478 611,  64087 |
| Местный бюджет | | 31 883,  99945 | | 15 567,  23247 | | 29 263,  73400 | | 41 810,  67200 | 12 142,  78900 | 10 177,  76000 | 141 560,  73292 |
| Краевой бюджет | | 19 341,  68252 | | 38 494,  39943 | | 118 756,  73200 | | 66 512,  25200 | 14 338,808000 | 0,00000 | 257 443,  87395 |
| Средства фонда | | 0,00000 | | 0,00000 | | 63 875, 00000 | | 16 110,  58000 | 0,00000 | 0,00000 | 79 985, 58000 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 64,3276 км сетей водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | | | | | |

Приложение 3

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 3. «Развитие системы теплоснабжения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;  Администрация Чайковского ГО |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа;  УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;  Администрация Чайковского ГО |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения;  2. Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | 2021 год (факт) | | 2022 год (факт) | | 2023 год (план) | | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
| 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабже-  ния, км | | 0,134 | | 1,3083 | | 0,000 | | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 2 | Количество построенных (реконструиро-  ванных) котельных, ед. | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансиро-  вания | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | |
| 2021 год (факт) | | 2022 год (факт) | | 2023 год (план) | | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | | 27 465,  61599 | | 27 616,  93454 | | 262 771,15000 | | 9 903,  21500 | 14 105,  05600 | 498,  38000 | 342 360,  35153 |
| Местный бюджет | | 2 152,  08583 | | 2 484,  59747 | | 34 897,  90000 | | 9 903,  21500 | 14 105,  05600 | 498,  38000, | 64 041,  23430 |
| Краевой бюджет | | 25 313,  53016 | | 25 132,  33707 | | 227 873,  25000 | | 0,00000 | 0,00000, | 0,00000, | 278 319,  11723 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 7,0191км сетей теплоснабжения;  Выполнить строительство (реконструкцию) котельных – 3 ед. | | | | | | | | | | | |

Приложение 4

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 4. «Развитие системы электроснабжения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа;  УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения;  2. Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения. |
| Целевые показатели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателя | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025  (план) | 2026  (план) |  | | 1 | Количество построенных электрических сетей, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | 2021  год (факт) | 2022  год  (факт) | 2023  год (план) | 2024  год  (план) | 2025  год (план) | 2026  год (план) | Итого | | Всего,  в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Федеральный  бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение протяженности электрических сетей на – км. |

Приложение 5

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 5. «Градостроительная документация»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа. |
| Задачи подпрограммы | 1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования.  2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки.  3. Выполнение кадастровых работ. |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
| 1 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроитель-  ной  документацией в соответствии с требованиями Градостроитель-  ного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы,% | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год  (план) | 2026 год  (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | | 5 289,  03188 | 5 687,  10331 | 8 163,  51400 | 2 429,  75200 | 5 349,  80000 | 3 256,  20000 | 24 941,  40119 |
| Местный бюджет | | 5 289,  03188 | 5 687,  10331 | 8 163,  5140 | 2 429,  75200 | 5 349,  80000 | 3 256,  20000 | 24 941,  40119 |
| Краевой бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. 100 % обеспечение Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы;  2. 100 % доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на топографической основе. | | | | | | | | |

Приложение 6

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 6. «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа  УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами.  2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений.  3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | | 2021 год (факт) | | 2022 год (факт) | 2023  год  (план) | 2024 год (план) | 2025  год (план) | 2026  год  (план) |
| 1 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями, % | | | 0 | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Благоустройство,% | | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Выполнена реконструкция ГТС, ед. | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Приобретение передвижной автомастерской, ед. | | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| 2021 год (факт) | 2022  год  (факт) | | 2023  гГод  (план) | | 2024  год  (план) | 2025  год (план) | 2026  год  (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | | 4 038,  17240 | 81 145,  54542 | | 37 306,  11400 | | 76 894,  08200 | 58 274,  20000 | 18 135,  60000 | 275 793,  74382 |
| Местный бюджет | | 4 038,  17240 | 26 174,  45857 | | 10 531, 70200 | | 22 856,  78200 | 14 568,  60000 | 4 533,  90000 | 82 703,  61497 |
| Краевой бюджет | | 0,00000 | 54 971,  11685 | | 26 744, 41200 | | 54 037, 30000 | 43 705,  60000 | 13 601,  70000 | 193 090,  12885 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Доля обеспечения земельного участка под ВА инженерными сетями -100 %;  2.Благоустройство-100%.  3.Выполнить реконструкцию ГТС- 3 ед.  4.Приобретение передвижной автомастерской-1ед. | | | | | | | | | | |

Приложение 7

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан |
| Задачи подпрограммы | 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы  2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | 2021 год (факт) | | 2022 год (факт) | | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
| 1 | Уровень достижения показателей от утвержденных в программе, % | | 99,5 | | 90,0 | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Своевременный ввод объектов, % | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Исполнение годовых бюджетных обязательств, % | | 69,4 | | 95 | | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительства» да/нет | | да | | да | | да | да | да | да |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| 2021 год (факт) | | 2022 год (факт) | | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | | 27 407,  39288 | | 32 419,  89859 | | 35 980, 33600 | 38 032,  54400 | 35 963, 25900 | 35 963, 25900 | 205 766,  68947 |
| Местный бюджет | | 27 407,  39288 | | 32 419,  89859 | | 35 980, 33600 | 38 032,  54400 | 35 963, 25900 | 35 963, 25900 | 205 766,  68947 |
| Краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и подпрограммами ежегодно не менее 90%.  2. 100 % своевременный ввод объектов.  3. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %.  4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 8 к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» | | | | | | | **Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | **«Территориальное развитие Чайковского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | Наименова-ние задачи, мероприя-тия | Исполни-тель задачи, меропри-ятия | | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | | | | | | | Наименова-ние показателя | ед. изм | Базо вое зна-че - ние | Факт | | План | | | | | Всего 2021-2026г | 2021г. (факт) | 2022г. (факт) | 2023 г. (план) | 2024 г. (план) | 2025г. (план) | 2026г. (план) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | | Подпрограмма 1. Развитие системы газификации | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | 1.1.1. Распредели-тельные газопроводы в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 2 700,  60764 | 2 700,  60764 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство газопрово-дов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 2 700,  60764 | 2 700,  60764 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 1.1.2. Распредели-тельные газопроводы д. Дедуш-кино, Чайковский район, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 374,  41777 | 65,  32175 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построен-ных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 395,  20337 | 395,  20337 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 769,  62114 | 460,  52512 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Гаревая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 1 191,  62586 | 1 191,  62586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строительст-во газопрово-дов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 1 191,  62586 | 1 191,  62586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 1.1.4. Газопровод в д. Каменный Ключ (ул. Центральная, Молодежная), Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковс-кого городс-кого округа | | местный бюджет | 4 124,  36637 | 0,00000 | 1 135,  40337 | 2 988,  96300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строитель-ство газопрово-дов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 4 124,  36637 | 0,00000 | 1 135,  40337 | 2 988,  96300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построен-ных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0 | 0 | | 1.1.5. Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 1 685,  63766 | 0,00000 | 945,  70966 | 739,  92800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строитель-ство газопрово-дов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 5 056,  91200 | 0,00000 | 0,00000 | 5 056,  91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 6 742,  54966 | 0,00000 | 945,  70966 | 5 796,  84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 1,61007 | 0 | 0 | 0 | | 1.1.6. Распределительные газопроводы с. Фоки, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 1 268,  34079 | 1 268,  34079 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строитель-ство газопрово-дов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 1 268,  34079 | 1 268,  34079 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 1.1.7. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Суколда), г.Чайковский, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 570,12900 | 570,  12900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строитель-ство газопрово-дов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 570,  12900 | 570,  12900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 1.1.8. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсомольская), г.Чайковский, Пермский край | УСИА админис-трации Чайков-ского городско-го округа | | местный бюджет | 989,  70528 | 989,  70528 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строитель-ство газопрово-дов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 989,  70528 | 989,  70528 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 1.1.9. Газопровод по ул. Звездная, г. Чайковский, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 1 072,  71960 | 1 072,  71960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строитель-ство газопрово-дов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 1 072,  71960 | 1 072,  71960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 1.1.10. Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 1 877,  83746 | 1 877,  83746 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строитель-ство газопрово-дов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 1 877,  83746 | 1 877,  83746 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 1.1.11. Проведение работ, направленных на обеспе-чение ввода в эксплуатацию распредели-тельных газопроводов | УСИА админист-рации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество изготовлен-ных технических планов объектов капиталь-ного строительства | ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | УЖКХ и Т админист-рации Чайков-ского городско-го округа; УСиА админист-рации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 148,  97196 | 33,  25356 | 115,  71840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  | | Всего | 148,  97196 | 33,  25356 | 115,  71840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 1.1.12 Распределительные газопроводы в д. Мар-ково,Чайковский город-ской округ, Перм-ский край | УСИА админист-рации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 9 868,  99500 | 0,00000 | 0,00000 | 3 478,  14500 | 0,00000 | 6 390,  85000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строительство газопро-водов | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 9 868,  99500 | 0,00000 | 0,00000 | 3 478,  14500 | 0,00000 | 6 390,  85000 | 0,00000 | Количество построен-ных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1521 | 0 | | Итого по задаче 1.1. |  | | местный бюджет | 25 531,  00481 | 9 736,  28738 | 2 196,  83143 | 7 207,  03600 | 0,00000 | 6 390,  85000 | 0,00000 |  | | | | | | | | | | краевой бюджет | 5 452,  1537 | 395,  20337 | 0,00000 | 5 056,  91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 30 983,  12018 | 10 131,  49075 | 2 196,  83143 | 12 263,  94800 | 0,00000 | 6 390,  85000 | 0,00000 | | Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 1.2.1. Содержание и техничес-кое обслужи-вание объек-тов газоснаб-жения | Управление ЖКХ и транспор-та адми-нистра-ции Чайковского городс-кого округа | | местный бюджет | 11 699,  65441 | 1 225,  02480 | 1 463,  25761 | 1 899,  64100 | 2 370,  57700 | 2 370,  57700 | 2 370,  57700 | Протяжен-ность сетей газопроводапо которым выполняет-ся содержание | км | 30,189 | 49,086 | 73,2025 | 54,348 | 98,5935 | 98,5935 | 98,5935 | | | | | | | Итого по задаче 1.2. |  | | местный бюджет | 11 699,  65441 | 1 225,  02480 | 1 463,  25761 | 1 899,  64100 | 2 370,  57700 | 2 370,  57700 | 2 370,  57700 |  | | | | | | | | | | Итого по подпрограмме 1 |  | | местный бюджет | 37 230,  65922 | 10 961,  31218 | 3 660,  08904 | 9 106,  67700 | 2 370,  57700 | 8 761,  42700 | 2 370,  57700 | | краевой бюджет | 5 452,  11537 | 395,  20337 | 0,00000 | 5 056,  91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 42 682,  77459 | 11 356,  51555 | 3 660,  08904 | 14 163,  58900 | 2 370,  57700 | 8 761,  42700 | 2 370,  57700 | | Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1. Ремонт сетей водо-снабжения и водоотведения | Управление ЖКХ и транспорта админист-рации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 4 177,  28527 | 2 967,  86527 | 0,00000 | 676,  14000 | 177,  76000 | 177,7  6000 | 177,  76000 | Количество построен-ных, отремонтированных сетей водоснабже-ния и водо-отведения | км | 0 | 10,565 | 0 | 830 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 4 177,  28527 | 2 967,  86527 | 0,00000 | 676,  14000 | 177,  76000 | 177,  76000 | 177,  76000 | | 2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 20 892,  51208 | 0,00000 | 1 839,  79408 | 9 347,  47600 | 9 705,  24200 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, реконструк-цию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 52 436,  86500 | 0,00000 | 0,00000 | 38 635,  61300 | 13 801,  25200 | 0,00000 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабжения и водо-отведения | км | 0 | 0 | 0 | 6,0000 | 3,948 | 0 | 0 | | Всего | 73 329,  37708 | 0,00000 | 1 839,  79408 | 47 983,  08900 | 23 506,  49400 | 0,00000 | 0,00000 | | 2.1.3. Водопровод п. Прикам-ский | УСИА админист-рации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 5 508,  85309 | 1 357,  50000 | 4 151,  35309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию сетей водо-снабже ния и водоотведе-ния | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 4 151,  35309 | 0,00000 | 4 151,  35309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснаб-жения и во-доотведения | км. | 0 | 0 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Всего | 9 660,  20618 | 1 357,  50000 | 8 302,  70618 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 2.1.4. Очистные сооружения в д. Дубовая (Канализаци-онная насос-ная станция и напорные сети канализации) | УСИА администрации -Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 12 826,  93000 | 12 824,  31735 | 2,61265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 12 320,  53472 | 11 489,  44203 | 831,  09269 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 25 147,  46472 | 24 313,  75938 | 833,  70534 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 2.1.5. Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайков-ский, Перм-ский край | УСИА админист-рации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 10 073,  70632 | 4 814,  33967 | 4 880,  82065 | 378,  54600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 25 295,  89665 | 0,00000 | 18 632,  73365 | 6 663,  16300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснаб-жения и водоотведе-ния | км | 0 | 0 | 5,1137 | 1,6524 | 0 | 0 | 0 | | Всего | 35 369,  60297 | 4 814,  33967 | 23 513,  55430 | 7 041,  70900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 2.1.6. Водопровод в мкр. Уральский (ул. Перво-майская, Красноармейская, Азина (частный сектор), Заречная), г. Чайковский, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 9 528,  46029 | 9 528,  46029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, реконструк-цию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 7 852,  24049 | 7 852,  24049 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | | Всего | 17 380,  70078 | 17 380,  70078 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | | 2.1.7. Водопровод в д. Марково, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 7 350,  28800 | 0,00000 | 0,00000 | 2 350,  28800 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,  00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабже-ния и водо-отведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | 2.1.8. Водопровод в мкр. Завьялово: ул. Пуш-кина, Лер-монтова, Бажова, Назарова, Цветаевой, г. Чайков-ский, Перм-ский край | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 6 306,  92100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 306,  92100 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,  00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабже-ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,146 | | 2.1.9. Очистные сооружения в с. Боль-шой Букор, Чайк-овский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 4 151,  87100 | 0,00000 | 0,00000 | 4 151,  87100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию сетей водо-снабжения и водоотведе-ния | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.1.10. Разработка проектно-сметной документации очистных сооружений г.Чайковский Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 3 100,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 100,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 58 900,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 900,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 62 000,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 000,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 2.1.11. Реконструк-ция "Здание водонасосной станции второго подъема" | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 5 074,  66717 | 382,  01517 | 4 692,  65200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 14 879,  22000 | 0,00000 | 14 879,  22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 19 953,  88717 | 382,  01517 | 19 571,  87200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 2.1.12. Проведение работ, направлен-ных на обеспече-ние ввода в экслуата-цию объектов водоснабже-ния | Управление ЖКХ и транспо-рта админист-рации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 9,50170 | 9,50170 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество изготовлен-ных техни-ческих планов объектов капитального строитель-ства | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.1.13 Обеспече-ние меро-приятий по модерниза-ции систем коммуналь-ной инфра-структуры, в т.ч. |  | | местный бюджет | 43 486,  35244 | 0,00000 | 0,00000 | 7 079,  08000 | 31 627,  67000 | 4 779,  60244 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабже-ния и водо-отведения | км. | 0 | 0 | 0 | 3,7240 | 7,841 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 66 890,  41000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 179,  41000 | 52 711,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | | средства фонда | 63 875,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 875,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 174 251,  76244 | 0,00000 | 0,00000 | 85 133,  49000 | 84 338,  67000 | 4 779,  60244 | 0,00000 | | 2.1.13.1 Реконструк-ция сис-темы водоподготовки села Ваньки Чайковско-го город-ского округа | УСИА администрации Чайковского горо-дского округа | | местный бюджет | 31 627,  67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 627,  67000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабже-ния и водо-отведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8405 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 52 711,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 711,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | | средства фонда | 16 110,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 110,58000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 100 449,  25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 449,  25000 | 0,00000 | 0,00000 | | 2.1.13.2 Капитальный ремонт водоводов Чайковско-го город-скоко округа | Управле-ние ЖКХ и тран-спорта администрации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 7 079,  08000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 079,  08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 3,7240 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 14 179,  41000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 179,  41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | средства фонда | 63 875,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 875,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 85 133,  49000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 133,  49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 2.1.14 Устройство водонапорной башни, ремонт сетей водоснабже-ния и водо-заборного сооружения д.Чумна, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 5 079,  60244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,  00000 | 4 779,  60244 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабже-ния и водо-отведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,045 | 0 | | краевой бюджет | 14 338,  80732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 338,  80732 | 0,00000 | Ремонт водонапор-ной башни | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | Всего | 19 418,  40976 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,  00000 | 19 118,  41100 | 0,00000 | Утройство водонапор-ной башни | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2.1.15 Строитель-ство водопровода с Фоки (ул.Заводская,Красная, Подгорная) | УСИА админист-рации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 4 786,  87700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 786,  87700 | 0,00000 | Количество разработан-ных проектно- сметных документа-ций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2.1.16 Строитель-ство водопровода с.Фоки (ул.Молодежная) | УСИА админист-рации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 2 398,  54900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 398,  54900 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | Итого по задаче 2.1. |  | | местный бюджет | 139 972,  77492 | 31 883,  99945 | 15 567,  23247 | 28 390,  32200 | 41 810,  67200 | 12 142,  78900 | 10 177,  76000 |  | | | | | | | | | | краевой бюджет | 257 065,  32795 | 19 341,  68252 | 38 494,  39943 | 118 378,  18600 | 66 512,  25200 | 14 338,  80800 | 0,00000 | | средства фонда | 79 985,  58000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 875,  00000 | 16 110,  58000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 477 023,  68287 | 51 225,  68197 | 54 061,  63190 | 210 643,  50800 | 124 433,  50400 | 26 481,  59700 | 10 177,  76000 | | Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | 2.2.1. Разработка документа-ции зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-ния | Управле-ние ЖКХ и транспор-та адми-нистрации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 1 587,  95800 | 0,00000 | 336,  00000 | 1 251,  95800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество скважин, на которые разработаны документы | ед. | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | | Итого по Задаче 2.2. |  | | местный бюджет | 1 587,  95800 | 0,00000 | 336,  00000 | 1 251,  95800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Итого по подпрограмме 2 |  | | местный бюджет | 141 560,  73292 | 31 883,  99945 | 15 903,  23247 | 29 642,  28000 | 41 810,  67200 | 12 142,  78900 | 10 177,  76000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | краевой бюджет | 257 065,  32795 | 19 341,  68252 | 38 494,  39943 | 118 378,  18600 | 66 512,  25200 | 14 338,  80800 | 0,00000 | | средства фонда | 79 985,  58000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 875,  00000 | 16 110,  58000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 478 611,  64087 | 51 225,  68197 | 54 397,  63190 | 211 895,  46600 | 124 433,  50400 | 26 481,  59700 | 10 177,  76000 | | Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | 3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс | Управле-ние ЖКХ и транс-порта адми-нистрации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 2 895,  02383 | 798,  17999 | 601,  70384 | 0,00000 | 498,  38000 | 498,  38000 | 498,  38000 | Количество построен-ных, отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 0 | 0,134 | 0,728 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 2 895,  02383 | 798,  17999 | 601,  70384 | 0,00000 | 498,  38000 | 498,  38000 | 498,  38000 | | 3.1.2. Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковско-го горо-дского округа, в том числе : | УСИА администрации Чайковс-кого город-  ского округа | | местный бюджет | 1 658,  25994 | 832,  51193 | 825,  74801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построен-ных (реконструированных) котельных | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 21 062,  16715 | 15 407,  04581 | 5 655,  12134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 22 720,  42709 | 16 239,  55774 | 6 480,  86935 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию, ремонт сис-тем тепло-снабжения | ед | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 3.1.2.1. Строитель-ство объекта «Модульная котельная с. Сосново» | УСИА админист-рации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 832,  51193 | 832,  51193 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построен-ных (реконструированных) котельных | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 13 931,  74000 | 13 473,  13866 | 458,  60134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 14 764,  25193 | 14 305,  65059 | 458,  60134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 3.1.2.2. Разработка ПСД на капиталь-ный ремонт трубопрово-дов горя-чего водо-снабжения и тепло-снабжения в п. Марковский | УСИА админист-рации Чайков-ского горо-дского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию, ремонт сис-тем тепло-снабжения | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 854,  50560 | 854,  50560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 854,50560 | 854,  50560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 3.1.2.3. Разработка ПСД на строительство модульной котельной в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 3.1.2.4. Разработка ПСД на капиталь-ный ремонт трубопроводов в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 301,  78334 | 301,  78334 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 301,  78334 | 301,  78334 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 3.1.2.5. Разработка ПСД на капиталь-ный ремонт теплотрас-сы и техни-ческое перевооружение коте-льной в с. Б. Букор | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 62,00000 | 0,00000 | 62,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 777,  61821 | 777,  61821 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 839,  61821 | 777,  61821 | 62,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 3.1.2.6. Разработка ПСД на реконструк-цию коте-льной "Школа" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 3.1.2.7. Разработка ПСД на реконструк-цию котельной "Светлячок" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 3.1.2.8. Капиталь-ный ремонт трубопроводов в с.Сосново | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | | местный бюджет | 763,  74801 | 0,00000 | 763,  74801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построен-ных, отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0,5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 5 196,  52000 | 0,00000 | 5 196,  52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 5 960,  26801 | 0,00000 | 5 960,  26801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 3.1.2.9. Реконструкция котельной "Школа" с.Фоки | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 1 553,  84900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 553,  84900 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построен-ных (реконструированных) котельных | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3.1.2.10 Реконструкция котельной "Светлячок" с.Фоки | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 1 073,  99800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 073,  99800 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3.1.2.11 Блочно-модульная котльная в с.Ваньки | УСИА админист-рации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 6 376,  96800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 376,  96800 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, реко-нструкцию, ремонт сис-тем тепло-снабжения | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3.1.2.12 Капитальный ремонт теплотрассы с.Б.Букор | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 1 312,  73200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,  02000 | 912,  71200 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, реко-нструкцию, ремонт систем теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | Количество построен-ных, отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420 | 0 | | 3.1.2.13 Блочно-модульная котельная п.Буренка | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 6 316,  99600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 316,  99600 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, реко-нструк-цию, ремонт систем тепло-снабжения | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3.1.2.14 Блочно-модульная котельная в с. Вассята | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 6 376,  96800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 376,  96800 | 0,00000 | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3.1.3. Проведение работ, направлен-ных на обеспечение ввода в эксплуата-цию объектов теплоснабжения | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 32,  02900 | 0,00000 | 32,  02900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество изготовлен-ных техни-ческих пла-нов объектов капиталь-ного строи-тельства | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 32,02900 | 0,00000 | 32,  02900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 3.1.4.Реконструкция тепловых сетей в г.Чайковский (СКК) | Управле-ние ЖКХ и транс-порта администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 25 320,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 320,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количестов реконструи-рованных объектов систем теплоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 | 2,4898 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 227 873,  25000 | 0,00000 | 0,00000 | 227 873,  25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 253 193,  25000 | 0,00000 | 0,00000 | 253 193,  25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Итого по Задаче 3.1. |  | | местный бюджет | 52 916,  82377 | 1 630,  69192 | 1 459,  48085 | 25 320,  00000 | 9 903,  21500 | 14 105,  05600 | 498,  38000 |  | | | | | | | | | | краевой бюджет | 21 062,  16715 | 15 407,  04581 | 5 655,  12134 | 227 873,  25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 301 852,  24092 | 17 037,  73773 | 7 114,  60219 | 253 193,  25000 | 9 903,  21500 | 14 105,  05600 | 498,  38000 | | Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | 3.2.1. Содержание и техни-ческое обслу-живание объектов теплоснаб-жения | Управление ЖКХ и транспор-та адми-нистрации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяжен-ность сетей теплоснабжения, по которым проводится содержание | км | 124,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Итого по Задаче 3.2. |  | |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | 3.3.1. Возмещение экономичес-ки обосно-ванного размера убытков | Управле-ние ЖКХ и транс-порта админист-рации Чайковского горо-дского округа | | местный бюджет | 1 666,  87853 | 521,  39391 | 1 025,  11662 | 120,  36800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 29 383,  70008 | 9 906,  48435 | 19 477,  21573 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 31 050,  57861 | 10 427,  87826 | 20 502,  33235 | 120,  36800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 3.3.2. Предоставление субсидий юридичес-ким лицам (за исклю-чением субсидий муниципальным учреж-дениям) на возмещение экономичес-ки обосно-ванного размера убытков ТСО, связанных со сверхнормативным потреблением ТЭР при производстве тепловой энергии | Управле-ние ЖКХ и тран-спорта администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 9 457,  53200 | 0,00000 | 0,00000 | 9 457,  53200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Итого по Задаче 3.3. |  | | местный бюджет | 11 124,  41053 | 521,  39391 | 1 025,  11662 | 9 577,  90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | | | | | | | | | | краевой бюджет | 29 383,  70008 | 9 906,  48435 | 19 477,  21573 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 40 508,  11061 | 10 427,  87826 | 20 502,  33235 | 9 577,  90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Итого по подпрограмме 3 |  | | местный бюджет | 64 041,  23430 | 2 152,  08583 | 2 484,  59747 | 34 897,  90000 | 9 903,  21500 | 14 105,  05600 | 498,  38000 |  | | | | | | | | | | краевой бюджет | 278 319,  11723 | 25 313,  53016 | 25 132,  33707 | 227 873,  25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 342 360,  35153 | 27 465,  61599 | 27 616,  93454 | 262 771,  15000 | 9 903,  21500 | 14 105,  05600 | 498,  38000 | | Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 4.1.1. Строитель-ство линий электропередач уличного освещения | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построен-ных электричес-ких сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Итого по Задаче 4.1. |  | |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 4.2.1. Содержание и техни-ческое обслужива-ние объектов электроснаб-жения | Управле-ние ЖКХ и тран-спорта администрации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяжен-ность сетей электроснабжения, по которым проводится содержание | км | 73,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Итого по Задаче 4.2. |  | |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Итого по подпрограмме 4 |  | |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Подпрограмма 5. Градостроительная документация | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | 5.1.1. Разработка генераль-ного плана, правил землепользования и застройки Чайковс-кого городского округа | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 3 299,  39700 | 0,00000 | 200,  00000 | 3 099,  39700 | 0,00000 | 3 663,  80000 | 1 570,  20000 | Наличие документа территориального плани-рования | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Доля обеспе-ченности Чайковского городского округа необх-одимой градо-строительной документаци-ей в соот-ветствии с требова-ниями Градо-строитель-ного кодекса Российской Федерации, способ-ствующей проведению эффективной муниципаль-ной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муници-пального хозяйства и социальной сферы | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 5.1.2. Разработка местных нормативов градостроительного проектирова-ния | УСИА администрации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 24,  60000 | 0,00000 | 24,  60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных местных нормативов градостроительного проектирования | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.1.3.Разра-ботка программы комплексного развития социальной инфраструк-туры | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 15,65000 | 0,00000 | 15,  65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных прог-рамм раз-вития соци-альной инфраструк-туры | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.1.4 Разработка программы комплексного развития систем коммуналь-ной инфра-структуры | Управле-ние ЖКХ и тран-спорта администрации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 2 461,  90200 | 0,00000 | 0,00000 | 2 461,  90200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных прог-рамм развития коммуналь-ной инфра-структуры | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Итого по Задаче 5.1. |  | |  | 5 801,  54900 | 0,00000 | 240,  25000 | 5 561,  29900 | 0,00000 | 3 663,  80000 | 1 570,  20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | 5.2.1. Разработка документа-ции по планировке территории | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 9 593,  50067 | 2 495,  76536 | 4 634,  95331 | 1 136,  11500 | 1 326,  66700 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных проектов планировки | ед. | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 5.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топо-графичес-кой основе | УСИА администрации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 7 693,  88500 | 940,  80000 | 811,  90000 | 1 466,  10000 | 1 103,  08500 | 1 686,  00000 | 1 686,  00000 | Доля заявлений, по которым выданы чертежи градострои-тельных планов земельных участков на топографической основе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Итого по Задаче 5.2. |  | |  | 17 287,  38567 | 3 436,  56536 | 5 446,  85331 | 2 602,  21500 | 2 429,  75200 | 1 686,  00000 | 1 686,  00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | 5.3.1. Выполне-ние када-стровых работ по определе-нию границ зон затоп-ления, подтопле-ния в отношении территории Чайковско-го горо-ского округа Пермского края | УСИА администрации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 1 852,  46652 | 1 852,  46652 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Установле-но границ | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Итого по Задаче 5.3. |  | | местный бюджет | 1 852,  46652 | 1 852,  46652 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Итого по подпрограмме 5 |  | | местный бюджет | 24 941,  40119 | 5 289,  03188 | 5 687,  10331 | 8 163,  51400 | 2 429,  75200 | 5 349,  80000 | 3 256,  20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | 6.1.1Техноло-гическое при-соединение ВА .Марков-ский к инже-нерным ком-муникциям, благоуст-ройство | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 979,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 979,  67100 | 0,00000 | 0,00000 | Обеспече-ние земельного участка под ФАП инженерными сетями | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 1 000,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоуст-ройство | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | 6.1.2 Технологи-ческое присо-единение ФАП .Вань-ки к инже-нерным комму-никациям, благоуст-ройство | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 2 007,  53500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 007,  53500 | 0,00000 | 0,00000 | Благоус-тройство | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | Итого по задаче 6.1. |  | | местный бюджет | 2 987,  20600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 987,  20600 | 0,00000 | 0,00000 |  | | | | | | | | | | краевой бюджет | 1 000,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 3 987,  20600 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,  00000 | 2 987,  20600 | 0,00000 | 0,00000 | | Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | 6.2.1. Реконструк-ция берего-укрепительных соору-жений: 1 этап: "Реконструк-ция Берего-укрепления №1", 2 этап: "Реконструк-ция соору-жения – берего-укрепление набережной" | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 57 331,  14912 | 4 038,  17240 | 24 748,  77522 | 10 531,  70150 | 18 012,  50000 | 14 568,  60000 | 4 533,  90000 | Выполнена реконструкция ГТС | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | краевой бюджет | 133 357,  14550 | 0,00000 | 53 545,  43350 | 25 774,  41200 | 54 037,  30000 | 43 705,  60000 | 13 601,  70000 | | Всего | 190 688,  29462 | 4 038,  17240 | 78 294,  20872 | 36 306,  11350 | 72 049,  80000 | 58 274,  20000 | 18 135,  60000 | | 6.2.1.1. Реконструк-ция берего-укрепительных соору-жений: 1 этап: "Реконструкция Берего-укрепления №1", | УСИА администрации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 41 643,  39100 | 4 038,  17240 | 490,  21860 | 0,00000 | 18 012,  50000 | 14 568,  60000 | 4 533,  90000 | | краевой бюджет | 54 037,  30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54 037,  30000 | 43 705,  60000 | 13 601,  70000 | | Всего | 95 680,  69100 | 4 038,  17240 | 490,  21860 | 0,00000 | 72 049,  80000 | 58 274,  20000 | 18 135,  60000 | | 6.2.1.2. Реконструк-ция берего-укрепитель-ных соору-жений: 1 этап: "Реконструк-ция Берегоукре-пления № 1", 2 этап: "Реконструк-ция соору-жения – берегоукре-пление набережной" (в части: Реконструк-ция соору-жения – берегоукреп-ление набережной (существую-щая набе-реж-ная) 2 этап) | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 34 790,  25812 | 0,00000 | 24 258,  55662 | 10 531,  70150 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | краевой бюджет | 79 319,  84550 | 0,00000 | 53 545,  43350 | 25 774,  41200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 114 110,  10362 | 0,00000 | 77 803,  99012 | 36 306,  11350 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 6.2.2 Капиталь-ный ремонт ГСТ №24 с.Альняш Чайковский городской округ Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 1 857,  07600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 857,  07600 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строи-тель-ство, рекон-струкцию, капиталь-ный ремонт и ремонт гидротехнических сооруже-ний | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | Итого по Задаче 6.2. |  | | местный бюджет | 59 188,  22512 | 4 038,  17240 | 24 748,  77522 | 10 531,  70150 | 19 869,  57600 | 14 568,  60000 | 4 533,  90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | краевой бюджет | 190 664,  44550 | 0,00000 | 53 545,  43350 | 25 774,  41200 | 54 037,  30000 | 43 705,  60000 | 13 601,  70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Всего | 268 955,  17102 | 4 038,  17240 | 78 294,  20862 | 36 306,  11400 | 73 906,  87600 | 58 274,  20000 | 18 135,  60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Задача 6.3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | 6.3.1. Приобрете-ние перед-вижной автомастер-ской | Управление ЖКХ и транспор-та адми-нистрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 1 425,  68335 | 0,00000 | 1 425,  68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Приобрете-ние перед-вижной авто-мастерской | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | краевой бюджет | 1 425,  68335 | 0,00000 | 1 425,  68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | | | | | | | | | | Всего | 2 851,  36670 | 0,00000 | 2 851,  36670 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Итого по Задаче 6.3. |  | | местный бюджет | 1 425,  68335 | 0,00000 | 1 425,  68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | краевой бюджет | 1 425,  68335 | 0,00000 | 1 425,  68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Всего | 2 851,  36670 | 0,00000 | 2 851,  36700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Итого подпрограмме 6 |  | | местный бюджет | 82 703,  61497 | 4 038,  17240 | 26 174,  45857 | 10 531,  70200 | 22 856,  78200 | 14 568,  60000 | 4 533,  90000 | | краевой бюджет | 193 090,  12885 | 0,00000 | 54 971,  11685 | 26 774,  41200 | 54 037,  30000 | 43 705,  60000 | 13 601,  70000 | | Всего | 275 793,  74382 | 4 038,  17240 | 81 145,  57542 | 37 306,  11400 | 76 894,  08200 | 58 274,  20000 | 18 135,  60000 | | Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | 7.1.1. Обеспече-ние выполнения функций органами местного самоуправления | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 105 470,  45879 | 14 665,  49231 | 15 945,  08448 | 17 967,  61300 | 19 464,  86500 | 18 713,  70200 | 18 713,  70200 | Уровень достижения показателей от утверж-денных в Программе | % | - | 99,5 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | | Отсутствие просрочен-ной креди-торской задолженности, в том числе под-ведомственного учреж-дения МКУ «Чайковс-кое управ-ление капиталь-ного строи-тельства» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | | Итого по Задаче 7.1. |  | | местный бюджет | 105 470,  45879 | 14 665,  49231 | 15 945,  08448 | 17 967,  61300 | 19 464,  86500 | 18 713,  70200 | 18 713,  70200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 7.2.1. Обеспече-ние деятель-ности казенного учреждения | УСИА администрации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 100 296,  23068 | 12 741,  90057 | 16 474,  81411 | 18 012,  72300 | 18 567,  67900 | 17 249,  55700 | 17 249,  55700 | Исполнение годовых бюджетных обязательств | % | 95 | 69,4 | 86,5 | 95 | 95 | 95 | 95 | | Своевременный ввод объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Итого по Задаче 7.2. |  | | местный бюджет | 100 296,  23068 | 12 741,  90057 | 16 474,  81411 | 18 012,  72300 | 18 567,  67900 | 17 249,  55700 | 17 249,  55700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Итого по Подпрограмме 7 |  | | местный бюджет | 205 766,  68947 | 27 407,  39288 | 32 419,  89859 | 35 980,  33600 | 38 032,  54400 | 35 963,  25900 | 35 963,  25900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Всего по муниципальной программе | | | местный бюджет | 561 478,  33207 | 81 731,  99462 | 86 329,  37945 | 128 322,  40900 | 117 403,  54200 | 90 890,  93100 | 56 800,07600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | краевой бюджет | 733 926,  68940 | 45 050,  41605 | 118 597,  85335 | 378 082,76000 | 120 549,  55200 | 58 044,  40800 | 13 601,  70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | средства фонда | 79 985,  58000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 875,  00000 | 16 110,  58000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | федераль-ный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Всего | 1 375 390, 60147 | 126 782,41067 | 204 927,  23280 | 570 280,  16900 | 254 063,  67400 | 148 935,  33900 | 70 401,  77600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Всего | 1 375  390,  60147 | 126 782,41067 | 204 927, 23280 | 570 280,  16900 | 254 063,67400 | 148 935, 33900 | 70 401,  7760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Приложение 9

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Перечень**

**показателей муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» результаты достижения, которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Интегральный показатель | Расчет показателя | Отраслевые (функциональные), структурные подразделения АЧГО, ответственные за оценку результатов достижения показателей | Примечание |
| **Подпрограмма 1. «Развитие системы газификации»** | | | | |
| 1.1. | Количество построенных сетей газопровода | Кгаз (км) = Lгаз (км) | МКУ «Чайковское УКС» | Кгаз (км) – количество поостренных сетей газопровода  Lгаз(км) – длина вновь построенного газопровода по проектно-сметной документации |
| **Подпрограмма 2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»** | | | | |
| 2.1. | Количество построенных, отремонтированн водопроводных сетей | Квода (км) = Lвода (км) | МКУ «Чайковское УКС», МКУ «ЖКЭС» | Квода (км) – количество поостренных, отремонтированных сетей водопровода  Lвода(км) – длина вновь построенных сетей водопровода по проектно-сметной документации и длина сетей водопровода, по которым выполнен ремонт |
| **Подпрограмма 5. «Градостроительная документация»** | | | | |
| 5.1. | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | Д% = ГДр / ГДо \*100 | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа | Д% - доля обеспеченности округа необходимой градостроительной документацией;  ГДр – количество разработанных (актуализированных) градостроительных документов (Ген.план и ПЗЗ);  ГДо – общее количество необходимых градостроительных документов (Ген.план и ПЗЗ). |