# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы

Чайковского муниципального района

от __________ № ________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ программа

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ в Чайковском Муниципальном районе на 2010-2012 годы И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА»

Чайковский муниципальный район

2010 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование Программы | Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе на 2010-2012 годы и период до 2015 года |
| --- | --- |
| 2. Заказчики и разработчики Программы | Администрация Чайковского муниципального района МУП «Чайковский инновационный центр» Органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района |
| 3. Руководитель Программы | Заместитель главы Чайковского муниципального района Белик Т.В. |
| 4. Исполнители мероприятий Программы | Органы местного самоуправления Чайковского муниципального района Отраслевые и структурные подразделения администрации Чайковского муниципального района и администраций поселений МУП «Чайковский инновационный центр» |
| 5. Цели, задачи Программы | Цели: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Чайковском муниципальном районе за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций снижение нагрузки на бюджет по оплате энергоносителей, улучшение среды проживания. создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Задачи: проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; организация ведения топливно-энергетических балансов; нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов |
| 6. Основание для разработки Программы (правовое и нормативное обеспечение) | Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление главы Чайковского муниципального района от 02.07.2010 № 1501 «Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ» Постановление главы Чайковского муниципального района от 5 июля 2010 года № 1503 «О создании комиссии по координации разработки муниципального программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе» |
| 7. Сроки реализации Программы | 2010-2015 годы |
| 8. Перечень подпрограмм | 1. Энергоэффективность в социальной сфере. 2. Энергоэффективность в жилищном фонде. |
| 9. Общая стоимость и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий по энергосбережению в социальной сфере осуществляется за счет: - ежегодного сокращения расходов бюджета на оплату муниципальными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса в натуральном выражении на 15 процентов по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 2010 года; - текущих расходов муниципальных учреждений за счет субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг, выполнение работ. Разделы Программы, касающиеся промышленности, сферы услуг, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, выполняются за счет собственных средств предприятий. Объемы финансирования: Бюджет Чайковского муниципального района – 137,426 млн. руб. 2010 год - 32,8045 млн.руб. 2011 год – 33,507 млн.руб. 2012 год – 30,797 млн. руб. 2013-2015 годы – 40,318 млн. руб. Поселения 8,3185 млн. руб. 2010 год - 3,320 млн. руб. 2011 год - 0,898 млн. руб. 2012 год - 1,465 млн. руб. 2013-2015 год - 2,636 млн. руб. Инвестиции (внебюджетные средства) Объемы бюджетного финансирования в годах уточняются решением о бюджете Чайковского муниципального на соответствующий год. |
| 9. Ожидаемые результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит: 1. установить наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: - энергетических паспортов; - топливно-энергетических балансов; - актов энергетических обследований; 2. снизить удельные показатели расхода энергоносителей по отношению к уровню 2009 года на 15-20%; - снизить затраты на оплату коммунальных ресурсов в размере 393,4 млн. рублей, в том числе бюджета Чайковского муниципального района на 22,6 млн. рублей; - сократить потребление холодной и горячей воды на 15-20% за счет уменьшения непроизводительных потерь, упорядочения системы взаимных расчетов между населением и поставщиками услуг, повышения качества предоставляемых услуг. - ускорить решение экологических и социальных проблем района; - обеспечить необходимые условия для поэтапного снижения нормы удельного потребления тепловой энергии в жилищном секторе с 0,33 до 0,28 Гкал/кв. м·год; - обеспечить 100% учет энергоресурсов и воды в социальной сфере района; - обеспечить оснащенность коммерческим учетом тепла жилищного фонда; - утвердить статус Чайковского муниципального района как энергоэффективного района |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Чайковского муниципального района |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 6 |
| --- | --- |
| 2. Основные пути решения проблемы | 11 |
| 3. Цели и задачи Программы | 13 |
| 3.1. Цели Программы | 13 |
| 3.2. Задачи Программы | 13 |
| 4. Энергосбережение при потреблении энергоресурсов | 16 |
| 4.1. Энергосбережение в учреждениях социальной сферы | 16 |
| 4.2. Энергосбережение в жилых домах | 17 |
| 5. Индикаторы выполнения Программы | 20 |
| 5.1. Индикаторы выполнения подпрограммы «Энергоэффективность в социальной сфере» | 20 |
| 5.2. Индикаторы выполнения подпрограммы «Энергоэффективность жилищного фонда» | 20 |
| 6. Система программных мероприятий | 21 |
| 7. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы | 74 |
| 8. Оценка основных рисков возможных срывов реализации мероприятий Программы Приложение 1 Общие сведения для расчета целевых показателей Программы | 78 |
| Приложение 2 Общие сведения для расчета целевых показателей Программы в разрезе поселений Чайковского муниципального района | 80 |
| Приложение 3 Общие сведения для расчета целевых показателей Программы в срциальной сфере Чайковского муниципального района | 86 |
| Приложение 4 Текущие показатели индикаторов эффективности подпрограммы «Энергоэффективность в социальной сфере» для учреждений здравоохранения | 87 |
| Приложение 5 Текущие показатели индикаторов эффективности подпрограммы «Энергоэффективность в социальной сфере» для учреждений культуры и искусства | 91 |
| Приложение 6 Текущие показатели индикаторов эффективности подпрограммы «Энергоэффективность в социальной сфере» для учреждений сферы образования | 94 |
| Приложение 7 Текущие показатели индикаторов эффективности подпрограммы «Энергоэффективность в социальной сфере» для учреждений сферы молодежной политики | 101 |
| Приложение 8 Целевые показатели Программы | 102 |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время реальный сектор экономики и бюджетная сфера Чайковского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

Суммарное потребление электрической и тепловой  энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2009 году более 199179,71 тыс. т.у.т.

В 2009 году показатель энергоемкости реального сектора экономики составил 3,77 кг.у.т/тыс. рублей.

Необходимость повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в посланиях Президента Российской Федерации.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Ввиду быстрого увеличения цен на энергоносители, затраты на них и в коммунальной сфере и в промышленности выросли многократно, и только в себестоимости промышленной продукции составляют от 10 до 40, а иногда и более процентов.

Тенденция к дальнейшему повышению энергозатрат в ближайшей перспективе сохранится: Государственная политика в области цен на энергоресурсы заключается в том, чтобы в перспективе сравнять внутренние и мировые цены на газ (увеличатся в 7 раз к 2009 году), нефть и нефтепродукты, электроэнергию и уголь (увеличатся в 2-4 раза к 2009 году). Это неизбежно приведет к дальнейшему повышению оплаты энергоресурсов.

С другой стороны:

Положение с энергоэффективностью свидетельствует о значительных резервах экономии энергоресурсов. Учитывая это, правительство планирует: при ожидаемом увеличении объема произведенного ВВП в 2010 году на 87 %, обеспечить рост внутреннего потребления ТЭР всего на 10 %. Такой огромный разрыв в темпах роста ВВП и потребления ТЭР предлагается покрыть снижением энергоемкости ВВП в 2010 году на 70 %.

Одновременно к 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. По данным Минэкономиразвития РФ средняя цена на электрическую энергию для потребителей по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В результате неуклонного роста издержек на энергоснабжение и мощнейшего государственного давления на потребителей ТЭР, предприятия вынуждены принимать срочные меры по повышению энергетической эффективности.

Этот же путь предстоит пройти и населению страны для снижения оплаты коммунальных услуг.

В результате до 2012 года стоимость основных для Чайковского муниципального района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2-3 раза превышающими инфляцию.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2009 годом в 1,8 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Чайковского муниципального района становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории Чайковского муниципального района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики Чайковского муниципального района и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов (до 2011 года), после чего по прогнозу органов государственной власти цены на энергоносители в Российской Федерации фактически сравняются с мировыми ценами.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Чайковского муниципального района в 2009 году выглядит согласно таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Чайковского муниципального района в 2009 году

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, % | Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
| --- | --- | --- |
|  | электри-ческой энергии | тепла |  |
| Юридические лица | 37 | 28 | 31 |
| Население и жилищно-коммунальная сфера | 37 | 58 | 52 |
| Социальная сфера | 7 | 9 | 8 |
| Прочие | 19 | 5 | 9 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |

Программа охватывает около 60 процентов потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе по двум основным группам потребителей: население и жилищный фонд – 52 процента и социальная сфера – 8 процентов от суммарного потребления ТЭР.

При сохранении существующего положения показатели эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах на территории муниципального образования будут значительно отставать от сопоставимых показателей развитых стран, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в экономике развитых стран и регионов.

В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением был принят Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определивший цели, методы и основные направления действий при реализации государственной политики в сфере энергосбережения. На основании положений вышеуказанного закона постановлением главы Чайковского муниципального района от 02.07.2010 № 1501 утвержден План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ.

Основным инструментом управления энергосбережением 
является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной целевой программы энергосбережения и энергетической эффективности.

В предстоящий период на территории Чайковского муниципального района должны быть выполнены установленные Федеральный законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов

- заключение энергосервисных договоров.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2012 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта более 145,8 млн. рублей в год (в 2009 году - 81млн. рублей). В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.

5. Требованиями Федерального закона и постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1) муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - программы) должны содержать:

- перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- перечень и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов);

2) органы местного самоуправления ежегодно могут проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации;

3) планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программ значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

4) целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматриваемые в программе, отражающие динамику (изменение) показателей, должны рассчитываться по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программы, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

5) при расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях должно учитываться в том числе изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения муниципального образования.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо реализовать в полном объеме в течение 2010-2015 годов.

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в социальной сфере без использования программно-целевого метода (вариант 1) и при его применении (вариант 2) выглядит согласно таблице 1.2.:

Таблица 1.2.

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации

| Наименование показателя | Значение показателей по годам |
| --- | --- |
|  | 2009 год | 2011 год | 2012 год |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
| Доля затрат на оплату коммунальных услуг в общих расходах на содержание социальной сферы, в процентах | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 5,1 | 3,2 |
| Стоимость энерго-потребления в текущих ценах, тыс. руб. | 80 966,1 | 123 356, 3 | 95 247,0 | 145 832, 9 | 90 026,0 |

При сохранении существующих тенденций без применения программно-целевого метода доля расходов потребителей на оплату коммунальных ресурсов возрастет к 2012 году в 1,2 раза по сравнению со средними показателями за 2009 год.

В результате реализации Программы доля затрат на приобретение энергии снизится и составит к 2012 году 3,2 процента.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Чайковского муниципального района.

2. Основные пути решения проблемы

В  процессе  разработки  Программы  был  проведен  анализ  данных  по потреблению энергоресурсов (по каждому виду энергоресурсов в отдельности) у следующих групп потребителей:

- жилищный фонд;

- социальная сфера.

В общей структуре потребления топливно-энергетических ресурсов были выделены  электроэнергия,  тепловая  энергия,  и водопотребление.  В  работе  использованы  данные  энергосбытовых компаний,  муниципальных предприятий  района,  участвующих в программе энергосбережения.

На основании анализа предоставленных данных сформирована структура общерайонного  потребления  энергоресурсов,  определена  динамика потребления  энергоресурсов  за  2007-2009  годы.  Рассчитаны  сводные  данные  по потреблению энергоресурсов и водопотреблению района.

В  рамках  Программы  принято  решение  сосредоточить  усилия  на наиболее  значимых  для  города  объектах: жилищный фонд,  социальная сфера, муниципальные предприятия. Комплекс  мероприятий, включенных в Программу,  позволит  реализовать  у  вышеуказанных  потребителей  в  течение 2010-2012  годов  до  45-50 %  располагаемого  потенциала. При  сохранении таких  темпов  внедрения  энергосберегающих  мероприятий  к  2015  году потенциал энергосбережения будет реализован в размере  90 – 100%.

Закладывать  более  высокие  показатели  экономии  энергоресурсов в период  реализации  Программы  экономически  необоснованно  и  технически нецелесообразно,  так  как  через  5  лет  появятся  более  эффективные  и экономичные технические решения и мероприятия.

Для  поэтапной  реализации  всего  располагаемого  потенциала энергосбережения  в  Программе  предусматриваются,  помимо  технических решений,  организационно-экономические,  правовые,  административные рычаги и механизмы стимулирования  энергосберегающей  политики, активная пропаганда  энерго-  и  ресурсосбережения.  Реализация  комплексных  работ  по  экономии  топливно-энергетических ресурсов качественно повысит энергетическую эффективность экономики района.

По результатам обработки информации от потребителей в жилищном секторе и социальной сферы, были получены следующие показатели:

- перечень наиболее применимых энергосберегающих мероприятий в соответствующих группах потребителей;

- возможный объем экономии энергоресурсов за счет внедрения технических мероприятий.

Эффективность методов пропаганды, организации учета энергоресурсов и использования организационных мер оценивалась исходя из международного и отечественного опыта их применения.

С учетом всех факторов определялись общие показатели Программы в части объема экономии энергоресурсов. Общие сведения для расчета целевых показателей Программы приведены в приложениях 1-3.

В приложения 8 отражено распределение получаемых результатов между различными направлениями работ. Распределение дано в целом для всех видов энергоресурсов и корректно только для 2010 года. Более точные показатели распределения по годам и отдельным видам энергоресурсов можно получить в сравнении сводных показателей по каждому разделу.

Наряду с перечисленными программными мероприятиями существенную роль в повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов играют такие работы, как: разработка и анализ топливно-энергетического баланса города и оптимизация системы распределения энергии. Для этих целей необходима разработка и постоянный мониторинг ТЭБа и разработка схем тепло-, электроснабжения района. Эти направления деятельности целесообразнее рассматривать как отдельные, самостоятельные работы.

3. Цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы

Основными целями Программы  являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Чайковском муниципальном районе за счет снижения к 2013 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 9 процентов, снижение нагрузки на бюджет по оплате энергоносителей, улучшение среды проживания; создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

3.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

1) принятие долгосрочных планов по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории Чайковского муниципального района;

2) создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

3) подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

4) внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

5) участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

6) разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

3.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

3.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

1) проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

2) проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ.

3.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

3.2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

3.2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

1) разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

2) учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2013 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

4. Энергосбережение при потреблении энергоресурсов

4.1. Энергосбережение в учреждениях социальной сферы

В социальной сфере Чайковского муниципального района действует 95 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта (далее – организации бюджетной сферы).

Ежегодный расход электроэнергии организациями бюджетной сферы составляет 9 341 тыс. кВт*ч, тепловой энергии - свыше 85,18 тыс. Гкал, водопотребление – 203,20 тыс. м3.

Удельный вес учреждений образования в суммарном объеме потребления коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы составляет 80 процентов, учреждений здравоохранения - 10 процентов, учреждений культуры – 2 процента, учреждений молодежной политики – 3 процента, прочие учреждения – 5 процентов.

Всего организациями бюджетной сферы в год расходуется 16 143 тонны условного топлива.

В период реализации данной подпрограммы основной проблемой 
в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы в предстоящий период характеризуется следующими показателями, указанными в таблице 4.1.1.:

Таблица 4.1.1.

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

| Год | 2009 (факт.) | 2010 (прогноз.) | 2011 (прогноз.) | 2012 (прогноз.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета Чайковского муниципального района на обеспечение энергетическими ресурсами БУ, тыс.руб. | 80 966,1 | 103 684,1 | 123 356,3 | 145 832,9 |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, % | 4,3 | 2,9 | 4,5 | 5,1 |

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на 2105,6 тонн условного топлива при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных организациях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на уровне, не выше соответствующих показателей для организаций Пермского края;

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Координация деятельности отраслевых органов муниципального управления, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляется координатором Программы.

Информация о реализации данной подпрограммы подлежит публикации, в том числе путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

Проверка целевого использования средств всех уровней бюджета, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Энергосбережение в жилых домах

Чайковский муниципальный район состоит из 1 городского и 9 сельских поселений. Население района по состоянию на 01.01.2010 года составляет 108,8 тыс. человек и является крупным потребителем энергоресурсов и воды.

Общая площадь жилищного фонда Чайковского муниципального района составляет более 2053,4 тыс. кв. метров, в том числе городского жилищного фонда 1584,1 тыс. кв. метров, сельского – 469,3 тыс. кв. метров.

В жилищном фонде Чайковского муниципального района насчитывается 8178 домов.

Содержание жилищного фонда является высокозатратным и субсидируется из средств бюджета Пермского края на реализацию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан. Из консолидированного бюджета района в 2009 году на финансирование жилищного фонда было потрачено 9 416,8 тыс. рублей.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- осуществление демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом полностью или частично за счет средств из областного бюджета.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде Чайковского муниципального района, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде проводится в целях отработки механизмов внедрения и управления энергосбережением в жилищно-коммунальном комплексе Чайковского муниципального района, сокращением материальных, временных, информационных затрат на выбор и доступ к энергосберегающим технологиям, создания условий для их массового внедрения и интенсификации энергосбережения в отрасли.

Осуществление указанных мероприятий позволит сэкономить в жилищном фонде 13 218 тонн условного топлива.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

- активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов;

- регулировке системотопления, холодного и горячего водоснабжения;

- автоматизации работы электроплит;

- оптимизации работы вентсистем;

- внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

5. Индикаторы выполнения Программы

Программа рассчитана на 2010-2015 годы и состоит из следующих подпрограмм:

1. Энергоэффективность в социальной сфере;

2. Энергоэффективность жилищного фонда.

В соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ необходимо ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3% в год.

5.1. Индикаторы выполнения подпрограммы «Энергоэффективность в социальной сфере»

Текущие показатели индикаторов эффективности подпрограммы «Энергоэффективность в социальной сфере» представлены в приложениях 4-7.

Целевые показатели выполнения подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе в соответствии с постановлением правительства РФ № 1225 от 31.12.2009 г. приведены в «группе С» приложения 8 Программы.

5.2. Индикаторы выполнения подпрограммы «Энергоэффективность жилищного фонда»

Текущие показатели индикаторов эффективности подпрограммы Энергоэффективность жилищного фонда» в разрезе поселений представлены в приложении 2 Программы.

Целевые показатели выполнения подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде в соответствии с постановлением правительства РФ № 1225 от 31.12.2009 г. приведены в группе D приложения 11 Программы.

- Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Получаемый эффект | Источник финансирования | Планируемые затраты по годам (млн.руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 г. | 2012 г. | 2013-2015 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Энергоэффективность в социальной сфере |
| 1.1. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления. Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципальными учреждениями (получателям средств бюджета Чайковского муниципального района) | Формирование единой системы потребления ТЭР, предотвращение предъявления штрафных санкций со стороны ресурсоснабжающих организаций |  |  |  | 0,160 (200 р.*100 МУ*8мес.) | 0,600 | Администрация Чайковского муниципального района (Отдел экономического развития и промышленности), Подрядная организация |
| 1.2. | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям (получателям средств бюджета Чайковского муниципального района) на возмещение части затрат, направленных на проведение обязательного энергетического обследования | Получение энергетического паспорта муниципальными учреждениями |  |  |  | 2,120 (20т.р.* 106МУ) |  | Администрация Чайковского муниципального района (Отдел экономического развития и промышленности), Подрядные организации |
| Здравоохранение |
| МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
|  | Организационно-аналитические мероприятия: |
| 1.1. | Получение технических условий и разработка ПСД на установку приборов коммерческого учета воды, тепловой и электрической энергии. |  |  | Получено 0,045 | - |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.2. | Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета |  |  | До 30.09.2010г. 0,1 | - |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.3. | Проведение энергетических обследований зданий. Оформление энергетических паспортов. |  |  | - | До 31.12.2011г. 0,3 |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.4. | Размещение на фасадах зданий, строений и сооружений указателей классов их энергоэффективности. |  |  | - | До 31.12.2011г. 0,015 |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.5. | Контроль за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонтах зданий, строений, сооружений. |  |  | При выполнении ремонтов и разработке ПСД | При выполнении ремонтов и разработке ПСД |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.6. | Обучение руководителей учреждения и должностных лиц ответственных за энергоэффективность - методам энергосбережения и технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. |  |  | - | До 15.05.2011г. 0,08 |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.7. | Организация обучения руководящего состава отделений и подразделений, а так же работников больницы основам энергосбережения и культуре энерго - и водопотребления |  |  | Не реже 1 р в 6 месяцев | Не реже 1 р в 6 месяцев |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.8 | Анализ договоров электро, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности. |  |  | При заключении новых договоров | При заключении новых договоров |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.9. | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам энергоресурсов при нарушении качественных показателей энергоносителей. |  |  | При заключении новых договоров | При заключении новых договоров |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.10. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования освещения и водоснабжения. Исключение работы оборудования «в холостую» |  |  | В течение года | В течение года |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.11. | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). |  |  | В течение года и отопит.сезона | В течение года и отопит.сезона |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.12. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. |  |  | В течение отопит.сезона | В течение отопит.сезона |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.13. | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях. |  |  | До 30.08.2010г. 0,15 | До 30.08.2011г. 0,2 |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.14. | Заключение энергосервисных договоров. |  |  | - | В течение 2011г. |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
|  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.15. | Приобретение и установка приборов учета энерго-ресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) в соответствии с ТУ и ПСД. |  |  | До 30.09.2010г. 0,24 | В течение 2011г. 0,015 |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.16. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов. |  |  | Ежемесяч. по договору 0,060 | Ежемесяч. по договору 0,080 |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.17. | Ведение систематического мониторинга(не реже 1 раза в неделю) показателей энергопотребления. Сбор и анализ информации об энергопотреблении отделений (по подразделениям, отдельным помещениям). |  |  | По плану контроля | По плану контроля |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.18. | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям). |  |  | По плану контроля | По плану контроля |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.19. | Реконструкция ИТП с применением энерго-эффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС. |  |  | - | До 30.08.2011г 0,50 |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.20. | Тепловая изоляция трубопроводов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией. Восстановление разрушенной тепловой изоляции. |  |  | - | До 30.08.2011г 0,250 |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.21. | Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков. |  |  | - | В течение 2011г. 0,1 |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.22. | Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидро- химическая промывка систем отопления и отопительных радиаторов. Замена отопи -тельных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания. |  |  | До 15.09.2010г. 0,05 | В течение 2011г. 0,25 |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.23. | Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях. |  |  | - | До 30.08.2011г. 0,3 |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.24. | Проведение теплосберегающих мероприятий: (утепление стен, входов, окон, подвалов; установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоратив- ных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных при -боров от загрязнений; уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков). |  |  | До 30.08.2010г. 0,127 | До 30.08.2011г. 0,25 |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| 1.25. | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. Приобретение энеросберегающих ламп |  |  | До 30.12.2010г. 0,25 | До 30.06.2011г. 0,55 |  |  | МБУЗ «Чайковская ЦГБ» |
| МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника» |
|  |  | Организационно-аналитические мероприятия: |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, ТЭО энергосберегающих мероприятий (средняя стоимость обследования – 30 тыс.руб.) |  | 0 | 0,100 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника» |
| 1.2. | Размещение на фасадах зданий, строение, сооружений указателей классов их энергоэффективности | Информирование о классе энергетической эффективности (в среднем 1,3 тыс.руб. на объект) |  | 0 | 0,009 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника» |
| 1.3. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника» |
| 1.4. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать учебных материалов |  | 0,007 | 0 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника» |
| 1.5. | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. | Повышение качества поставляемых энергоресурсов, затрат не требуется |  | 0 | 0,003 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника», Подрядная организация |
| 1.6. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.). | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемой электроэнергии и воды, или 1,22 млн. руб. в год) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника» |
| 1.7. | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника» |
| 1.8. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | Снижение потребления энергоресурсов Снижение отопительной нагрузки на 5% |  | 0,013 | 0,052 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника» |
| 1.9. | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП (проводится эксплуатирующей организацией). | Устранение локальных “перетопов” Снижение отопительной нагрузки на 5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника», Подрядная организация |
| 1.10. | Cодействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | Снижение потребления энергоресурсов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника», Подрядная организация |
| 1.11. | Анализ договоров электро, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | Снижение оплаты за энергоресурсы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника», Подрядная организация |
|  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.12. | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками Потенциал не менее 3,3% от объема оплаты энергоресурсов |  | 0,002 | 0 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника» |
| 1.13. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,006 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника», Подрядная организация |
| 1.14. | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям) | Экономия тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уже организовано |
| 1.15. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. | Экономия тепловой энергии |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,009 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника» |
| 1.16. | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  | 0 | 0,095 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника» |
| 1.17. | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. | Снижение электропотребления |  | 0,005 | 0 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника» |
| 1.18. | Установка системы управления регулирования наружного освещения или установка альтернативных источников энергии. | Снижение электропотребления |  | 0 | 0,0045 | 0 | 0 | МБУЗ «Чайковская стоматологическая поликлиника» |
| МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
|  | Организационно-аналитические мероприятия: |
| 1.1. | Получение технических условий и разработка ПСД на установку приборов коммерческого учета воды, тепловой и электрической энергии. |  |  | Получено 0,030 | - |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.2. | Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета |  |  | До 30.09.2010г. 0,050 | - |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.3. | Проведение энергетических обследований зданий. Оформление энергетических паспортов. |  | Средства районного бюджпта | - | - | 0,184 | - | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.4. | Размещение на фасадах зданий, строений и сооружений указателей классов их энергоэффективности. |  |  | - | До 31.12.2011г 0,010 |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.5. | Контроль за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонтах зданий, строений, сооружений. |  |  | При выполнении ремонтов и разработке ПСД | При выполнении ремонтов и разработке ПСД |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.6. | Обучение руководителей учреждения и должностных лиц ответственных за энергоэффективность - методам энергосбережения и технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. |  |  | - | До 15.05.2011г. 0,040 |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.7. | Организация обучения руководящего состава отделений и подразделений, а так же работников больницы основам энергосбережения и культуре энерго - и водопотребления |  |  | Не реже 1 р в 6 месяцев | Не реже 1 р в 6 месяцев |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.8. | Анализ договоров электро, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности. |  |  | При заключении новых договоров | При заключении новых договоров |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.9. | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам энергоресурсов при нарушении качественных показателей энергоносителей. |  |  | При заключении новых договоров | При заключении новых договоров |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.10. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования освещения и водоснабжения. Исключение работы оборудования «в холостую» |  |  | В течение года | В течение года |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.11. | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). |  |  | В течение года и отопит.сезона | В течение года и отопит.сезона |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.12. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. |  |  | В течение отопит.сезона | В течение отопит.сезона |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.13. | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях. |  |  | До 30.08.2010г. 0,021 | До 30.08.2011г. 0,035 |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.14. | Заключение энергосервисных договоров. |  |  | - | В течение 2011г. |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
|  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.15. | Приобретение и установка приборов учета энерго-ресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) в соответствии с ТУ и ПСД. |  |  | До 30.09.2010г 0,120 | В течение 2011г. 0,020 |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.16. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов. |  |  | Ежемесяч. по договору 0,040 | Ежемесяч. по договору 0,080 |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.17. | Ведение систематического мониторинга(не реже 1 раза в неделю) показателей энергопотребления. Сбор и анализ информации об энергопотреблении отделений (по подразделениям, отдельным помещениям). |  |  | По плану контроля | По плану контроля |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.18. | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям). |  |  | По плану контроля | По плану контроля |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.19. | Реконструкция ИТП с применением энерго-эффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС. |  |  | - | До 30.08.2011г 0,100 |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.20. | Тепловая изоляция трубопроводов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией. Восстановление разрушенной тепловой изоляции. |  |  | - | До 30.08.2011г 0,050 |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.21. | Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков. |  |  | - | В течение 2011г. 0,030 |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.22. | Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидро- химическая промывка систем отопления и отопительных радиаторов. Замена отопи -тельных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания. |  |  | До 15.09.2010г. 0,015 | В течение 2011г. 0,050 |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.23. | Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях. |  |  | - | До 30.08.2011г. 0,080 |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.24. | Проведение теплосберегающих мероприятий: (утепление стен, входов, окон, подвалов; установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоратив- ных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных при -боров от загрязнений; уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков). |  |  | До 30.08.2010г. 0,030 | До 30.08.2011г. 0,100 |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| 1.25. | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. |  |  | До 30.12.2010г. 0, 050 | До 30.12.2011г. 0,100 |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №1» |
| МБУЗ «Чайковская городская поликлиника № 2» |
|  | Организационно-аналитические мероприятия: |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, ТЭО энергосберегающих мероприятий | Средства районного бюджета | - | - | 0,140 | - | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.2. | Размещение на фасадах зданий, строение, сооружений указателей классов их энергоэффективности | Информирование о классе энергетической эффективности (в среднем 1,3 тыс.руб. на объект) |  |  | 0,001 | 0,0012 | 0,0015 | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.3. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется |  | + | + | + | + | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.4. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать учебных материалов |  |  | 0,007 |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.5. | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. | Повышение качества поставляемых энергоресурсов, затрат не требуется |  | + | + | + | + | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.6. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.). | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемой электроэнергии и воды, или 1,22 млн. руб. в год) |  | + | + | + | + | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.7. | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов) |  | + | + | + | + | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.8. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | Снижение потребления энергоресурсов Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  | + | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.9. | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП (проводится эксплуатирующей организацией). | Устранение локальных “перетопов” Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  | + | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.11. | Анализ договоров электро, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | Снижение оплаты за энергоресурсы |  |  |  |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
|  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.12. | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками Потенциал не менее 3,3% от объема оплаты энергоресурсов |  | 0,100 |  |  | 0,005 | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.13. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам |  |  | 0,0055 | 0,0065 | 0,008 | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.14. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями. |  |  |  |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.15. | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | Экономия тепловой энергии за счет ликвидации «перетопов», введения пониженного температурного графика в ночное время, выходные дни и дни каникул |  | 0,050б. |  |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.16. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, затраты в среднем 30 тыс. руб. на ИТП |  | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.17. | Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков | Экономия тепловой энергии, затраты в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2 |  |  |  |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.18. | Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро- гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания | Снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, уменьшение расхода сетевой воды |  |  | 0,030 | 0,035 | 0,040 | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.19. | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям) | Экономия тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.20. | Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т.р. на объект) | Экономия тепловой энергии за счет локального регулирования температуры |  |  |  |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.21. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. | Экономия тепловой энергии |  | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.22. | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.23. | Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков) | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  |  |  |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.24. | Наклейка на стекло пластиковых окон с одинарным стеклопакетом керамической теплосберегающей пленки для повышения показателей теплозащиты окна до нормативного уровня | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, стоимость пленки 700 руб/м2 |  |  |  |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.25. | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. | Снижение электропотребления |  | 0,005 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| 1.26. | Установка системы управления регулирования наружного освещения или установка альтернативных источников энергии. | Снижение электропотребления |  |  |  |  |  | МБУЗ «Чайковская городская поликлиника №2» |
| МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
|  | Организационно-аналитические мероприятия: |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, ТЭО энергосберегающих мероприятий (средняя стоимость обследования – 30 тыс.руб.) |  |  | 0,030 | 0,030 | 0,030 | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.2. | Размещение на фасадах зданий, строение, сооружений указателей классов их энергоэффективности | Информирование о классе энергетической эффективности (в среднем 1,3 тыс.руб. на объект) |  |  |  | 0,0065 |  | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.3. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется |  |  |  |  |  | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.4. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать учебных материалов |  | 0,005 |  |  |  | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.5. | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. | Повышение качества поставляемых энергоресурсов, затрат не требуется |  |  |  |  |  | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.6. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.). | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемой электроэнергии и воды, или 1,22 млн. руб. в год) |  |  | 3% | 3% | 3% | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.7. | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов) |  |  |  |  |  | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.8. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | Снижение потребления энергоресурсов Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  | 5% |  |  | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.9. | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП (проводится эксплуатирующей организацией). | Устранение локальных “перетопов” Снижение отопительной нагрузки на 5% |  | + | + | + | + | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.10. | Cодействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | Снижение потребления энергоресурсов |  | + | + | + | + | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.11. | Анализ договоров электро, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | Снижение оплаты за энергоресурсы |  | + | + | + | + | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
|  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.12. | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками Потенциал не менее 3,3% от объема оплаты энергоресурсов |  | 0,100 |  |  |  | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.13. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам |  | + | + | + | + | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.14. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями. |  | + | + | + | + | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.15. | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | Экономия тепловой энергии за счет ликвидации «перетопов», введения пониженного температурного графика в ночное время, выходные дни и дни каникул |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, затраты в среднем 30 тыс. руб. на ИТП |  |  |  |  |  | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.17. | Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков | Экономия тепловой энергии, затраты в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2 |  |  |  |  | 0,125 | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.18. | Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро- гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания | Снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, уменьшение расхода сетевой воды |  | 0,060 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.19. | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям) | Экономия тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.20. | Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т.р. на объект) | Экономия тепловой энергии за счет локального регулирования температуры |  |  | 0,150 | 0,150 | 0,150 | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.21. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. | Экономия тепловой энергии |  | + | + | + | + | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.22. | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  | 1,0 |  |  |  | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.23. | Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков) | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  | + | + | + | + | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.24. | Наклейка на стекло пластиковых окон с одинарным стеклопакетом керамической теплосберегающей пленки для повышения показателей теплозащиты окна до нормативного уровня | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, стоимость пленки 700 руб/м2 |  |  | 0,100 |  |  | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.25. | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. | Снижение электропотребления |  | 0,005 |  |  |  | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| 1.26. | Установка системы управления регулирования наружного освещения или установка альтернативных источников энергии. | Снижение электропотребления |  | + |  |  |  | МБУЗ «Фокинская участковая больница» |
| МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
|  | Организационно-аналитические мероприятия: |
| 1.1. | Проведение энергетических обследо-ваний. Определение удельных рас-ходов электроэнергии, газа, тепло-энергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов. | Выявление зданий, строений и сооружений учреждения с по-вышенными расходами энерго-ресурсов, их слабых мест. ТЭО энергосберегающих мероприя-тий |  |  |  |  |  | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.1.1. | Разработка Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  | Средства районного бюджета | - | - | 0,005 | - | МБУЗОТ «Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.2. | Размещение на фасадах зданий, строений и сооружений указателей классов их энергоэффективности | Информирование о классе энер-гетической эффективности (в среднем 1,3 тыс.руб. на объект) |  |  |  |  |  | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.3. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. | Снижение потребления энерго-ресурсов, затрат не требуется |  | + | + | + | + | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.4. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность - методам энергосбережения, технико-эконо-мической оценке энергосберега-ющих мероприятий. | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на прове-дение курсов, подготовку и печать учебных материалов |  |  | 0,010 | - | - | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.5. | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. | Повышение качества поставляемых энергоресурсов, затрат не требуется |  |  |  |  |  | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.6. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка стиральных машин, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.). | Снижение потребления энер-горесурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемой электроэнергии и воды, или 1,22 млн. руб. в год) |  | + | + | + | + | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.7. | Контроль за нецелевым использо-ванием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). | Снижение потребления энер-горесурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов) |  | + | + | + | + | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.8. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | Снижение потребления энерго-ресурсов. Снижение отопи-тельной нагрузки на 5% |  | - | + | + | + | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.9. | Cодействие заключению энергосер-висных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | Снижение потребления энергоресурсов |  |  | + | + | + | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.10. | Анализ договоров электро, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффек-тивности | Снижение оплаты за энергоресурсы |  | + | + | + | + | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
|  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.11. | Установка приборов учета энерго-ресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) | Экономия средств за счет ис-ключения оплаты необоснован-но предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками Потенциал не менее 3,3% от объема оплаты энергоресурсов |  | - | 0,015 | - | - | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.12. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | Обеспечение учета энергоно-сителей по установленным приборам |  | - | - | 0,005 | - | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.13. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями. |  | + | + | + | + | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.14. | Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро- гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания | Снижение затрат электроэнер-гии на перекачку теплоно-сителя, уменьшение расхода сетевой воды |  | - | - | 0,25 | - | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.15. | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям) | Экономия тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий |  | + | + | + | + | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.16. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. | Экономия тепловой энергии |  | - | - | 0,025 | - | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.17. | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  | - | - | 0,56 | 0,56 | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| 1.18. | Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков) | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  | - | 0,02 | - | - | МБУЗОТ « Чайковский центр медицинской профилактики» |
| МБУЗ «Чайковская детская городская больница» |
|  | Организационно-аналитические мероприятия: |
| 1.1. | Разработка Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  | Средства районного бюджета | - | - | 0,005 | - | МБУЗ «Чайковская детская городская больница» |
| Управление культуры и искусства |
|  | Организационно-аналитические мероприятия: |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения, в том числе: МБОУ ДОД «Чайковская детская школа искусств №1№» МБОУ ДОД «Чайковская детская музыкальная школа №2» МБОУ ДОД «Чайковская районная детская школа искусств» МБУК «Чайковская районная межпоселенческая библиотека им. Бурашникова Н.П.» МАУК «Чайковский районный центр развития культуры» МБУК «Чайковская художественная галерея» МБУК «Чайковский краеведческий музей» МБУК «Чайковская централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства» |  | Средства районного бюджета | - | - | 0,629 0,130 0,106 0,055 0,034 0,074 0,150 0,065 0,015 | - | Управление культуры и искусства Руководители учреждений культуры |
| 1.1.1. | Разработка Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности для муниципальных учреждений, в том числе: МБОУ ДОД «Чайковская детская школа искусств №1» МБОУ ДОД «Чайковская детская музыкальная школа №2» МБОУ ДОД «Чайковская районная детская школа искусств» МБУК «Чайковская районная межпоселенческая библиотека им. Бурашникова Н.П.» МАУК «Чайковский районный центр развития культуры» МБУК «Чайковская художественная галерея» МБУК «Чайковский краеведческий музей» МБУК «Чайковская централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства» |  | Средства районного бюджета |  |  | 0,04 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 |  | Руководители МУ УК |
| Управление общего и профессионального образования |
|  | Организационно-аналитические мероприятия: |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения, в том числе: МДОУ№22 ВСОШ ООШ с. Зипуново ООШ с. Буренка ООШ с. Ваньки СОШ п. Марковский | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, ТЭО энергосберегающих мероприятий | Средства районного бюджета |  | - | 0,36595 0,045 0,04695 0,1 0,1 0,0489 0,0251 | - | Руководители МУ УО и ПО |
| 1.1.1. | Разработка Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности для муниципальных учреждений, в том числе: МДОУ № 9 МДОУ № 10 МДОУ № 15 МДОУ № 26 МДОУ № 27 МДОУ № 29 МДОУ № 35 МДОУ «Сказка» Б.Букор МДОУ п. Прикамский МДОУ с. Уральское ДОУ «Источник» СОШ № 8 СОШ с. Буренка ДЮСШ РДЮСШ ЦИКТ Камертон МБУ ЦБ РАЭС |  | Средства районного бюджета |  | - | 0,095 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 | - | Руководители МУ УО и ПО |
| 1.1.2. | Заключение энергосервисных контрактов |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  | Руководители МУ УО и ПО |
| 1.4. | Размещение на фасадах зданий, строение, сооружений указателей классов их энергоэффективности | Информирование о классе энергетической эффективности (в среднем 1,3 тыс.руб. на объект) |  | 0,0065 | 0,026 | 0,026 | 0,03 | Руководители ОУ |
| 1.5. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |
| 1.6. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать учебных материалов |  | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,46 | Управление О и ПО |
| 1.7. | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. | Повышение качества поставляемых энергоресурсов, затрат не требуется |  |  |  |  |  | Управление О и ПО |
| 1.8. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.). | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемой электроэнергии и воды, или 1,22 млн. руб. в год) |  |  |  |  |  | Управление О и ПО Руководители ОУ |
| 1.9. | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов) |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |
| 1.10. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | Снижение потребления энергоресурсов Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |
| 1.11. | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП (проводится эксплуатирующей организацией). | Устранение локальных «перетопов» Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |
| 1.12. | Cодействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | Снижение потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |
| 1.13. | Анализ договоров электро, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | Снижение оплаты за энергоресурсы |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |
| 1.14. | Организация обучения школьников основам энергосбережения и культуре энергопотребления в виде элементов (разделов) естественных дисциплин | Культура энергосбережения, включает затраты на разработку программ обучения, подготовку и печать учебных материалов |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |
|  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.15. | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками Потенциал не менее 3,3% от объема оплаты энергоресурсов |  | 1,209 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | Управление О и ПО |
| 1.16. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам |  | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | Руководители ОУ |
| 1.17. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями. |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |
| 1.18. | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | Экономия тепловой энергии за счет ликвидации «перетопов», введения пониженного температурного графика в ночное время, выходные дни и дни каникул |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, затраты в среднем 30 тыс. руб. на ИТП |  | 0,15 | 0,6 | 0,6 | 0,69 | Руководители ОУ |
| 1.20. | Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков | Экономия тепловой энергии, затраты в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро- гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания | Снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, уменьшение расхода сетевой воды |  | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | Управление О и ПО |
| 1.22. | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям) | Экономия тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т.р. на объект) | Экономия тепловой энергии за счет локального регулирования температуры |  | 0,75 | 3,0 | 3,0 | 3,45 | Управление О и ПО |
| 1.24. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. | Экономия тепловой энергии |  | 0,25 | 1,0 | 1,0 | 1,15 | Руководители ОУ |
| 1.25. | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  | 22,06 | 15 | 15 | 20 | Управление О и ПО |
| 1.26. | Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков) | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,38 | Управление О и ПО |
| 1.27. | Наклейка на стекло пластиковых окон с одинарным стеклопакетом керамической теплосберегающей пленки для повышения показателей теплозащиты окна до нормативного уровня | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, стоимость пленки 700 руб/м2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. | Снижение электропотребления |  | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,5 | Управление О и ПО |
| 1.29. | Установка системы управления регулирования наружного освещения или установка альтернативных источников энергии. | Снижение электропотребления |  | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | Управление О и ПО |
| Комитет по молодежной политике |
|  | Организационно-аналитические мероприятия: |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения, в том числе: МБУ «КМЦ» МБУ «МИРЦ» МБУ СДЦД и М «Лидер» МУ «ПМК по МЖ «Ровесник» МУ «ПМК по МЖ «Мечта» МУ «ПМК по МЖ «Орден Добра» МУ «ПМК по МЖ «Гайдаровец» МБУ «ЦБ КМПФКиС» | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, ТЭО энергосберегающих мероприятий | Средства районного бюджета |  |  | 0,2895 0,018 0,0315 0,0583 0,0364 0,0434 0,04 0,0339 0,028 |  | Руководители МУ КПМ |
| 1.1.1. | Разработка Программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности для муниципальных учреждений, в том числе: МБУ «КМЦ» МБУ «МИРЦ» МБУ СДЦД и М «Лидер» МБУ ПМК по МЖ « Ровесник» МБУ ПМК по МЖ «Мечта» МБУ ПМК по МЖ «Орден Добра» МБУ ПМК по МЖ «Гайдаровец» МБУ «ЦБ КМПФКиС» |  | Средства районного бюджета |  |  | 0,04 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 |  | Руководители МУ КПМ |
| 1.1.2. | Заключение энергосервисных контрактов |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  | Руководители МУ КПМ |
| 1.2. | Размещение на фасадах зданий, строение, сооружений указателей классов их энергоэффективности | Информирование о классе энергетической эффективности (в среднем 1,3 тыс.руб. на объект) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МОУДОД СДЦПиМ "Лидер" |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | МОУДОД СДЦПиМ "Лидер" |
| 1.3. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать учебных материалов |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,54 |  |
|  |  | МУ "МИРЦ" |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | МУ "МИРЦ" |
|  |  | МОУДО ПМК "Олимпиец" |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | МОУДО ПМК "Олимпиец" |
|  |  | МОУДО ПМК "Гайдаровец" |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | МОУДО ПМК "Гайдаровец" |
|  |  | МОУДО ПМК "Мечта" |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | МОУДО ПМК "Мечта" |
|  |  | МОУДО ПМК "Ровесник" |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | МОУДО ПМК "Ровесник" |
|  |  | МОУДОД СДЦПиМ "Лидер" |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | МОУДОД СДЦПиМ "Лидер" |
|  |  | МОУДО СПЦ "Гармония" |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | МОУДО СПЦ "Гармония" |
|  |  | МОУДО ПМК "Орден добра" |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | МОУДО ПМК "Орден добра" |
|  |  | МУ "Дворец молодежи" |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | МУ "Дворец молодежи" |
| 1.4. | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУ "МИРЦ" |  | + | + | + | + | МУ "МИРЦ" |
|  |  | МОУДО ПМК "Олимпиец" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Олимпиец" |
|  |  | МОУДО ПМК "Гайдаровец" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Гайдаровец" |
|  |  | МОУДО ПМК "Мечта" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Мечта" |
|  |  | МОУДО ПМК "Ровесник" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Ровесник" |
|  |  | МОУДОД СДЦПиМ "Лидер" |  | + | + | + | + | МОУДОД СДЦПиМ "Лидер" |
|  |  | МОУДО СПЦ "Гармония" |  | + | + | + | + | МОУДО СПЦ "Гармония" |
|  |  | МОУДО ПМК "Орден добра" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Орден добра" |
|  |  | МУ "Дворец молодежи" |  | + | + | + | + | МУ "Дворец молодежи" |
| 1.5. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | Снижение потребления энергоресурсов Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУ "МИРЦ" |  | + | + | + | + | МУ "МИРЦ" |
|  |  | МОУДО ПМК "Олимпиец" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Олимпиец" |
|  |  | МОУДО ПМК "Гайдаровец" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Гайдаровец" |
|  |  | МОУДО ПМК "Мечта" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Мечта" |
|  |  | МОУДО ПМК "Ровесник" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Ровесник" |
|  |  | МОУДОД СДЦПиМ "Лидер" |  | + | + | + | + | МОУДОД СДЦПиМ "Лидер" |
|  |  | МОУДО СПЦ "Гармония" |  | + | + | + | + | МОУДО СПЦ "Гармония" |
|  |  | МОУДО ПМК "Орден добра" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Орден добра" |
|  |  | МУ "Дворец молодежи" |  | + | + | + | + | МУ "Дворец молодежи" |
|  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.6. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУ "МИРЦ" |  | + | + | + | + | МУ "МИРЦ" |
|  |  | МОУДО ПМК "Олимпиец" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Олимпиец" |
|  |  | МОУДО ПМК "Гайдаровец" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Гайдаровец" |
|  |  | МОУДО ПМК "Мечта" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Мечта" |
|  |  | МОУДО ПМК "Ровесник" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Ровесник" |
|  |  | МОУДОД СДЦПиМ "Лидер" |  | + | + | + | + | МОУДОД СДЦПиМ "Лидер" |
|  |  | МОУДО СПЦ "Гармония" |  | + | + | + | + | МОУДО СПЦ "Гармония" |
|  |  | МОУДО ПМК "Орден добра" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Орден добра" |
|  |  | МУ "Дворец молодежи" |  | + | + | + | + | МУ "Дворец молодежи" |
| 1.7. | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям) | Экономия тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУ "МИРЦ" |  | + | + | + | + | МУ "МИРЦ" |
|  |  | МОУДО ПМК "Олимпиец" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Олимпиец" |
|  |  | МОУДО ПМК "Гайдаровец" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Гайдаровец" |
|  |  | МОУДО ПМК "Мечта" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Мечта" |
|  |  | МОУДО ПМК "Ровесник" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Ровесник" |
|  |  | МОУДОД СДЦПиМ "Лидер" |  | + | + | + | + | МОУДОД СДЦПиМ "Лидер" |
|  |  | МОУДО СПЦ "Гармония" |  | + | + | + | + | МОУДО СПЦ "Гармония" |
|  |  | МОУДО ПМК "Орден добра" |  | + | + | + | + | МОУДО ПМК "Орден добра" |
|  |  | МУ "Дворец молодежи" |  | + | + | + | + | МУ "Дворец молодежи" |
|  |  | Чайковское городское поселение |
|  | Организационно-аналитические мероприятия |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. |  | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, ТЭО энергосберегающих мероприятий (средняя стоимость обследования - 30 тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Чайковского городского поселения |  | 0,12 |  |  | Администрация Чайковского городского поселения |
|  |  |  | МУ "Стадион центральный" |  | 0,003 |  |  | МУ "Стадион центральный" |
|  |  |  | Комитет по физической культуре, спорту и туризму |  | 0,006 |  |  | Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
|  |  |  | Спортивно-оздоровительный центр "Фортуна" |  | 0,00 |  |  | Спортивно-оздоровительный центр "Фортуна" |
|  |  |  | МУ "Плавательный бассейн "Темп" |  | 0,003 |  |  | МУ "Плавательный бассейн "Темп" |
|  |  |  | МУ СОК "Самбо" |  | 0,003 |  |  | МУ СОК "Самбо" |
|  |  |  | МУ "Автомобильный клуб "Автолайн" |  | 0,003 |  |  | МУ "Автомобильный клуб "Автолайн" |
|  |  |  | МУ СОК "Айкидо" |  | 0,003 |  |  | МУ СОК "Айкидо" |
|  |  |  | НОУИ "Чайковский муниципальный театр драмы и комедии" |  | 0,003 |  |  | НОУИ "Чайковский муниципальный театр драмы и комедии" |
|  |  |  | МНОУК "Чайковский парк культуры и отдыха" |  | 0,003 |  |  | МНОУК "Чайковский парк культуры и отдыха" |
|  |  |  | б. Автономные |  |  |  |  | б. Автономные |
|  |  |  | МАУК "Киноцентр "Кама" |  | 0,003 |  |  | МАУК "Киноцентр "Кама" |
|  |  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |
| 1.2. | Установка приборов учета энергоресурсов |  | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Чайковского городского поселения | 0,38 |  |  |  | Администрация Чайковского городского поселения |
|  |  |  | МУ "Стадион центральный" | 0,13 |  |  |  | МУ "Стадион центральный" |
|  |  |  | Комитет по физической культуре, спорту и туризму | 0,26 |  |  |  | Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
|  |  |  | Спортивно-оздоровительный центр "Фортуна" | 0,13 |  |  |  | Спортивно-оздоровительный центр "Фортуна" |
|  |  |  | МУ СОК "Самбо" | 0,12 |  |  |  | МУ СОК "Самбо" |
|  |  |  | МУ "Автомобильный клуб "Автолайн" | 0,14 |  |  |  | МУ "Автомобильный клуб "Автолайн" |
|  |  |  | МУ СОК "Айкидо" | 0,12 |  |  |  | МУ СОК "Айкидо" |
|  |  |  | МНОУК "Чайковский парк культуры и отдыха" | 0,025 |  |  |  | МНОУК "Чайковский парк культуры и отдыха" |
|  |  |  | МАУК "Киноцентр "Кама" | 0,13 |  |  |  | МАУК "Киноцентр "Кама" |
|  |  |  | МУП "Чайковские коммунальные тепловые сети" | 0,285 |  |  |  | МУП "Чайковские коммунальные тепловые сети" |
|  | Альняшинское сельское поселение |
|  |  | Организационно-аналитические мероприятия |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения |  | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, ТЭО энергосберегающих мероприятия (средняя стоимость обследования – 30,0 тыс. руб.) |  |  |  | 0,090 | Администрация Альняшинского с/п |
| 1.2. | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергоэффективности |  | Информирование о классе энергетической эффективности (в среднем 1,3 тыс.руб. на объект) |  |  |  | 3,9 | Администрация Альняшинского с/п |
| 1.3. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется | + | + | + | + | Администрация Альняшинского с/п |
| 1.4. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективности методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий |  | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать учебных материалов |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей |  | Повышение качества поставляемых энергоресурсов, затрат не требуется | + | + | + | + | Администрация Альняшинского с/п |
| 1.6. | Организация режима работа энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холостом ходу» и др.) |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемой электроэнергии и воды, или 1,22 млн. руб. в год) | + | + | + | + | Администрация Альняшинского с/п |
| 1.7. | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.) |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов) | + | + | + | + | Администрация Альняшинского с/п |
| 1.8. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды |  | Снижение потребления энергоресурсов; снижение отопительной нагрузки на 5% | + | + | + | + | Администрация Альняшинского с/п; Коммунальная компания |
| 1.9. | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, неоснащенных автоматическими ИТП (проводятся эксплуатирующей организацией) |  | Устранение локальных «перетопов»; снижение отопительной нагрузки на 5 % | + | + | + | + | Администрация Альняшинского с/п; Коммунальная компания |
| 1.10. | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации |  | Снижение потребления энергоресурсов |  |  |  |  | Администрация Альняшинского с/п |
| 1.11. | Анализ договоров электро, тело-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |  | Снижение оплаты за энергоресурсы | + | + | + | + | Администрация Альняшинского с/п |
|  |  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.12. | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) |  | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками Потенциал не менее 3,3 % от объема энергоресурсов | 0,0026 |  |  |  | Администрация Альняшинского с/п |
| 1.13. | Проведение квалификационного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях |  | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам | + |  |  |  | Администрация Альняшинского с/п; Коммунальная компания |
| 1.14. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета, используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы |  | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями | + | + | + | + | Администрация Альняшинского с/п |
| 1.15. | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС |  | Экономия тепловой энергии за счет ликвидации «перетопов», введения пониженного температурного графика в ночное время, выходные дни и дни каникул |  |  |  |  | Администрация Альняшинского с/п Коммунальная компания |
| 1.16. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, затраты в среднем 30,0 тыс. руб. на ИТП |  | 0,03 | 0,030 | 0,030 | Коммунальная компания |
| 1.17. | Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков |  | Экономия тепловой энергии, затраты в среднем 125 тыс.руб. на объект площадью 3500 кв.м. |  |  |  | 0,375 | Коммунальная компания |
| 1.18. | Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро- гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания |  | Снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, уменьшение расхода сетевой воды |  |  |  |  | Коммунальная компания |
| 1.19. | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям) |  | Экономия тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  | Администрация Альняшинского с/п |
| 1.20. | Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т.р. на объект) |  | Экономия тепловой энергии за счет локального регулирования температуры |  |  |  | 0,450 | Коммунальная компания |
| 1.21. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. |  | Экономия тепловой энергии | + | + | + | + | Администрация Альняшинского с/п |
| 1.22. | Замена старых окон на пластиковые с двухмерным стеклопакетом |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии | 0,080 | 0,100 | 0,100 |  | Администрация Альняшинского с/п |
| 1.23. | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения |  | Снижение электропотребления |  |  |  |  | Администрация Альняшинского с/п |
| 1.24. | Установка системы управления регулирования наружного освещения или установка альтернативных источников энергии |  | Снижение электропотребления |  |  |  |  | Администрация Альняшинского с/п |
|  |  | Букорское сельское поселение |
|  |  | Организационно-аналитические мероприятия: |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. |  | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, ТЭО энергосберегающих мероприятий (средняя стоимость обследования – 30 тыс.руб.) |  | 0,03 | 0,03 | 0,09 | Администрация Букорского с/п |
| 1.2. | Размещение на фасадах зданий, строение, сооружений указателей классов их энергоэффективности |  | Информирование о классе энергетической эффективности (в среднем 1,3 тыс.руб. на объект) |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0039 | Администрация Букорского с/п |
| 1.3. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется |  |  |  |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.4. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. |  | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать учебных материалов |  | 0,003 | 0,005 |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.5. | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. |  | Повышение качества поставляемых энергоресурсов, затрат не требуется |  |  |  |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.6. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.). |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемой электроэнергии и воды, или 1,22 млн. руб. в год) |  |  |  |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.7. | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов) |  |  |  |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.8. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. |  | Снижение потребления энергоресурсов Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.9. | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП (проводится эксплуатирующей организацией). |  | Устранение локальных “перетопов” Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.10. | Cодействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации |  | Снижение потребления энергоресурсов |  |  |  |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.11. | Анализ договоров электро, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |  | Снижение оплаты за энергоресурсы |  |  |  |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.12. | Организация обучения школьников основам энергосбережения и культуре энергопотребления в виде элементов (разделов) естественных дисциплин |  | Культура энергосбережения, включает затраты на разработку программ обучения, подготовку и печать учебных материалов |  | 0,005 |  |  | Администрация Букорского с/п |
|  |  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.13. | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) |  | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками Потенциал не менее 3,3% от объема оплаты энергоресурсов |  | 0,0075 | 0,001 | 0,03 | Администрация Букорского с/п |
| 1.14. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях |  | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам |  | 0,003 | 0,005 | 0,025 | Администрация Букорского с/п |
| 1.15. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. |  | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями. |  |  | 0,07 |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.16. | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС |  | Экономия тепловой энергии за счет ликвидации «перетопов», введения пониженного температурного графика в ночное время, выходные дни и дни каникул |  | 0,025 | 0,03 |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.17. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, затраты в среднем 30 тыс. руб. на ИТП |  | 0,03 | 0,05 | 0,19 | Администрация Букорского с/п |
| 1.18. | Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков |  | Экономия тепловой энергии, затраты в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2 |  | 0,012 | 0,02 |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.19. | Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро- гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания |  | Снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, уменьшение расхода сетевой воды |  | 0,07 | 0,1 | 0,3 | Администрация Букорского с/п |
| 1.20. | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям) |  | Экономия тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.21. | Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т.р. на объект) |  | Экономия тепловой энергии за счет локального регулирования температуры |  | 0,15 | 0,3 | 0,6 | Администрация Букорского с/п |
| 1.22. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. |  | Экономия тепловой энергии |  | 0,003 | 0,005 |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.23. | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  |  | 0,06 |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.24. | Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков) |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | Администрация Букорского с/п |
| 1.25. | Наклейка на стекло пластиковых окон с одинарным стеклопакетом керамической теплосберегающей пленки для повышения показателей теплозащиты окна до нормативного уровня |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, стоимость пленки 700 руб/м2 |  |  |  |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.26. | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. |  | Снижение электропотребления |  |  |  |  | Администрация Букорского с/п |
| 1.27. | Установка системы управления регулирования наружного освещения или установка альтернативных источников энергии. |  | Снижение электропотребления |  | 0,07 | 0,14 |  | Администрация Букорского с/п |
|  | Сосновское сельское поселение |
|  |  | Организационно-аналитические мероприятия: |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. |  | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, ТЭО энергосберегающих мероприятий (средняя стоимость обследования – 30 тыс.руб.) | - | - | 0,120 | - | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.2. | Размещение на фасадах зданий, строение, сооружений указателей классов их энергоэффективности |  | Информирование о классе энергетической эффективности (в среднем 1,3 тыс.руб. на объект) | - | - | 0,006 | - | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.3. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется | - | - | - | - | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.4. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. |  | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать учебных материалов |  | 0,009 |  |  | Муниципальные учреждения культуры |
| 1.5. | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. |  | Повышение качества поставляемых энергоресурсов, затрат не требуется |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.). |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемой электроэнергии и воды, или 1,22 млн. руб. в год) |  |  |  |  | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.7. | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов) |  |  |  |  | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.8. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. |  | Снижение потребления энергоресурсов Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.9. | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП (проводится эксплуатирующей организацией). |  | Устранение локальных “перетопов” Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  | Муниципальные учреждения культуры Коммунальная компания |
| 1.10. | Cодействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации |  | Снижение потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Анализ договоров электро, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |  | Снижение оплаты за энергоресурсы |  |  |  |  | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.12. | Организация обучения школьников основам энергосбережения и культуре энергопотребления в виде элементов (разделов) естественных дисциплин |  | Культура энергосбережения, включает затраты на разработку программ обучения, подготовку и печать учебных материалов |  |  |  |  |  |
|  |  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.13. | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) |  | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками Потенциал не менее 3,3% от объема оплаты энергоресурсов | 0,011 | - | - | - | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.14. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях |  | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам |  | 0,018 | 0,020 | 0,022 | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.15. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. |  | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями. |  |  |  |  | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.16. | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС |  | Экономия тепловой энергии за счет ликвидации «перетопов», введения пониженного температурного графика в ночное время, выходные дни и дни каникул | 0,004 |  |  |  | МУК «Центральная библиотека Сосновского сельского поселения» |
| 1.17. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, затраты в среднем 30 тыс. руб. на ИТП |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков |  | Экономия тепловой энергии, затраты в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2 |  |  | 0,0239 |  |  |
| 1.19. | Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро- гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания |  | Снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, уменьшение расхода сетевой воды |  |  | 0,110 | 0,150 | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.20. | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям) |  | Экономия тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.21. | Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т.р. на объект) |  | Экономия тепловой энергии за счет локального регулирования температуры |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. |  | Экономия тепловой энергии | 0,0033 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0005 | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.23. | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии | - | 0,229 | 0,063 | 0,050 | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.24. | Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков) |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  |  |  |  | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.25. | Наклейка на стекло пластиковых окон с одинарным стеклопакетом керамической теплосберегающей пленки для повышения показателей теплозащиты окна до нормативного уровня |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, стоимость пленки 700 руб/м2 |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. |  | Снижение электропотребления | 0,1163 | 0,0915 | 0,0215 | 0,0064 | Администрация Сосновского с/п Муниципальные учреждения культуры |
| 1.27. | Установка системы управления регулирования наружного освещения или установка альтернативных источников энергии. |  | Снижение электропотребления |  |  |  |  |  |
|  | Уральское сельское поселение |
|  |  | Организационно-аналитические мероприятия: |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. |  | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, ТЭО энергосберегающих мероприятий (средняя стоимость обследования – 30 тыс.руб.) |  |  | 0,33 |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.2. | Размещение на фасадах зданий, строение, сооружений указателей классов их энергоэффективности |  | Информирование о классе энергетической эффективности (в среднем 1,3 тыс.руб. на объект) |  |  | 0,0145 |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.3. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется | + | + | + |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.4. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. |  | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать учебных материалов |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Администрация Уральского с/п |
| 1.5. | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. |  | Повышение качества поставляемых энергоресурсов, затрат не требуется |  | + |  |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.6. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.). |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемой электроэнергии и воды, или 1,22 млн. руб. в год) | + | + | + | + | Администрация Уральского с/п |
| 1.7. | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов) | + | + | + | + | Администрация Уральского с/п |
| 1.8. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. |  | Снижение потребления энергоресурсов Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.9. | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП (проводится эксплуатирующей организацией). |  | Устранение локальных “перетопов” Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.10. | Cодействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации |  | Снижение потребления энергоресурсов |  |  |  |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.11. | Анализ договоров электро, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |  | Снижение оплаты за энергоресурсы |  | + | + | + | Администрация Уральского с/п |
| 1.12. | Организация обучения школьников основам энергосбережения и культуре энергопотребления в виде элементов (разделов) естественных дисциплин |  | Культура энергосбережения, включает затраты на разработку программ обучения, подготовку и печать учебных материалов |  | 0,005 |  | 0,01 | Администрация Уральского с/п |
|  |  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.13. | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) |  | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками Потенциал не менее 3,3% от объема оплаты энергоресурсов |  |  | 0,2 | 0,2 | Администрация Уральского с/п |
| 1.14. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях |  | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам | + | + | + |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.15. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. |  | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями. | + | + | + | + | Администрация Уральского с/п |
| 1.16. | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС |  | Экономия тепловой энергии за счет ликвидации «перетопов», введения пониженного температурного графика в ночное время, выходные дни и дни каникул |  |  |  | 0,2 | Администрация Уральского с/п |
| 1.17. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, затраты в среднем 30 тыс. руб. на ИТП | 3 |  |  |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.18. | Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков |  | Экономия тепловой энергии, затраты в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2 |  |  |  | 0,125 | Администрация Уральского с/п |
| 1.19. | Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро- гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания |  | Снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, уменьшение расхода сетевой воды |  | 0,1 | 0,1 |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.20. | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям) |  | Экономия тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.21. | Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т.р. на объект) |  | Экономия тепловой энергии за счет локального регулирования температуры |  |  |  |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.22. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. |  | Экономия тепловой энергии | 0,1 | 0,5 |  |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.23. | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  |  |  |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.24. | Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков) |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии | + | + | + |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.25. | Наклейка на стекло пластиковых окон с одинарным стеклопакетом керамической теплосберегающей пленки для повышения показателей теплозащиты окна до нормативного уровня |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, стоимость пленки 700 руб/м2 |  |  |  |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.26. | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. |  | Снижение электропотребления | + | + |  |  | Администрация Уральского с/п |
| 1.27. | Установка системы управления регулирования наружного освещения или установка альтернативных источников энергии. |  | Снижение электропотребления | + |  |  |  | Администрация Уральского с/п |
| 2. |  | Энергоэффективность жилищного фонда |
|  |  | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда: |
| 2.1. | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления поселений |
| 2.2. | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, |  | выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, оценка потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне) |  |  |  |  | Органы местного самоуправления поселений |
| 2.3. | Оснащенность общедомовыми и поквартирными приборами учета энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета |  | повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  | Органы местного самоуправления поселений |
| 2.4. | Информирование об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением |  | информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) |  |  |  |  | Органы местного самоуправления поселений |
| 2.5. | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий |  | внедрение энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  | Органы местного самоуправления поселений, Коммунальные компании |
| 2.6. | Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления поселений Коммунальные компании |
| 2.7. | Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров. |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления поселений Коммунальные компании |
|  |  | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда: |
| 2.8. | Строительство многоквартирных домов в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления поселений Подрядные организации |
| 2.9. | Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов; |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления поселений |
| 2.10. | Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов; |  |  |  |  |  |  | Коммунальные компании |
| 2.11. | Модернизация и реконструкция многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий |  | снижение затрат на оказание ЖКУ населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте |  |  |  |  | Коммунальные компании; Органы местного самоуправления поселений; Подрядные организации |
| 2.12. | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления поселений; Коммунальные компании |
| 2.13. | Установка датчиков движения и замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах |  | повышению энергетической эффективности систем освещения |  |  |  |  | Коммунальные компании |
| 2.14. | Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение конденсационных котлов при использовании природного газа, внедрение когенерации на базе газопоршневых машин и микротурбин |  | повышению энергетической эффективности систем отопления |  |  |  |  | Органы местного самоуправления поселений; Коммунальные компании |
| 2.15. | Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства |  | экономия электроэнергии |  |  |  |  | Коммунальные компании |
| 2.16. | Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды |  |  |  |  |  |  | Коммунальные компании |
| 2.17. | Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов) |  |  |  |  |  |  | Коммунальные компании |
| 2.18. | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  | Коммунальные компании |
| 2.19. | Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков; |  |  |  |  |  |  | Коммунальные компании |
| 2.20. | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения; |  |  |  |  |  |  | Коммунальные компании |
| 2.21. | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии. |  |  |  |  |  |  | Коммунальные компании |
| 3. |  | Мероприятия по иным определенным органом местного самоуправления вопросам |
|  |  | Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, включая: |
| 3.1. | информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления |
| 3.2. | составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления |
| 3.3. | Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления |
| 3.4. | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов). |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления |
| 3.5. | Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения. |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления |
| 3.6. | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления |

- Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Механизм реализации данной Программы предусматривает осуществление  программных  мероприятий  с  использованием  существующей схемы отраслевого управления во взаимодействии с организациями - исполнителями мероприятий Программы,  дополненной  системой мониторинга и оценки  достигнутых результатов.

При реализации программных мероприятий на предприятии 
(в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов в организации.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий для социальной сферы Чайковского муниципального района устанавливает администрация Чайковского муниципального района; для социальной сферы поселений и жилищного фонда администрации поселений Чайковского муниципального района.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Не позднее 15 сентября каждого года организации - исполнители Программы представляют в отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района предложения в план энергосберегающих мероприятий на следующий год.

Отчет о реализации мероприятий Программы и объемах финансирования все организации-исполнители Программы представляют в отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района ежеквартально и по итогам года.

Координацию деятельности всех исполнителей Программы осуществляет отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде;

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование мероприятий по энергосбережению в социальной сфере осуществляется за счет:

- ежегодного сокращения расходов бюджета на оплату муниципальными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса в натуральном выражении на 15 процентов по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 2010 года;

- текущих расходов муниципальных учреждений за счет субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг, выполнение работ.

Разделы Программы, касающиеся промышленности, сферы услуг, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, выполняются за счет собственных средств предприятий.

Объемы финансирования:

Бюджет

Чайковского муниципального района – 137,426 млн. руб.

2010 год - 32,8045 млн.руб.

2011 год – 33,507 млн.руб.

2012 год – 30,797 млн. руб.

2013-2015 годы – 40,318 млн. руб.

Поселения 8,3 млн. руб.

2010 год - 3,3 млн. руб.

2011 год - 0,9 млн. руб.

2012 год - 1,5 млн. руб.

2013-2015 год - 2,6 млн. руб.

Инвестиции (внебюджетные средства)

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств бюджета Чайковского муниципального района  осуществляется в соответствии с решением Земского собрания Чайковского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.