

**О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Чайковского городского округа», утвержденную постановлением** **администрации города Чайковского от 22.01.2019 № 15/1**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 15/1 (в редакции постановлений от 01.04.2020 № 361, от 02.09.2020 № 814) изменения, изложив её в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа-

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

Приложение к

постановлению администрации

Чайковского городского округа

от №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории Чайковского городского округа»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители программы | Администрация Чайковского городского округаУправление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округаУправление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа |
| Участники программы | Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы |
| Подпрограммы программы | 1.Благоустройство дворовых и придомовых территорий2.Устройство и содержание детских и спортивных площадок3.Комплексное благоустройство и содержание территорий4.Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию5.Формирование современной городской среды6.Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Цели программы | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в том числе рациональное зонирование дворовых территорий |
| Задачи программы | 1. Выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий Чайковского городского округа2.Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа3. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории округа4. Охрана и рациональное использование природных ресурсов5. Повышение качества и комфорта городской среды6. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Целевые показатели программы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| факт | план | план | план | план |
|  1 | Ликвидация несанкционированных свалок, т | 0 | 2985,4 | 352,9 | 466 | 466 | 466 |
| 2 | Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию | 68,9 | 73,8 | 73,8 | 81,9 | 81,9 | 81,9 |
| 3 | Доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, соответствующим потребностям детей разных возрастов и категорий | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 94 | 94 | 94 |
| 4 | Количество проведенных экологических мероприятий | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Количество благоустроенных территорий | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |

 |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет861 238,401 тыс. руб., из них:565 501,999 тыс. рублей средства местного бюджета112 089,543 тыс. рублей средства краевого бюджета183 646,859 тыс. рублей средства федерального бюджета в том числе:2019 год – 146 774,692 тыс. руб., из них:97 670,049 тыс. рублей средства местного бюджета16 816,029 тыс. рублей средства краевого бюджета32 288,614 тыс. рублей средства федерального бюджета2020 год – 219 142,801 тыс. руб., из них:139 838,666 тыс. рублей средства местного бюджета;32 171,625 тыс. рублей средства краевого бюджета;47 132,510 тыс. рублей средства федерального бюджета2021 год – 171 630,419 тыс. руб., из них:117 198,719 тыс. рублей средства местного бюджета;18 490,255 тыс. рублей средства краевого бюджета;35 941,445 тыс. рублей средства федерального бюджета2022 год – 160 474,943 тыс. руб., из них:104 097,519 тыс. рублей средства местного бюджета21 754,959 тыс. рублей средства краевого бюджета34 622,465 тыс. рублей средства федерального бюджета2023 год – 163 215,546 тыс. руб., из них:106 697,046 тыс. рублей средства местного бюджета22 856,675 тыс. рублей средства краевого бюджета33 661,825 тыс. рублей средства федерального бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Объем ликвидированных несанкционированных свалок к 2023 году составит 4736,3 т;- Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию в 2023 году составит 81,9 %;- Доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, соответствующим потребностям детей разных возрастов и категорий к 2023 году составит 94 %;- количество проведенных экологических мероприятий к 2023 году составит 28 ед.;- Количество благоустроенных территорий к 2023 году составит 14 ед. |

**Характеристика текущего состояния благоустройства территории**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского округа» (далее – Программа) направлена на создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского городского округа.

К основным объектам благоустройства относятся: озеленение территории, текущий ремонт дорог населенных пунктов, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, содержание мест захоронения и прочее.

Из-за отсутствия у администраций поселений собственной техники для проведения работ по благоустройству и недостаточного выделения средств на выполнение работ на улицах поселков нет освещения, поселковые дороги своевременно не убираются от снега, не проводится необходимый ремонт дорог, пешеходных дорожек и мостов. Самым больным вопросом по дорогам остается материально - техническая база. Процент обеспечения техникой для снегоборьбы составляет 18 %, по тракторам данный показатель составляет 6%, по спецтехнике - от 0 до 3 %.

Достаточного количества спецтехники по обслуживанию дорог нет во всем районе. При создавшейся ситуации поселения вынуждены привлекать технику сторонних организаций, что влечет за собой перерасход бюджетных средств.

Зеленые насаждения в районе довольно велики, но в основном все насаждения старые, особенно много жалоб и заявок поступает по посадкам тополей. Эти деревья хрупкие, рано стареют, из-за чего создаются аварийные ситуации, связанные с линией электропередач.

На территории Чайковского городского округа появляется система перспективного благоустройства, проводится реконструкция дорожного покрытия внутриквартальных дорог, появляются новые детские площадки, контейнерные площадки для сбора мусора, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), обустраиваются парки, скверы, проводится озеленение (валка сухостойных и аварийных деревьев, посадка кустарника). Но, несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства Чайковского городского округа, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, лестницы, внутриквартальные дороги, инженерные коммуникации и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Существующие участки зеленых насаждений в виде парков, скверов, сосновых боров и других мест общего пользования имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Большинство объектов озеленения были введены в эксплуатацию в шестидесятые - семидесятые годы со строительством дорог, жилых микрорайонов, и на сегодняшний день их состояние можно охарактеризовать как непригодное.

Отрицательное воздействие окружающей среды, отсутствие достаточного развития дорожной сети, неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. В результате ослабления жизнедеятельности, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той или иной степени меняется планировка территории.

На территории Чайковского городского округа созданы места массового отдыха на берегах рек. На данных участках необходимо систематически производить очистку берегов и благоустройство территории с целью создания благоприятных условий для многочисленных отдыхающих в летний период.

Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Одним из вариантов решения этой проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший подъезд, дом, двор, улица». Жители двора, микрорайона, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Осуществление мер по стимулированию наиболее активных участников благоустройства – это награждение почетными грамотами, выполнение адресных мероприятий по обустройству территории по заявкам победителей и участников конкурса; информирование жителей города о победителях конкурса в средствах массовой информации.

Благоустройство территории Чайковского городского округа включает в себя дороги, внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, малые архитектурные формы, памятники архитектуры и др.

На сегодняшний день более 80% внутриквартальных проездов нуждаются в ремонте.

Для благоустройства Чайковского городского округа немаловажное значение имеют проблемы состояния инженерных коммуникаций и водоотвода. Абсолютное большинство инженерных сетей находится под проезжей частью улиц, под тротуарами и газонами. В целях благоустройства необходимо организовать отвод дождевых и талых вод с территории города и населенных пунктов, так как при больших объемах стоков происходит подъем уровня грунтовых вод, затопление улиц и подвалов зданий, разрушение поверхности дорог, выход из рабочего состояния отдельных сетей дождевой канализации. Для устранения этого требуется проведение инвентаризации существующих сетей водоотвода, разработка проекта системы водоотвода в городе и населенных пунктах. Комплексная система водоотвода является необходимой, а строительство системы ливневой канализации является одним из элементов системы благоустройства.

Учитывая это, необходимо продолжать комплексное благоустройство: ремонт дорог, мостов, внутриквартальных проездов, тротуаров, восстановление и новое строительство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, ремонт памятников архитектуры, уборку остатков сгоревших домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и непригодными для проживания.

В настоящее время на территории округа еще есть объекты благоустройства, которые являются бесхозными, что создает дополнительные трудности в благоустройстве территории округа.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с капитальным ремонтом объектов.

Выполнение мероприятий по ремонту объектов улучшит внешний облик Чайковского городского округа, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории Чайковского городского округа, комфортного проживания жителей Чайковского городского округа.

Для благоустройства территории разработан комплекс мероприятий, в который входят следующие виды работ: озеленение территории, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, ликвидация несанкционированных свалок, содержание мест захоронения и прочие мероприятия.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Жилкомэнергосервис» |
| Участники подпрограммы | Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях |
| Задачи подпрограммы | - Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий;-Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий |
| Целевые показатели подпрограммы | - увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию, %;- количество площадок для мест сбора и временного хранения мусора на дворовых и придомовых территориях, ед.;- увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых территориях, %. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет154 310,849 тыс. руб., из них:154 310,849 тыс. рублей средства местного бюджета;в том числе:2019 год – 32 367,128 тыс. руб., из них:32 367,128 тыс. рублей средства местного бюджета;2020 год – 34 937,290 тыс. руб., из них:34 937,290 тыс. рублей средства местного бюджета2021 год – 33 000,000 тыс. руб., из них:33 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета2022 год – 28 000,000 тыс. руб., из них:28 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета2023 год – 26 006,431 тыс. руб., из них:26 006,431 тыс. рублей средства местного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию до 81,9 %; - увеличение доли протяженности сетей наружного освещения на дворовых и придомовых территориях до 100 %. |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 2. «Устройство и содержание детских и спортивных площадок»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Жилкомэнергосервис» |
| Участники подпрограммы | Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, улучшение условий для отдыха и физического развития детей |
| Задачи подпрограммы | - разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок;- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей. |
| Целевые показатели подпрограммы | - увеличение доли детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, %. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет7 925,660 тыс. руб., из них:7 925,660 тыс. рублей средства местного бюджета;в том числе:2019 год – 513,045 тыс. руб., из них:513,045 тыс. рублей средства местного бюджета;2020 год – 2 040,0000 тыс. руб., из них:2 040,000 тыс. рублей средства местного бюджета2021 год – 2 000,000 тыс. руб., из них:2 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета2022 год – 1 372,615 тыс. руб., из них:1 372,615 тыс. рублей средства местного бюджета2023 год – 2 000,000 тыс. руб., из них:2 000,000 тыс. рублей средства местного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, соответствующим потребностям детей разных возрастов и категорий до 94 % |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 3. «Комплексное благоустройство и содержание территорий»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Жилкомэнергосервис» |
| Участники подпрограммы | Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа |
| Задачи подпрограммы | - разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности;- проведение мероприятий по благоустройству территорий мест общего пользования;- обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий. |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество сведенных аварийных деревьев, ед;- ликвидация несанкционированных свалок, т; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет149 657,877 тыс. руб., из них:97 590,452 тыс. рублей средства местного бюджета31569,360 тыс. рублей средства краевого бюджета20 498,065 тыс. рублей средства федерального бюджета в том числе:2019 год – 9 896,144 тыс. руб., из них:9 896,144 тыс. рублей средства местного бюджета2020 год – 73 141,113 тыс. руб., из них:41 078,112 тыс. рублей средства местного бюджета;19 104,141 тыс. рублей средства краевого бюджета;12 958,860 тыс. рублей средства федерального бюджета2021 год – 21 901,102 тыс. руб., из них:15 649,402 тыс. рублей средства местного бюджета;1 649,139 тыс. рублей средства краевого бюджета;4 602,561 тыс. рублей средства федерального бюджета2022 год – 20 306,366 тыс. руб., из них:13 500,542 тыс. рублей средства местного бюджета4 857,182 тыс. рублей средства краевого бюджета1 948,642 тыс. рублей средства федерального бюджета2023 год – 24 413,152 тыс. руб., из них:17 466,252 тыс. рублей средства местного бюджета5 958,898 тыс. рублей средства краевого бюджета988,002 тыс. рублей средства федерального бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - свод аварийных деревьев в количестве 1438 ед;- ликвидация несанкционированных свалок в объеме 4 736,3 т; |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 4. «Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Жилкомэнергосервис» |
| Участники подпрограммы | Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы |
| Цели подпрограммы | Охрана и рациональное использование природных ресурсов |
| Задачи подпрограммы | - формирование основ экологической культуры населения;- информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды. |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество проведенных экологических мероприятий, ед.;- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет909,495 тыс. руб., из них:909,495 тыс. рублей средства местного бюджетав том числе:2019 год – 180,875 тыс. руб., из них:180,875 тыс. рублей средства местного бюджета2020 год – 182,155 тыс. руб., из них:182,155 тыс. рублей средства местного бюджета;2021 год – 182,155 тыс. руб., из них:182,155 тыс. рублей средства местного бюджета;2022 год – 182,155 тыс. руб., из них:182,155 тыс. рублей средства местного бюджета2023 год – 182,155 тыс. руб., из них:182,155 тыс. рублей средства местного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - количество проведенных экологических мероприятий, 28 ед.;- количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды - 50 ед. |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Чайковского городского округаУправление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округаМКУ «Жилкомэнергосервис» МКУ «Чайковское управление капитального строительства» |
| Участники подпрограммы | Физические и юридические лица, исполнители муниципальных контрактов в рамках Программы |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа |
| Задачи подпрограммы | - формирование комфортной городской среды;- выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского. |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет278 244,888 тыс. руб., из них:34 918,011 тыс. рублей средства местного бюджета80 178,083 тыс. рублей средства краевого бюджета163 148,794 тыс. рублей средства федерального бюджета в том числе:2019 год – 54 560,714 тыс. руб., из них:5 456,071 тыс. рублей средства местного бюджета16 816,029 тыс. рублей средства краевого бюджета32 288,614 тыс. рублей средства федерального бюджета2020 год – 53 884,373 тыс. руб., из них:6 828,439 тыс. рублей средства местного бюджета;12 882,284 тыс. рублей средства краевого бюджета;34 173,650 тыс. рублей средства федерального бюджета2021 год – 59 222,170 тыс. руб., из них:11 094,470 тыс. руб. средства местного бюджета16 788,816 тыс. рублей средства краевого бюджета;31 338,884 тыс. рублей средства федерального бюджета2022 год – 55 288,815 тыс. руб., из них:5 769,515 тыс. рублей средства местного бюджета16 845,477 тыс. рублей средства краевого бюджета32 673,823 тыс. рублей средства федерального бюджета2023 год – 55 288,816 тыс. руб., из них:5 769,516 тыс. рублей средства местного бюджета16 845,477 тыс. рублей средства краевого бюджета32 673,823 тыс. рублей средства федерального бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - выполнение благоустройства общественных и дворовых территорий в общем количестве 14 ед. |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Жилкомэнергосервис»МКУ «Чайковская городская служба по регулированию численности безнадзорных животных» |
| Цели подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа» |
| Задачи подпрограммы | 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Уровень достижения показателей от утвержденной программы, не менее 90%.2. Исполнение годовых бюджетных обязательств, %. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет270 189,632 тыс. руб., из них:269 847,532 тыс. рублей средства местного бюджета342,100 тыс. рублей средства краевого бюджетав том числе:2019 год – 49 256,786 тыс. руб., из них:49 256,786 тыс. рублей средства местного бюджета2020 год – 54 957,870 тыс. руб., из них:54 772,670 тыс. рублей средства местного бюджета;185,200 тыс. рублей средства краевого бюджета;2021 год – 55 324,992 тыс. руб., из них:55 272,692 тыс. рублей средства местного бюджета;52,300 тыс. рублей средства краевого бюджета2022 год – 55 324,992 тыс. руб., из них:55 272,692 тыс. рублей средства местного бюджета;52,300 тыс. рублей средства краевого бюджета2023 год – 55 324,992 тыс. руб., из них:55 272,692 тыс. рублей средства местного бюджета;52,300 тыс. рублей средства краевого бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и подпрограммами ежегодно не менее 90%.2. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %. |

 Приложение 7

к муниципальной программе «Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Чайковского городского округа»**

| Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед.изм. | базовое значение | Факт | План |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых и придомовых территорий** |
| Цель Подпрограммы: Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях |
| **Задача 1.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий** |
| 1.1.1. Разработка проектно-сметной документации на объекты благоустройства | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество разработанных ПСД  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 1.1.** |  | **местный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **Задача 1.2. Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий** |
| 1.2.1. Ремонт внутриквартальных проездов, восстановление и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, мест для временного размещения автотранспорта  | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию | % | 0 | 73,8 | 73,8 | 81,9 | 81,9 | 81,9 |
| 1.2.2. Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 2 494,258 | 2 494,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество площадок для мест сбора и временного хранения мусора на дворовых и придомовых территориях | ед. | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЖКХиТ | местный бюджет | 210,790 | 0,000 | 210,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество отремонтированных контейнерных площадок для сбора ТКО | ед. | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и дворовых территорий  | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 151 605,801 | 29 872,870 | 34 726,500 | 33 000,000 | 28 000,000 | 26 006,431 | Доля протяженности сетей наружного освещения дворовых территорий  | % | 0 | 64,8 | 64,8 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| **Итого по задаче 1.** |  | **местный бюджет** | **154 310,849** | **32 367,128** | **34 937,290** | **33 000,000** | **28 000,000** | **26 006,431** |   |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | **местный бюджет** | **154 310,849** | **32 367,128** | **34 937,290** | **33 000,000** | **28 000,000** | **26 006,431** |  |
| **Подпрограмма 2. Устройство и содержание детских и спортивных площадок** |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустроенно*с*ти территорий микрорайонов Чайковского городского округа, улучшение условий для отдыха и физического развития детей |
| **Задача 2.1. Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок** |
| 2.1.1. Содержание территорий детских и спортивных площадок  | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 7 925,660 | 513,045 | 2 040,000 | 2 000,000 | 1 372,615 | 2 000,000 | Количество детских и спортивных площадок по которым выполняется содержание | ед. | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| **Итого по Задаче 2.1.**  |  |  | **7 925,660** | **513,045** | **2 040,000** | **2 000,000** | **1 372,615** | **2 000,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2.2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей** |
| 2.2.1. Устройство детских и спортивных площадок, в том числе разработка ПСД | МКУ «ЖКЭС»  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, соответствующим потребностям детей разных возрастов и категорий | % | 0 | 89,7 | 89,7 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| 2.2.2. Благоустройство территорий детских и спортивных площадок  | МКУ "ЖКЭС"  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество площадок, на которых выполнено благоустройство | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 2.2.**  |  | **местный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 2** |   | **местный бюджет** | **7 925,660** | **513,045** | **2 040,000** | **2 000,000** | **1 372,615** | **2 000,000** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Подпрограмма 3. Комплексное благоустройство и содержание территорий** |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа |
| **Задача 3.1. Разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности** |
| 3.1.1. Разработка проектно-сметной документации на объекты благоустройства | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество разработанной ПСД | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Всего* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Разработка дизайн-проектов на объекты благоустройства | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 234,990 | 234,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество разработанных дизайн-проектов  | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Всего* | *234,990* | *234,990* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,00* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Задаче 3.1.**  |  |  | **234,990** | **234,990** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 3.2. Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользования** |
| 3.2.1.Благоустройство территорий и мест общего пользования  | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 8 360,211 | 1 058,554 | 2 320,127 | 1 660,510 | 1 160,510 | 2 160,510 | Количество сведенных аварийных деревьев | ед. | 0 | 265 | 273 | 300 | 200 | 400 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *Всего* | *8 360,211* | *1 058,554* | *2 320,127* | *1 660,510* | *1 160,510* | *2 160,510* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Ремонт «Мемориала Славы» расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 59 а | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 10 463,850 | 0,00 | 10 463,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество отремонтированных Мемориалов Славы | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 9 963,838 | 0,000 | 9 963,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *Всего* | *20 427,688* | *0,000* | *20 427,688* | *0,000* | *0,000* | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 19 664,352 | 0,000 | 7 607,959 | 3 523,415 | 3 716,726 | 4 816,252 | Количество благоустроенных сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 3 |
| краевой бюджет | 5 189,798 | 0,000 | 4 793,003 | 242,239 | 102,558 | 51,998 |
| федеральный бюджет | 20 498,065 | 0,000 | 12 958,860 | 4 602,561 | 1 948,642 | 988,002 |
| *Всего* | *45 352,215* | *0,000* | *25 359,822* | *8 368,215* | *5 767,926* | *5 856,252* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.Устройство мест традиционного захоронения | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 | Количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится устройство новых кварталов  | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| краевой бюджет | 4 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 500,000 |
| *Всего* | *6 000,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *6 000,000* |
| **Итого по Задаче 3.2.** |  | **местный бюджет** | **39 988,413** | **1 058,554** | **20 391,936** | **5 183,925** | **4 877,236** | **8 476,762** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **19 653,636** | **0,000** | **14 756,841** | **242,239** | **102,558** | **4 551,998** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **20 498,065** | **0,000** | **12 958,860** | **4 602,561** | **1 948,642** | **988,002** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **80 140,114** | **1 058,554** | **48 107,637** | **10 028,725** | **6 928,436** | **14 016,762** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 3.3. Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территории** |
| 3.3.1. Уборка несанкционированных свалок | МКУ "ЖКЭС"  | местный бюджет | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | Ликвидация несанкционированных свалок | т | 0 | 2 985,4 | 352,9 | 466 | 466 | 466 |
| 3.3.2. Содержание набережной, территории прибрежной зоны, пляжа | МКУ "ЖКЭС"  | местный бюджет | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 600,000 | 1 000,000 | Площадь территории общего пользования на которой обеспечена уборка и санитарная очистка территории | кв.м. | 0 | 0 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| 3.3.3. Содержание мест захоронений | МКУ "ЖКЭС"  | местный бюджет | 4 050,000 | 0,000 | 0,000 | 1 350,000 | 1 350,000 | 1 350,000 | Количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед | 0 | 0 | 9 | 16 | 16 | 16 |
| 3.3.4. Содержание скверов и мест общего пользования | МКУ "ЖКЭС"  | местный бюджет | 6 000,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | Площадь территории общего пользования, на которой обеспечена уборка и санитарная очистка территории | кв.м. | 0 | 0 | 130595 | 155595 | 180595 | 205595 |
| 3.3.5. Акарицидная обработка и дератизация территории | МКУ "ЖКЭС"  | местный бюджет | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | Площадь территории общего пользования, на которой обеспечены мероприятия по дезинфектологии | га | 0 | 0 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| 3.3.6. Содержание гидротехнических сооружений | МКУ "ЖКЭС"  | местный бюджет | 1 820,479 | 0,000 | 0,000 | 648,287 | 572,192 | 600,000 | Количество гидротехнических сооружений | ед | 0 | 0 | 34 | 36 | 36 | 36 |
| 3.3.7. Оформление и содержание зеленых насаждений | МКУ "ЖКЭС"  | местный бюджет | 6 000,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | Площадь территории зеленых насаждений | кв.м. | 0 | 0 | 387228 | 387228 | 387228 | 387228 |
| 3.3.8. Поставка природного газа | МКУ "ЖКЭС"  | местный бюджет | 1 018,470 | 0,000 | 0,000 | 339,490 | 339,490 | 339,490 | Объем поставленного газа | куб. м. | 0 | 0 | 37 | 55 | 55 | 55 |
| 3.3.9.Обслуживание и содержание территорий | МКУ «ЖКЭС»  | местный бюджет | 28 524,019 | 8 602,600 | 19 921,419 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ликвидация несанкционированных свалок | т | 0 | 2 985,4 | 352,9 | 466 | 466 | 466 |
| 3.3.10. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | МКУ "ЖКЭС" | краевой бюджет | 7 485,200 | 0,000 | 3 264,500 | 1 406,900 | 1 406,900 | 1 406,900 | Количество отловленных собак | ед | 0 | 0 | 232 | 76 | 76 | 76 |
| 3.3.11.Строительство приюта для содержания безнадзорных животных | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 2 377,700 | 0,000 | 450,000 | 1 927,700 | 0,000 | 0,000 | Количество построенных приютов для содержания безнадзорных животных | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.3.12. Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | МКУ "ЖКЭС" | местный бюджет | 376,381 | 0,000 | 314,757 | 0,000 | 61,624 | 0,000 | Количество снесенных расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | ед. | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| краевой бюджет | 4 430,524 | 0,000 | 1 082,800 | 0,000 | 3 347,724 | 0,000 |
| *Всего* | 4 806,905 | 0,000 | 1 397,557 | 0,000 | 3 409,348 | 0,000 |
| **Итого по задаче 3.3.**  |  | **местный бюджет** | **57 367,049** | **8 602,600** | **20 686,176** | **10 465,477** | **8 623,306** | **8 989,490** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **11 915,724** | **0,000** | **4 347,300** | **1 406,900** | **4 754,624** | **1 406,900** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **69 282,773** | **8 602,600** | **25 033,476** | **11 872,377** | **13 377,930** | **10 396,390** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого Подпрограмма 3.** |  | **местный бюджет** | **97 590,452** | **9 896,144** | **41 078,112** | **15 649,402** | **13 500,542** | **17 466,252** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **31 569,360** | **0,000** | **19 104,141** | **1 649,139** | **4 857,182** | **5 958,898** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **20 498,065** | **0,000** | **12 958,860** | **4 602,561** | **1 948,642** | **988,002** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **149 657,877** | **9 896,144** | **73 141,113** | **21 901,102** | **20 306,366** | **24 413,152** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4. Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию** |
| Цель Подпрограммы. Охрана и рациональное использование природных ресурсов |
| **Задача 4.1. Формирование основ экологической культуры населения** |
| 4.1.1. Проведение мероприятий экологической направленности | УЖКХиТ | местный бюджет | 722,785 | 139,925 | 145,715 | 145,715 | 145,715 | 145,715 | Количество проведенных экологических мероприятий | ед. | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| **Итого по задаче 4.1.** |  | **местный бюджет** | **722,785** | **139,925** | **145,715** | **145,715** | **145,715** | **145,715** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 4.2. Информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды** |
| 4.2.1. Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды | УЖКХиТ | местный бюджет | 186,710 | 40,950 | 36,440 | 36,440 | 36,440 | 36,440 | Количество размещенной информации о состоянии и об охране окружающей среды | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Итого по задаче 4.2.**  |  | **местный бюджет** | **186,710** | **40,950** | **36,440** | **36,440** | **36,440** | **36,440** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого Подпрограмма 4.** |  | **местный бюджет** | **909,495** | **180,875** | **182,155** | **182,155** | **182,155** | **182,155** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды** |
| Цель подпрограммы: Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа |
| **Задача 5.1. Национальный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| 5.1.1. Реализация программ "Формирование комфортной городской среды" | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 19 886,630 | 3 776,446 | 3 996,920 | 3 935,516 | 4 088,874 | 4 088,874 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| краевой бюджет | 8 586,784 | 1 699,401 | 1 798,613 | 1 649,416 | 1 719,677 | 1 719,677 |
| федеральный бюджет | 163 148,794 | 32 288,614 | 34 173,650 | 31 338,884 | 32 673,823 | 32 673,823 |
| *Всего* | **191 622,208** | ***37 764,461*** | ***39 969,183*** | ***36 923,816*** | ***38 482,374*** | ***38 482,374*** |
| **Задача 5.2. Формирование комфортной городской среды (несофинансируемая часть)** |
| 5.2.1. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 7 954,581 | 1 679,625 | 1 231,519 | 1 682,154 | 1 680,641 | 1 680,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 71 591,299 | 15 116,628 | 11 083,671 | 15 139,400 | 15 125,800 | 15 125,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Всего* | **79 545,880** | **16 796,253** | **12 315,190** | **16 821,554** | **16 806,441** | **16 806,442** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 5.3. Выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского** |
| 5.3.1. Выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского" | Администрация ЧГО | местный бюджет | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество подготовленных и отправленных заявок на Конкурс Минстроя России для малых городов и исторических поселений | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| УФИЭР | местный бюджет | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МКУ "ЧУКС"  | местный бюджет | 600,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МКУ "ЖКЭС" | местный бюджет | 400,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего | местный бюджет | 1 600,000 | 0,000 | 1 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого по задаче 5.3.** |  | **местный бюджет** | **1 600,000** | **0,000** | **1 600,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 5.4. Выполнение комплекса работ, направленных на реализацию концепции по благоустройству набережной г. Чайковского** |
| 5.4.1. Выполнение работ по благоустройству в рамках реализации проекта "О, берег" | МКУ "ЧУКС"  | местный бюджет | 5 476,800 | 0,000 | 0,000 | 5 476,800 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 5.4.** |  | **местный бюджет** | **5 476,800** | **0,000** | **0,000** | **5 476,800** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 5** |  | **местный бюджет** | **34 918,011** | **5 456,071** | **6 828,439** | **11 094,470** | **5 769,515** | **5 769,516** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **80 178,083** | **16 816,029** | **12 882,284** | **16 788,816** | **16 845,477** | **16 845,477** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **163 148,794** | **32 288,614** | **34 173,650** | **31 338,884** | **32 673,823** | **32 673,823** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **278 244,888** | **54 560,714** | **53 884,373** | **59 222,170** | **55 288,815** | **55 288,816** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности управления ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа, направленной на реализацию курируемых муниципальных программ и проектов** |
| Цель: Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа» |
| **Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы** |
| 6.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | УЖКХиТ | местный бюджет | 62 401,736 | 10 926,803 | 12 703,134 | 12 923,933 | 12 923,933 | 12 923,933 | Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе | % | - | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| Своевременное предоставление отчетности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в т.ч. подведомственных учреждений | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| **Итого по задаче 6.1.**  |  | **местный бюджет** | **62 401,736** | **10 926,803** | **12 703,134** | **12 923,933** | **12 923,933** | **12 923,933** |  |  |   |   |   |   |  |  |
| **Задача 6.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов** |
| 6.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения | МКУ «ЖКЭС» | местный бюджет | 201 451,619 | 38 329,983 | 40 929,860 | 40 730,592 | 40 730,592 | 40 730,592 | Эффективное использование бюджетных средств | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| МКУ «ЧГС ПО РЧБЖ» | местный бюджет | 5 994,177 | 0,000 | 1 139,676 | 1 618,167 | 1 618,167 | 1 618,167 |
| краевой бюджет | 342,100 | 0,000 | 185,200 | 52,300 | 52,300 | 52,300 |
| *Всего* | 6 336,277 | 0,000 | 1 324,876 | 1 670,467 | 1 670,467 | 1 670,467 |
| **Итого по задаче 6.2**  |  | **местный бюджет** | **207 445,796** | **38 329,983** | **42 069,536** | **42 348,759** | **42 348,759** | **42 348,759** |  |  |   |   |   |   |  |  |
| **краевой бюджет** | **342,100** | **0,000** | **185,200** | **52,300** | **52,300** | **52,300** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **207 787,896** | **38 329,983** | **42 254,736** | **42 401,059** | **42 401,059** | **42 401,059** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Подпрограмме 6** |  | **местный бюджет** | **269 847,532** | **49 256,786** | **54 772,670** | **55 272,692** | **55 272,692** | **55 272,692** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **342,100** | **0,000** | **185,200** | **52,300** | **52,300** | **52,300** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **270 189,632** | **49 256,786** | **54 957,870** | **55 324,992** | **55 324,992** | **55 324,992** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | **местный бюджет** | **565 501,999** | **97 670,049** | **139 838,666** | **117 198,719** | **104 097,519** | **106 697,046** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **112 089,543** | **16 816,029** | **32 171,625** | **18 490,255** | **21 754,959** | **22 856,675** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **183 646,859** | **32 288,614** | **47 132,510** | **35 941,445** | **34 622,465** | **33 661,825** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **861 238,401** | **146 774,692** | **219 142,801** | **171 630,419** | **160 474,943** | **163 215,546** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

к муниципальной программе «Благоустройство территории Чайковского городского округа»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа» результаты достижения, которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Интегральный показатель | Расчет показателя | Отраслевые (функциональные), структурные подразделения АЧГО, ответственные за оценку результатов достижения показателей | Примечание |
| **Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и придомовых территорий»** |
| 1.1.1. | Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию | ДПТ% = ДПТонс / ДПТобщ. \*100 | МКУ «ЖКЭС» | ДПТ% - доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию;ДПТонс – дворовые и придомовые территории отвечающие нормативному требованию;ДПТобщ – общее количество дворовых и придомовых территорий |
| **Подпрограмма 2. «Устройство и содержание детских и спортивных площадок»** |
| 2.2.1. | Доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием, соответствующим потребностям детей разных возрастов и категорий | ДП% = ДПосн / ДПобщ \*100 | МКУ «ЖКЭС» | ДП% - доля детских площадок, оснащенных игровым и спортивным оборудованием;ДПосн – детские площадки оснащенные игровым и спортивным оборудованием;ДПобщ – общее количество детских площадок.  |